| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 5. Dátum: 4.11.2008. Čas: 12:05 – 14:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Martin Jakubéci | Zápis overil: Ľuboš Ukrop |

# Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Umiestnenie html verzií zápisníc na tímový web. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Martin Čaučík |
| 4.2 | Zavesenie obrázkov do DotProjectu. | 28. 10. | 4. 11. | Nesplnená | Peter Jakubec |
| 4.3 | Vytvorenie troch rôznych návrhov scény z obrázkov vo Flashi. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Martin Zachar |
| 4.4 | Zavesenie časového plánu do DotProjectu. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Ľuboš Ukrop |
| 4.5 | Zavesenie tutoriálov do DotProjectu. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Tomáš Dankovčik |
| 4.6 | Zoznámenie sa s Flashom - vytvorenie jednoduchej animácie (steblo trávy napr.). | 28. 10. | 4. 11. | Rozpracovaná | Všetci |
| 4.7 | Príprava draftu špecifikácie. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Peter Jakubec |
| 4.8 | Príprava draftu analýzy a úvodu. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Tomáš Dankovčik, Ľuboš Ukrop |
| 4.9 | Príprava draftu návrhu. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 4.10 | Prichystať projektový denník. | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Všetci |
| 4.11 | Preskúmať portály pre počasie, ktoré dávajú RSS, zistiť v akom formáte a ako vyskladať request (ako zistiť kód miesta do linku?). | 28. 10. | 4. 11. | Splnená | Martin Čaučík |

# Zápis

- Ľuboš nám predviedol využitie PaperVision 3D knižnice a 3D verziu našej scény.

- Martin Z. nám predviedol dva návrhy interaktívnej scény v 2D, jednu kreslenú a druhú realistickejšiu.

- Ľuboš nám ukázal predbežnú verziu analýzy a Martin J. predbežnú verziu návrhu.

- Martin Z. nám spravil školenie vo flashi.

- Dostali sme prezentáciu s trávou.

- Martin Čaučík nám prezentoval svoje zistenia ohľadom RSS.

- Dohodli sme sa, že Ľubošovi dodáme doterajšie zistenia k analýze.

- Do budúca musíme vymyslieť názov a skompletizovať dokumentáciu na odovzdanie.

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Zabezpečiť si znenie popisu projektu od Tomáša. | 4. 11. | 11. 11. | Zadaná | Martin Čaučík |
| 5.2 | Dodanie materiálu Ľubošovi k analýze o zaujímavých flashoch. | 4. 11. | 9. 11. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 5.3 | Dodanie materiálu Ľubošovi k analýze o rôznych vzhľadoch. | 4.11. | 9. 11. | Zadaná | Peter Jakubec |
| 5.4 | Dodanie materiálu Ľubošovi k analýze o RSS. | 4.11. | 9. 11. | Zadaná | Martin Čaučík |
| 5.5 | Vymyslieť názov. | 4.11. | 11. 11. | Zadaná | Všetci |
| 5.6 | Skompletizovať analýzu a poslať ju Tomášovi. | 4.11. | 11. 11. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 5.7 | Dokončiť špecifikáciu a poslať Tomášovi. | 4.11. | 11. 11. | Zadaná | Peter Jakubec |
| 5.8 | Dokončiť návrh a poslať Tomášovi. | 4.11. | 11. 11. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 5.9 | Skompletizovať celú dokumentáciu. | 4.11. | 11. 11. | Zadaná | Tomáš Dankovčik |
| 5.10 | Pohľadať vektorové obrázky k téme importovateľné do flashu | 4.11. | 11. 11. | Zadaná | Martin Zachar |