| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 6. Dátum: 11.11. 2008. Čas: 12:05 – 14:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Martin Čaučík | Zápis overil: Tomáš Dankovčik |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Zabezpečiť si znenie popisu projektu od Tomáša. | 4. 11. | 11. 11. | Splnená | Martin Čaučík |
| 5.2 | Dodanie materiálu Ľubošovi k analýze o zaujímavých flashoch. | 4. 11. | 9. 11. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 5.3 | Dodanie materiálu Ľubošovi k analýze o rôznych vzhľadoch. | 4.11. | 9. 11. | Splnená | Peter Jakubec |
| 5.4 | Dodanie materiálu Ľubošovi k analýze o RSS. | 4.11. | 9. 11. | Splnená | Martin Čaučík |
| 5.5 | Vymyslieť názov. | 4.11. | 11. 11. | Splnená | Všetci |
| 5.6 | Skompletizovať analýzu a poslať ju Tomášovi. | 4.11. | 11. 11. | Splnená | Ľuboš Ukrop |
| 5.7 | Dokončiť špecifikáciu a poslať Tomášovi. | 4.11. | 11. 11. | Splnená | Peter Jakubec |
| 5.8 | Dokončiť návrh a poslať Tomášovi. | 4.11. | 11. 11. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 5.9 | Skompletizovať celú dokumentáciu. | 4.11. | 11. 11. | Predĺžená | Tomáš Dankovčik |
| 5.10 | Pohľadať vektorové obrázky k téme importovateľné do flashu | 4.11. | 11. 11. | Splnená | Martin Zachar |

Zápis

- Na úvod sme zhodnotili predchádzajúce úlohy

- Dokumenty z predchádzajúcich úloh sa nachádzajú na tímovom webe

- Materiál o analýze zavesíme na tímový web

- Vedúca skontrolovala formátovanie dokumentácie

- Tím sa zamyslel nad možným názvom projektu, zhodol sa na názve Interactive weather desktop (IWD)

- Diskutovali sme o vzhľade projektu, uvažovali sme o rôznych rozlíšeniach monitorov používateľov

- Do ďaľšieho stretnutia vytvoríme prototyp vzhľadu a parsovania vstupných údajov

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Objektový návrh | 11. 11. | 17. 11. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 6.2 | Prototyp parsovania vstupných údajov, Google | 11. 11. | 17. 11. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 6.3 | Prototyp parsovania vstupných údajov, Yahoo | 11.11. | 17. 11. | Zadaná | Martin Čaučík |
| 6.4 | Vytvorenie prototypu grafiky – Tráva | 11.11. | 17. 11. | Zadaná | Martin Zachar |
| 6.5 | Vytvorenie prototypu grafiky – Strom | 11.11. | 17. 11. | Zadaná | Tomáš Dankovčik |
| 6.6 | Vytvorenie prototypu grafiky – Slnko a oblaky | 11.11. | 17. 11. | Zadaná | Peter Jakubec |
| 6.7 | Dokončenie dokumentácie | 11.11. | 13. 11. | Zadaná | Tomáš Dankovčik |
| 6.8 | Vytlačenie a odovzdanie dokumentácie | 11.11. | 17. 11. | Zadaná | Tomáš Dankovčik |