| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 8. Dátum: 25.11.2008. Čas: 12:00 – 14:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Tomáš Dankovčik | Zápis overil: Martin Zachar |

Zhodnotenie úloh

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Nájsť spôsob na generovanie Yahoo location ID. | 25.11. | 2.12. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 8.2 | Vytvoriť SVN repozitár pre tímový projekt. | 25.11. | 2.12. | Splnená | Martin Čaučík |
| 8.3 | Dopracovať načítavanie Google Weather XML v Actionscript 3. | 25.11. | 2.12. | Zrušená | Ľuboš Ukrop |
| 8.4 | Vylepšiť graficky slnko, pohyb po eliptickej krivke. | 25.11. | 2.12. | Predĺžená | Peter Jakubec |
| 8.5 | Vylepšiť graficky a zanimovať ihličnatý strom. | 25.11. | 2.12. | Predĺžená | Tomáš Dankovčik |
| 8.6 | Odpozerať spôsob animácie stebiel z iného projektu. | 25.11. | 2.12. | Splnená | Martin Zachar |
| 8.7 | Vektorovo nakresliť krajinku podľa dohodnutej predlohy. | 25.11. | 2.12. | Splnená | Martin Zachar |
| 8.8 | Urobiť vektorový prototyp oblakov. | 25.11. | 2.12. | Splnená | Peter Jakubec |
| 8.9 | Doplnenie a skontrolovanie údajov v projektovom denníku. | 25.11. | 2.12. | Splnená | Všetci |

Zápis

- Martin Jakubéci prezentoval problematiku o generovaní Yahoo location ID podľa zadaného mesta – nedá sa to, pretože služba vracala ID, ktoré neboli použiteľné pre Yahoo weather. Definitívne sme tento problém uzavreli.

- Ľuboš našiel novú službu vracajúcu aktuálne počasie podľa zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. Takže sme upustili od použitia Google weather, ktoré sa spočiatku zdalo ako najlepšia voľba.

- Kontrola projektových denníkov - postačujúci stav. Budúci týždeň zopakujeme kontrolu.

- Martin Čaučík nám rozoslal kontá k SVN. SVN beží na //caucik.sk/data/svn-repositories/InteractiveWeatherDesktop

- Martin Zachar predviedol návrh krajinky k prototypu.

- Tomáš Dankovčik predviedol ihličnatý strom. Usúdili sme, že je potrebné ho dopracovať, preto bola úloha presunutá na nasledujúci týždeň.

- Peter Jakubec predviedol slnko pohybujúce sa po elipse. Objasnil nevýhody spojené s pohybom po polelipse a výhody pohybu po polkružnici. Do budúceho týždňa prepracuje pohyb slnka .

- Martin Zachar bude vedúci aj nasledujúci týždeň.

- Diskutovali sme o použití SVN v našom projekte. Vedúca prezentovala spôsob „include“.

Každý bude mať vlastný SVN repozitár.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Vylepšiť graficky a zanimovať ihličnatý strom. | 2.12. | 9.12. | Predĺžená | Tomáš Dankovčik |
| 9.2 | Vylepšiť graficky slnko, pohyb po eliptickej krivke a časový a farebný tween. | 2.12. | 9.12. | Predĺžená | Peter Jakubec |
| 9.3 | Vylepšiť animáciu stebiel. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Martin Zachar |
| 9.4 | Ľubo dokončí lokalizáciu a časové pásmo – dopracovať do flashu | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Ľubo Ukrop |
| 9.5 | Dopracovať dokumentáciu riadenia. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Tomáš Dankovčik |
| 9.6 | Vylepšiť zobrazovanie flashu na celom desktope. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Martin Zachar |
| 9.7 | Urobiť každému vlastný repozitár v SVN. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Martin Čaučík |
| 9.8 | Napísať kapitolu Prototyp do dokumentácie. | 2.12. | 14.12. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 9.9 | Doplnenie a skontrolovanie údajov v projektovom denníku. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Všetci |
| 9.10 | Poslať Jakubovi podklady na dokumentáciu prototypu. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Všetci |
| 9.11 | Pomôcť Tomášovi so stromom. | 2.12. | 9.12. | Zadaná | Martin Čaučík |