| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 13. Dátum: 12.3.2009. Čas: 11:15 – 13:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Martin Čaučík | Zápis overil: Ľuboš Ukrop |

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Vyparsuje altitúdu slnka a mesiaca | 5.3. | 12.3. | Predĺžená | Peter Jakubec |
| 12.2 | Otestuje kompatibilitu Ľubových služieb | 5.3. | 12.3. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 12.3 | Prerobenie generovania oblačnosti pomocou tweenu. | 5.3. | 12.3. | Predĺžená | Martin Zachar |
| 12.4 | Zistiť optimálny čas refreshu slnka. | 5.3. | 12.3. | Splnená | Peter Jakubec |
| 12.5 | Optimalizovať dážď a sneh(prerobiť na shape). | 5.3. | 12.3. | Predĺžená | Martin Čaučík |
| 12.6 | Vytvorí vizuálnu reprezentáciu oblačnosti pre každý stav. | 5.3. | 12.3. | Predĺžená | Martin Zachar |
| 12.7 | Vytvárať kódy podľa pokynov manažéra rizík. | 5.3. | 12.3. | Splnená | všetci |
| 12.8 | Dorobiť gradiend fill na kopce podľa ročného obdobia. | 5.3. | 12.3. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 12.9 | Vytvorenie časového plánu podľa stanovených cieľov. | 5.3. | 12.3. | Splnená | Ľuboš Ukrop |
| 12.10 | Písanie denníka | 5.3. | 12.3. | Splnená | všetci |
| 12.11 | Kontrola predvolených dát. | 5.3. | 12.3. | Splnená | Ľuboš Ukrop |

Zápis

- Kontrola úloh.

- Peťo dokončí vyparsovanie altitúdy slnka a mesiaca parsovaním stránok http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEvis/LEaltitude.html a http://www.saao.ac.za/public-info/sun-moon-stars/sun-index/how-to-calculate-altaz/

- Ľubo pomôže Peťovi s parsovaním

- Jakub otestoval kompatibilitu služieb

  - lokalizačná funkcia funguje aj pre nezvyčajné miesta

  - funkcia pre počasie nefunguje všade

- Martin Z. prerobil generovanie oblačnosti s použitím tween-u

  - zistil, že nároky na prostriedky sa zvýšili

- Peter zistil optimálny čas refreshu pozície Slnka

  - optimálny čas navrhovaný Peťom je 30 sekúnd

- Martin Č. uviedol problémy spôsobené použitím ActionScriptu 2.0 pri riešení svojej úlohy

  - vďaka ostatným členom tímu tento problém vyriešil a úlohu dokončí do ďalšieho stretnutia

- Martin Z. predviedol vizuálnu reprezentáciu oblačnosti pre oblaky

  - do ďalšieho stretnutia dorobí ostatné stavy (stavy počasia)

- Martin J. predviedol gradient na kopcoch

  - do ďalšieho stretnutia dorobí zobrazovanie podľa reálnych dát s ohľadom na geografické súradnice

  - do ďalšieho stretnutia implementuje hmlu

- Ľubo predviedol veľmi podrobný časový plán vo forme Ganttovho diagramu

- Ľubo skontroloval predvolené údaje

  - údaje sú správne predvolené

- Tomáš implementuje grafiku s ohľadom na deň a noc

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Parsovanie údajov o Slnku a Mesiaci | 5.3. | 19.3. | Predĺžená | Peter Jakubec, Ľuboš Ukrop |
| 12.3 | Prerobenie generovania oblačnosti pomocou tweenu. | 5.3. | 19.3. | Predĺžená | Martin Zachar |
| 12.5 | Optimalizovať dážď a sneh (prerobiť na shape). | 5.3. | 19.3. | Predĺžená | Martin Čaučík |
| 12.6 | Vytvorí vizuálnu reprezentáciu počasia pre ostatné stavy. | 5.3. | 19.3. | Predĺžená | Martin Zachar |
| 13.5 | Zobrazovať stav ročného obdobia podľa skutočných údajov | 12.3. | 19.3. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 13.6 | Implementovať hmlu | 12.3. | 19.3. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 13.7 | Implementácia dňa a noci | 12.3. | 19.3. | Zadaná | Tomáš Dankovčik, Martin Jakubéci |
| 13.8 | Vektorovo nakresliť ďaľšie vzory oblakov | 12.3. | 19.3. | Zadaná | Martin Zachar |
| 13.9 | Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie / duplicity údajov | 12.3. | 19.3 | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 13.10 | Doplniť IIT.SRC deadliney do plánu | 12.3. | 19.3. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |