| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 14. Dátum: 19.3.2009. Čas: 11:10 – 13:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Tomáš Dankovčik | Zápis overil: Martin Čaučík |

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Parsovanie údajov o Slnku a Mesiaci | 5.3. | 26.3. | Predĺžená | Peter Jakubec, Ľuboš Ukrop |
| 12.3 | Prerobenie generovania oblačnosti pomocou tweenu. | 5.3. | 19.3. | Ukončená | Martin Zachar |
| 12.5 | Optimalizovať dážď a sneh (prerobiť na shape). | 5.3. | 19.3. | Ukončená | Martin Čaučík |
| 12.6 | Vytvorí vizuálnu reprezentáciu počasia pre ostatné stavy. | 5.3. | 19.3. | Ukončená | Martin Zachar |
| 13.1 | Zobrazovať stav ročného obdobia podľa skutočných údajov | 12.3. | 19.3. | Ukončená | Martin Jakubéci |
| 13.2 | Implementovať hmlu | 12.3. | 19.3. | Ukončená | Martin Jakubéci |
| 13.3 | Implementácia dňa a noci | 12.3. | 19.3. | Ukončená | Tomáš Dankovčik, Martin Jakubéci |
| 13.4 | Vektorovo nakresliť ďaľšie vzory oblakov | 12.3. | 19.3. | Ukončená | Martin Zachar |
| 13.5 | Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie / duplicity údajov | 12.3. | 26.3 | Ukončená | Ľuboš Ukrop |
| 13.6 | Doplniť IIT.SRC deadliney do plánu | 12.3. | 19.3. | Ukončená | Ľuboš Ukrop |

Zápis

- Kontrola úloh.

- Martin Čaučík predstavil nové riešenie padania snehu a dažďa.

- Martin Zachar predstavil oblaky. Prepracuje ich z movie clip na shape.

- Ľubo predstavil svoje riešenie prepracovania projektu. Celý projekt sa výrazne sprehľadnil.

- Martin Jakubéci implementoval hmlu.  Je to filter pred celou obrazovkou, ktorý mení svoju intenzitu v závislosti od načítaných údajov.

- Peťo implementoval novú funkciu pre výpočet polohy Slnka na oblohe.  V budúcnosti použije tieto údaje na animáciu Slnka.

- Tomáš implementoval  striedanie dňa a noci na oblohu. Zhodli sme sa, že individuálne stmievanie nie je najvhodnejšie. Martin J. implementuje jeden filter cez celú obrazovku (podobne ako hmla).

- Martin J. implementoval striedanie ročných období na krajinu.

- Ľubo skontroloval plnenie časového plánu podľa Ganttovho diagramu.

- Ľubo predstavil svoje riešenie nechcenej duplicity.

- Diskutovali sme o použití stebiel v projekte. Zhodli sme sa, že je ich tam priveľa, Martin Z. vytvorí nové a implementuje ich. Predstava je, že ich bude menej a budú viac v popredí.

- Maťo Čaučík prečísluje posledné dve zápisnice.

- Tomáš a Martin Z. vytvoria (skoro) finálny strom.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Parsovanie údajov o Slnku a Mesiaci | 5.3. | 26.3. | Predĺžená | Ľuboš Ukrop |
| 14.1 | Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 14.2 | Integrovanie snehu a dažďa do projektu | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Martin Čaučík |
| 14.3 | Namapovanie stavov z geonames na google službu | 19.3. | 2.4. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 14.4 | Implementovať ukladanie údajov o poslednom známom počasí do súboru | 19.3. | 2.4. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 14.5 | Prerobenie striedania dňa a noci + ročné obdobia podľa rovníka | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 14.6 | IITSRC | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 14.7 | Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie služby | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 14.8 | Použiť vypočítané údaje na animáciu slnka | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Peťo Jakubec |
| 14.9 | Upraviť steblá | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Martin Zachar |
| 14.10 | Poslať Martinovi Z. strom. | 19.3. | 26.3. | Zadaná | Tomáš Dankovčik, Martin Zachar |