| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 15. Dátum: 26.3.2009. Čas: 11:10 – 13:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Martin Čaučík | Zápis overil: Peter Jakubec |

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. | Popis | Termín zadania |  | Termín ukončenia |  | Stav |  |  | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Parsovanie údajov o Slnku a Mesiaci |  | 5.3. |  | 26.3. |  | Ukončená | Ľuboš Ukrop |  |
| 14.1 | Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie údajov |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Ukončená | Ľuboš Ukrop |  |
| 14.2 | Integrovanie snehu a dažďa do projektu |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Ukončená | Martin Čaučík |  |
| 14.3 | Namapovanie stavov z geonames na google službu |  | 19.3. |  | 2.4. |  | Riešená | Ľuboš Ukrop |  |
| 14.4 | Implementovať ukladanie údajov o poslednom známom počasí do súboru |  | 19.3. |  | 2.4. |  | Riešená | Ľuboš Ukrop |  |
| 14.5 | Prerobenie striedania dňa a noci + ročné obdobia podľa rovníka |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Ukončená | Martin Jakubéci |  |
| 14.6 | IITSRC |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Ukončená | Martin Jakubéci |  |
| 14.7 | Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie služby |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Ukončená | Ľuboš Ukrop |  |
| 14.8 | Použiť vypočítané údaje na animáciu slnka |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Predĺžená | Peťo Jakubec |  |
| 14.9 | Upraviť oblaky |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Splnená | Martin Zachar |  |
| 14.10 | Poslať Martinovi Z. strom. |  | 19.3. |  | 26.3. |  | Splnená | Tomáš Dankovčik, Martin Zachar |  |

Zápis

Kontrola a zadanie úloh:

- Ľubo vyriešil výpočet polohy mesiaca

- Ľubo predstavil riešenie stavu, keď chýbajú údaje

  - v prípade absencie údajov jedného dátového zdroja sa použije ďalší

  - v prípade absencie údajov od všetkých zdrojov, sa údaje nezmenia

- Martin Č predstavil integrovanie snehu do projektu

- Ľubo implementoval namapovanie stavov z geonames na google službu

  - Počas riešenia úlohy Ľuba na pol dňa google pridal do ban-listu

  - je nutné urobiť finálne testy

- Ľubo implementoval zápis posledných údajov o počasí do súboru

  - prebieha testovanie

- Martin J. prerobil striedanie dňa a noci

  - imlementácia je podobná ako implementácia hmly

- Tím okomentoval článok vo forme rozšíreného abstraktu na konferenciu IITSRC

  - Členovia tímu v spolupráci s vedúcou tímu na stretnutí urobili niekoľko úprav článku

  - Tomáš odovzdal článok do koferenčného sytému

- Peťo oboznámil tím s problémami pri riešení úlohy animácie Slnka podľa údajov

  - tím na stretnutí pomohol Peťovi s teoretickými otázkami ohľadom geometrie

  - vedúca tímu peknými nákresmi voľnou rukou názorne vysvetlila problematiku

- tím prediskutoval prezentáciu k IITSRC

  - je nutné urobiť plagát

  - budeme požadovať monitor pre prezentáciu, predlžovačku s aspoň jednou voľnú zásuvku na notebook

- Martin Z. v splupráci s Martinom Č dopracuje oblaky použitím shape

- Ľuboš s Tomášom prepracujú plán a pošlú Martinovi Č na zavesenie na web

- Tomáš poslal Martinovi Z. strom

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Prerobiť oblaky na shape | 26.3. | 2.4. | Zadaná | Martin Čaučík, Martin Zachar |
| 15.2 | Prepracovať plán a nahodiť na tímový web | 26.3. | 2.4. | Zadaná | Martin Čaučík, Ľuboš Ukrop, Tomáš Dankovčik |
| 14.8 | Použiť vypočítané údaje na animáciu slnka | 19.3. | 2.4. | Predĺžená | Peťo Jakubec |
| 15.4 | Implementovať správanie podľa vetra | 26.3. | 2.4. | Zadaná | všetci |
| 15.5 | Prepracovať západ Slnka | 26.3. | 2.4. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 15.6 | Vytvoriť prvý draft posteru | 26.3. | 2.4. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 14.9 | Upraviť steblá | 26.3. | 2.4. | Zadaná | Martin Zachar |
| 14.4 | Ukladanie údajov o poslednom počasí do súboru | 19.3. | 2.4. | Riešená | Ľuboš Ukrop |
| 14.9 | Upraviť oblaky | 19.3. | 2.4. | Predĺžená | Martin Zachar |
| 15.10 | Upraviť menu a formuláre na user-friendly | 26.3. | 2.4. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |