| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 16. Dátum: 2.4.2009. Čas: 11:20 – 13:20. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Peter Jakubec | Zápis overil: Martin Jakubéci |

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Prerobiť oblaky na shape | 26.3. | 2.4. | Ukončená | Martin Čaučík, Martin Zachar |
| 15.2 | Prepracovať plán a nahodiť na tímový web | 26.3. | 2.4. | Ukončená | Martin Čaučík, Ľuboš Ukrop, Tomáš Dankovčik |
| 14.8 | Použiť vypočítané údaje na animáciu slnka | 19.3. | 2.4. | Ukončená | Peťo Jakubec |
| 15.4 | Implementovať správanie podľa vetra | 26.3. | 2.4. | Nesplnená | všetci |
| 15.5 | Prepracovať západ Slnka | 26.3. | 2.4. | Riešená | Martin Jakubéci |
| 15.6 | Vytvoriť prvý draft posteru | 26.3. | 2.4. | Ukončená | Martin Jakubéci |
| 14.9 | Upraviť steblá | 26.3. | 2.4. | Rozpracovaná | Martin Zachar |
| 14.4 | Ukladanie údajov o poslednom počasí do súboru | 19.3. | 2.4. | Ukončená | Ľuboš Ukrop |
| 14.9 | Upraviť oblaky | 19.3. | 2.4. | Ukončená | Martin Zachar |
| 15.10 | Upraviť menu a formuláre na user-friendly | 26.3. | 2.4. | Rozpracovaná | Ľuboš Ukrop |

Zápis

Kontrola úloh:

- Tomáš Dankovčik nám predviedol nový podrobný plán úloh na ďalšie obdobie. Po diskusii sa pristúpilo k miernym úpravám.

- Peter Jakubec mal prepracovať výpočty slnka na základe vypočítanej altitúdy a azimutu. Predviedol riešenie a upozornil na problém letného a zimného času, ktorý momentálne nemáme vyriešený.

- Martinová úloha bola prerobiť oblaky na shape, ukázalo sa však, že nie je možné použiť alphu ani blur, preto to bude treba ešte dopracovať.

- Diskusia ohľadom plagátu. Martin Jakubéci predviedol draft a spoločne sme ho spripomienkovali a vytvorili podrobnejší návrh na papier, za pomoci vedúcej.

- Martin Čaučík musel spraviť kurz práce s SVN-kom pre Martina Zachara.

- Vedúca okomentovala Ľubove riešenie používateľského rozhrania a dohodli sa na ďalších úpravách.

Zhrnutie problémov, na ktoré sme na dnešnom stretnutí narazili a je potrebné sa s nimi zaoberať:

- Kódovanie znakov

- Letný/zimný čas

- Vietor

- Strom podľa ročných období

- Prekrývanie oblohy a mesiaca

- Červený efekt pri západe

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. |  | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 |  | Prepracovať oblohu pri západe slnka | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 15.10 | Upraviť menu a formuláre na user-friendly |  | 26.3. | 16.4. | Rozpracovaná | Ľuboš Ukrop |
| 16.2 |  | Dopracovať letný/zimný čas | 2.4. | 16.4. | Predĺžená | Ľuboš Ukrop |
| 15.4 |  | Implementovať správanie podľa vetra | 2.4. | 16.4. | Predĺžená | všetci |
| 16.3 |  | Zanimovať strom podľa ročných období | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Martin Zachar |
| 16.4 |  | Vytvoriť plagát na IIT.SRC | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Peter Jakubec Tomáš Dankovčik |
| 14.9 |  | Upraviť steblá | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Martin Zachar |
| 16.5 |  | Kódovanie znakov | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 14.9 |  | Upraviť oblaky | 2.4. | 16.4. | Predĺžená | Martin Zachar |
| 16.6 |  | Zistiť ako je to s určovaním polohy podľa IP adresy | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Martin Jakubéci |
| 16.7 |  | Začať písať používateľskú príručku | 2.4. | 16.4. | Zadaná | Martin Čaučík |