| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 19. Dátum: 30.4.2009. Čas: 11:15 – 14:45. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Peter Jakubec | Zápis overil: Martin Zachar |

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. |  | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Prihlásenie do súťaže |  | 16.4. | 30.6. | In validation | Tomáš Dankovčik |
| 18.1 |  | Integrovať projekt s dažďom a snehom | 23.4. | 24.4. | Splnená | Martin Jakubéci |
| 18.2 |  | Dokončiť stmievanie | 23.4. | 24.4. | Splnená | Ľuboš Ukrop |
| 18.3 |  | Dopísať používateľskú príručku | 23.4. | 30.4. | Splnená | Martin Čaučík |
| 18.4 |  | Finalizovať plagát a zabezpečiť jeho vytlačenie | 23.4. | 24.4. | Splnená | Peter Jakubec |
| 18.5 |  | Poupratovať svn repozitár | 23.4. | 30.4. | Splnená | Ľuboš Ukrop |

Zápis

- Začiatok stretnutia sa niesol v duchu súťaže IITSRC, analyzovali sme výsledky, rozdelili diplomy, ktoré sme získali.

- Zhodnotili sme nedostatky prototypu, prekontrolovali technickú dokumentáciu a nakoniec sme ich odovzdali, podľa stanovených pokynov.

- Martin Čaučík dostal za úlohu vytvoriť anglickú verziu stránky, ktorá by prezentovala náš projekt.

- Dohodli sme sa na napísaní dokumentácie.

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. |  | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Skúsiť použiť alternatívne vzorce na výpočet altitúdy slnka |  | 30.4. | 7.5. | Zadaná | Peter Jakubec |
| 19.2 |  | Vytvoriť anglickú stránku projektu | 30.4. | 31.5. | Zadaná | Martin Čaučík |
| 19.3 |  | Rozmiestnenie oblakov, použiť masku | 30.4. | 7.5. | Zadaná | Martin Zachar |
| 19.4 |  | Okomentovať kód | 30.4. | 7.5. | Zadaná | Všetci |
| 19.5 |  | Napísať dokumentáciu | 30.4. | 7.5. | Zadaná | Všetci |
| 19.6 |  | Rozdeliť úlohy na písanie dokumentácie | 23.4. | 4.5. | Zadaná | Tomáš Dankovčík |
| 19.7 |  | Dokumentácia riadenia | 30.4. | 7.5. | Zadaná | Tomáš Dankovčík |
| 19.8 |  | Kontrola formulára na súťaž, testovanie oblakov, slnka | 30.4. | 7.5. | Zadaná | Martin Jakubéci |