| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 20. Dátum: 7.5.2009. Čas: 11:10 – 14:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Martin Zachar | Zápis overil: Martin Jakubéci |

- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Skúsiť použiť alternatívne vzorce na výpočet altitúdy slnka | 30.4. | 7.5. | Splnená | Peter Jakubec |
| 19.2 | Vytvoriť anglickú stránku projektu | 30.4. | 31.5. | Predĺžená | Martin Čaučík |
| 19.3 | Rozmiestnenie oblakov, použiť masku | 30.4. | 7.5. | Splnená | Martin Zachar |
| 19.4 | Okomentovať kód | 30.4. | 7.5. | Splnená | Všetci |
| 19.5 | Napísať dokumentáciu | 30.4. | 7.5. | Predĺžená | Všetci |
| 19.6 | Rozdeliť úlohy na písanie dokumentácie | 23.4. | 4.5. | Splnená | Tomáš Dankovčik |
| 19.7 | Dokumentácia riadenia | 30.4. | 7.5. | Splnená | Tomáš Dankovčik |
| 19.8 | Kontrola formulára na súťaž, testovanie oblakov, slnka | 30.4. | 7.5. | Splnená | Martin Jakubéci |

- Zápis

- Peter Jakubec predviedol nový spôsob výpočtu altitúdy slnka

- Martin Zachar predviedol vylepšené rozmiestňovanie oblakov pri inicializácii oblačnosti

- Diskutovali sme o najlepšom možnom spôsobe urezávania scény, Ľuboš Ukrop navrhol urezávanie nezaujímavej časti scény, ktorá by sa do aplikácie doplnila

- Martin Jakubéci navrhol posúvanie trávy smerom hore a dole podľa orezania scény

- Diskutovali sme o ďalších chýbajúcich potrebných častiach dokumentácie

- Dohodli sme sa, že každý člen tímu dá aspoň jednému známemu otestovať našu aplikáciu

- Dohodli sme sa, že našu aplikáciu pošleme na otestovanie i spriatelenému tímu

- Tomáš Dankovčik dostal úlohu na vloženie prihlasovacieho formulára do súťaže Europrix, rozšíreného abstraktu a plagátu z prezentácie do dokumentácie

- Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 | Vytvoriť anglickú stránku projektu | 30.4. | 31.5. | Predĺžená | Martin Čaučík, Peter Jakubec |
| 19.5 | Napísať dokumentáciu | 7.5. | 14.5. | Predĺžená | Tomáš Dankovčik, Peter Jakubec, Martin Jakubéci |
| 20.1 | Vylepšenie zobrazenia pre širokouhlé obrazovky | 7.5. | 14.5. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 20.2 | Prihlásenie do Europrixu vrátane použ. príručky, video | 7.5. | 31.5. | Zadaná | Tomáš Dankovčik, Martin Jakubéci, Martin Zachar |
| 20.3 | Poslať aplikáciu na otestovanie známemu | 7.5. | 14.5. | Zadaná | Všetci |
| 20.4 | Prerobiť pohyb oblakov na horizontálny pohyb | 7.5. | 14.5. | Zadaná | Martin Zachar |