| Tím č. 10 – Kozmonauti Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009 Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Stretnutie č.: 21. Dátum: 14.5.2009. Čas: 11:10 – 13:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Martin Čaučík Bc. Peter Jakubec Bc. Tomáš Dankovčik Bc. Martin Zachar Bc. Martin Jakubéci Bc. Ľuboš Ukrop |
| Zápis vypracoval: Martin Zachar | Zápis overil: Martin Jakubéci |

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Úloha č. |  | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 | Vytvoriť anglickú stránku projektu |  | 30.4. | 31.5. | Predĺžená | Martin Čaučík, Peter Jakubec |
| 19.5 |  | Napísať dokumentáciu | 7.5. | 14.5. | Dokončená | Tomáš Dankovčik, Peter Jakubec, Martin Jakubéci |
| 20.1 |  | Vylepšenie zobrazenia pre širokoúhle obrazovky | 7.5. | 14.5. | Dokončená | Ľuboš Ukrop |
| 20.2 |  | Prihlásenie do Europrixu vrátane použ. príručky, video | 7.5. | 31.5. | Rozpracovaná | Tomáš Dankovčik, Martin Jakubéci, Martin Zachar |
| 20.3 |  | Poslať aplikáciu na otestovanie známemu | 7.5. | 14.5. | Dokončená | Všetci |
| 20.4 |  | Prerobiť pohyb oblakov na horizontálny pohyb | 7.5. | 14.5. | Dokončená | Martin Zachar |

Zápis

- Hľadali sa spôsoby na efektívnejšiu animáciu oblakov, ktorá by nezaťažovala v takej miere procesor

- Dohodli sme sa na tom, že 19.6. budú mať všetci košele

- Pripomenuli sme si, aké všetky dokumenty je potrebné odovzdať

- Diskutovali sme o ďalších možných kapitolách, ktoré by sa dali pridať do dokumentácie

Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. |  | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 | Vytvoriť anglickú stránku projektu |  | 30.4. | 31.5. | Rozpracovaná | Martin Čaučík, Peter Jakubec |
| 20.2 | Prihlásenie do Europrixu vrátane použ. príručky, video |  | 7.5. | 31.5. | Rozpracovaná | Tomáš Dankovčik, Martin Jakubéci, Martin Zachar |
| 21.1 | Vytvoriť propagačný a informačný plagát na prezentáciu |  | 14.5. | 3.6. | Zadaná | Peter Jakubec |
| 21.2 |  | Vytvoriť 2-minútovú prezentáciu | 14.5. | 8.6. | Zadaná | Všetci |
| 21.3 |  | Vytvoriť 15-minútovú prezentáciu | 14.5. | 18.6. | Zadaná | Všetci |
| 21.4 |  | Napáliť CD so statickým obsahom web-stránky, dokumentáciou atď. | 14.5. | 19.6. | Zadaná | Martin Čaučík, Tomáš Dankovčik |
| 21.5 |  | Pokúsiť sa o celkové zníženie zaťaženia procesora aplikáciou | 14.5. | 18.5. | Zadaná | Ľuboš Ukrop |
| 21.6 |  | Vložiť prihlasovací formulár zo súťaže Europrix, rozšírený abstrakt a plagát z prezentácie do dokumentácie | 14.5. | 14.5. | Zadaná | Tomáš Dankovčik |