- Zápisnica 14

Téma stretnutia:	Uzatvorenie 7. šprintu. Definícia požiadaviek pre 8. šprint.

Šprint: 8

Dátum: 11.03.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:

Zápis vyhotovil: Jozef Demčák

Priebeh stretnutia

- Ukončenie šprintu

- Správa o riešení úloh

- Pomoc s problémami

- Určenie nových úloh na ďalší šprint

Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Upraviť a doplniť testy na odovzdavnie zadaní | M. Oláh | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.2 | Rozchodiť rspec testy IO testera | M. Oláh | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.3 | Upraviť a doplniť testy na vytváranie zadaní | P. Fillo | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.4 | Upraviť a doplniť testy na výsledky pre pedagóga | P. Fillo | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.5 | Upraviť a doplniť testy na správu používateľov | P. Fridrich | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.6 | Upraviť a doplniť testy na vytvaranie IO testov | P. Fridrich | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.7 | Upraviť tester na testovanie viacerych programovacích jazykov | M. Bystričan | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |
| 8.8 | Pridať rspec testy na IO testera | M. Bystričan | 8. šprint – Zeta | 25.9.2009 | 11.03.2009 |  | Hotové |

Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Michal Oláh

Pracoval na úprave a doplnení testov na odovzdavanie zadani. Podarilo sa ich dostať do stavu „všetko zelene“. Riešil aj rozchadzanie knižnice POpen4, keďže z nejakých dôvodov nebola dostupná cez „gem install“.

Marián Bystričan

Pracoval na úprave testera pre viacero jazykov. To sa podarilo vratane rspec testov, ktore su zelené

Jozef Demčák

Pracoval na testoch na suvisiacich s cviceniami a mal ich zelené. Niektoré nové probléme sme identifikovali na stretnutí.

Peter Fillo

Pracoval na testoch súvisiacich s vytváraním zadaní a zoznamu výsledkov testov pre pedagóga. Po stretnutí boli všetky zelené.

Peter Fridrich

Pracoval na testoch na správu používateľov a vytváraní samotných testov. Mal technické problémy s testovacím frameworkom

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Úprava databázy | M. Oláh | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.2 | Nasadenie aplikácie ! | M. Oláh | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 14.03.2009 |
| 8.3 | Spúšťanie pod iným userom | M. Bystričan | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.4 | Rails 2.2.2 | M. Oláh | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.5 | Úprava rozhrania – testy | P. Fridrich | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.6 | Úprava rozhrania – program | J. Demčák | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.7 | Bug – odovzdávanie zadaní | P. Fillo | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.8 | Prihlasovací kľúč | J. Demčák | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
| 8.9 | Zápočtové zadania | P. Fillo | 8. šprint - eta | 11.03.2009 | 25.03.2009 |

# Definovanie úloh

  - Úprava databázy

Upravenie tabuľky test_files. Stĺpec is_intup upraviť na type, aby bolo možné do databázy zapisovať vyhodené výnimky Javy.

  - Nasadenie aplikácie

Nasadenie upravenej aplikácie pre predmet TEAP na server, aby ju mohli používať študenti. Úloha sa najvyššou prioritou.

  - Spúšťanie pod iným userom

Odovzdané úlohy majú byť spúšťané pod iným userom, ktorý nemá právo zmazať resp. poškodiť aplikáciu.

  - Rails 2.2.2

Úprava aplikácie na verziu rails 2.2.2.

  - Úprava rozhrania – testy

Vytvorenie testov pre vytváranie zadaní a ich vstupov a výstupov.

  - Úprava rozhrania – testy

Upravenie v programe vytváranie testov a ich vstupov a výstupov podľa novo vytvorených testov.

  - Bug – odovzdávanie zadaní

Opravenie chyby pri odovzdávaní zadaní. Zadanie nie je možné odovzdať.

  - Prihlasovací kľúč

Pri vytvorení cvičenia bez prihlasovacieho sa bude môcť na cvičenie prihlásiť ktorýkoľvek študent. Momentálne môže na cvičenie bez kľúča pridať študentov len pedagóg.

  - Zápočtové zadania

Pri vytváraní zápočtového zadania bude možné zadanie hneď priradiť k cvičeniu. Priradenie nebude povinné.