Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Digitálne mapy

ponuka tímu č. 12

Bc. Juraj Ligocký 						september 2008

Bc. Marek Polák						e-mail: j.ligocky@gmail.com

Bc. Michal Hrubý

Bc. Gabriel Pán

Bc. Vladimír Oravec

Bc. Ján Hric

1.	Úvod	3

2.	Tím	4

3.	Motivácia	7

4.	Analýza problému	7

5	Špecifikácia požiadaviek a predbežný návrh	9

5.1	Požiadavky	9

5.2	Postup riešenia	9

5.3 Zdroje	10

Softvérové prostriedky potrebné pre riešenie projektu:	10

Hardvérové požiadavky na systém:	10

Prílohy	11

Rozvrhy členov tímu	11

Kontakt na tím a jednotlivých členov	12

Priorita tém	12

# Úvod

Dokument, ktorý držíte v rukách, obsahuje predstavu nášho tímu ako riešiť zložitý problém, ktorým smerom sa hodláme vybrať a zoznam zdrojov, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou nevyhnutné na jeho úspešné vyriešenie.

Najprv sa predstavia jednotliví členovia tímu a ich schopnosti, ktoré do istej miery majú spojitosť s danou témou. Po predstavení nasledujú: motivácia, analýza požiadaviek a hrubý návrh systému. Na záver sú ešte pridané prílohy, ktoré obsahujú informácie o časovom harmonograme jednotlivých členov tímu (rozvrh hodín) a aj zoznam preferovaných tém.

# Tím

Náš tím je zložený zo 6 absolventov bakalárskeho štúdia na FIIT STU, v súčasnosti študentov inžinierskeho štúdia, a to z obidvoch smerov.

Každý člen oplýva množstvom poznatkov získaných či už počas troch rokov štúdia, alebo vo voľnom čase prácou na vlastných projektoch a samovzdelávaním. Okrem toho niektorí majú aj skúsenosti s prácou vo firemnej sfére, keďže buď pracujú, alebo pracovali v oblasti informačných technológií.

Bc. Juraj Ligocký

- je úspešným absolventom 1. stupňa FIIT STU v odbore Informatika

- vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal tvorbou grafických používateľských rozhraní pomocou knižnice Swing programovacieho jazyka JAVA.

- ovláda tieto technológie: JAVA/J2EE, UML, HTML CSS, JavaScript, C, SQL a iné.

- pracuje ako JAVA programátor pre firmu Posam, kde nadobudol dvojročnú skúsenosť z programovania rozsiahlych J2EE aplikácií. Spolupodieľal sa na implementovaní systémov napríklad pre Alianz, CISCO (medzinárodný projekt).

- má úspešne absolvované školenia z technológii: JAVA, UML, SWING, WICKET, SPRING, EJB, HIBERNATE.

- v tíme by sa mal výrazne podieľať na návrhu požadovaného systému a tvorbe dokumentácie ako aj implementovaní jednotlivých častí systému.

Bc. Marek Polák

- je absolventom 1. stupňa  VŠ štúdia na FIIT STU. Výsledkom jeho bakalárkej práce bol indexovací systém, pri ktorého tvorbe získal poznatky z oblasti vyhľadávania, triedenia a spracovania informácií

- ovláda programovacie jazyky JAVA, C, HTML, SQL, CSS

- má prax s prácou a využitím Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint a Adobe Flash, ktoré by rád zúročil pri tvorbe dizajnu aplikácie

- v tíme by mohol byť zodpovedný za dizajn systému, formálnu úpravu dokumentácie, komunikáciu s vedúcim tímu, spolupodieľať sa na tvorbe a na testovaní vytváraného produktu

Bc. Michal Hrubý

- výsledkom jeho bakalárskeho projektu je prostriedok pre podporu výučby predmetu ASP1

- počas štúdia si osvojil nasledujúce technológie: C, C#, Java, Flash, HTML, CSS a JavaScript

- popri štúdiu pracuje ako programátor vo firme ANDIS, spol. s r.o.

- úspešne ukončil 4 semestre CCNA (Cisco Certified Networking Asociate)

- v tíme by mohol zastávať pozíciu programátora, spolupracovať pri návrhu systému, jeho testovaní a tvorbe dokumentácie

Bc. Gabriel Pán

- Témou jeho bakalárskej práce bolo: „Agregované vyhľadávanie entít podobných vlastností v heterogénnych zdrojoch informácií“. Vďaka tomu získal dobré skúsenosti v oblasti vyhľadávania informácií a vyhľadávacích strojov.

- Už dlhší čas pracuje vo firme, ktorá sa zaoberá aj vývojom webových portálov pre rôzne spoločnosti, preto má široké poznatky z oblasti vytvárania veľkých enterprise aplikácií, na vývoji ktorých sa podieľajú väčšie tímy ľudí. Vďaka tomu má skúsenosti s prácou v tíme a inými ľuďmi.

- Počas svojho štúdia sa zaoberal aj tvorbou softvéru pre mobilné zariadenia, preto ani táto oblasť mu nie je cudzia.

- Programovací jazyk JAVA, ktorý je vhodný pre potreby tohto projektu, má zvládnutý na dobrej úrovni,  čo mu umožňuje podieľať sa na vývoji ktorejkoľvek z častí budúcej aplikácie.

- V tíme by mal byť zodpovedný za návrh jednotlivých častí aplikácie, výber technológií, pomocou ktorých budú jednotlivé časti implementované a samotnú implementáciu riešenia.

Bc. Vladimír Oravec

- absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika

- vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal aplikáciou fuzzy regulátora a evolučných algoritmov na riadenie automobilov na okruhu (v prostredí Matlab)

- má skúsenosti s nasledovnými technológiami: Java, SQL, C, HTML a inými

Bc. Ján Hric

- Už od základnej školy sa venuje programovaniu databázových aplikácií. Od jednoduchých databáz prešiel na databázové systémy typu client-server s využitím jazyka SQL (MySQL, ORACLE). Má dlhoročné skúsenosti s programovaním v klasických procedurálnych i procedurálno-objektových jazykoch ako je Pascal, Delphi, C++ a čiastočne Visual Basic, dobre pozná čisto objektový jazyk SmallTalk, no nebráni sa ani novým  programovacím paradigmám.

- Dlhé roky sa venuje programovaniu sieťových a viacniťových systémov. Pri riešení zložitých problémov tímu pomôže jeho znalosť evolučných algoritmov a neurónových sietí.

- Dobre pozná operačný systém Linux.

# Motivácia

Digitálne mapy sa rozvojom internetu stali bežnou súčasťou života ľudí. Či už ide o technicky zdatného používateľa, alebo začiatočníka, každý sa z času na čas stretáva s potrebou zistiť, ako sa dostane na miesto ktoré potrebuje, prípadne kde sa nachádza objekt, o ktorý sa zaujíma. Nie je neobvyklé vidieť ľudí orientujúcich sa v meste podľa máp vytlačených z rôznych webových služieb, spolu s vyznačenou trasou. Mapy sprístupnením na internete dostali úplne nový rozmer. Už nejde len o statické obrázky, ktoré je možné prinajlepšom približovať, ale v súčasnosti poskytuje nepreberné množstvo doplnkových informácií.

Motiváciou nášho tímu je sprístupniť tieto informácie v ucelenej forme slovenskému používateľovi. Nezáleží na tom, či bude sedieť staticky za počítačom alebo v pohybe. S rozvojom mobilného internetu sa otvára úplne nová platforma navigácie priamo počas cesty, s využitím buď GPS súradníc alebo pomocou zisťovania polohy prostredníctvom mobilných vykrývačov v GSM sieti.

Ďalším z cieľov je dosiahnutie príjemného a zároveň funkčného používateľského rozhrania, a to využitím najmodernejších technológií. Používateľ by mal v záplave podobných komerčných riešení vidieť pridanú hodnotu práve v tom našom, a tou hlavnou by malo byť práve pohodlné používanie.

# Analýza problému

V súčasnosti existuje už množstvo systémov, ktoré ponúkajú používateľom prístup k rôznym digitálnym mapám či už prostredníctvom ich osobných počítačov, mobilných telefónov alebo prenosných navigačných zariadení.

Prostredníctvom týchto máp si používatelia môžu jednoduchým spôsobom vyhľadávať želané objekty na základe kľúčových slov. Takýmito objektmi sú napríklad ulice, reštaurácie, hotely, čerpacie stanice alebo kultúrne pamiatky. Obyčajné vyhľadávanie môže byť v niektorých prípadoch nedostačujúce a zlé používateľské prostredie často spomaľuje prácu s mapou.

Práve vyhľadávanie v mapách predstavuje veľmi dôležitú funkcionalitu, ktorú musí ponúkať každý takýto systém, aby mohol byť prakticky použiteľný. Dobrý vyhľadávací systém v kombinácii s dobrým používateľským rozhraním dokáže veľmi zefektívniť prácu s mapami. Popri ponúknutí možnosti vyhľadávania je vhodné objekty určitým spôsobom kategorizovať a zabezpečiť možnosť prezerať jednotlivé kategórie, čo umožní nájsť želaný objekt ak napríklad nevieme jeho názov. Ďalej je veľmi praktické, keď si používatelia môžu naplánovať trasu svojej cesty až do želaného cieľa, prípadne rýchlo zistiť informácie o objektoch v ich blízkosti. Za týmto účelom musí systém obsahovať možnosť pridávania rôznych metadát, ktoré umožňujú bližšie popísať hľadané objekty.

Pri vytváraní podobných systémov by sa preto mal klásť dôraz práve na tieto súčasti.

# Špecifikácia požiadaviek a predbežný návrh

## Požiadavky

Predpokladané požiadavky na systém:

- inteligentné vyhľadávanie a kategorizácia objektov

- pútavé interaktívne používateľské rozhranie

- modifikovanie existujúcich objektov mapy

- získavanie aktuálnych dopravných informácií

- použitie web kamier na sledovanie situácie v okolí vytipovaných objektov

- autentifikácia a autorizácia

- bezpečnosť

- spoľahlivosť

- centralizované riešenie s využitím databázových technológií

- multiplatformovosť

- efektívna podpora GPS

## Postup riešenia

Počas riešenia projektu sa zameriame:

- Získanie a spresnenie požiadaviek na systém

- Zhrnutie požiadaviek a návrh systému

- Implementácia požadovanej funkcionality

- Testovanie jednotlivých modulov

- Testovanie systému dobrovoľníkmi

- Oprava zistených chýb a nedostatkov

- Uvedenie systému do prevádzky

## 5.3 Zdroje

Máme k dispozícii osobné počítače a potrebné softvérové prostriedky pre potreby tohto projektu.

### Softvérové prostriedky potrebné pre riešenie projektu:

Pri riešení projektu budeme využívať voľne šíriteľné softvérové prostriedky. Na komunikáciu medzi členmi týmu budeme používať GoogleTalk a Skype. Pri tvorbe UML diagramov bude používaný IBM Rational Software Architect. Na tvorbu a sledovanie plánov použijeme systém Trac v spolupráci s SVN na udržiavanie verzií. Programové prostredie bude závisieť od voľby programovacieho jazyka, v ktorom bude projekt implementovaný. Predpokladá sa využitie databázových prostredí napr. Oracle, Postgre.

### Hardvérové požiadavky na systém:

Požiadavky sú závislé od použitej technológie. Na prevádzku nami použitých technológií si vystačíme s kancelárskym počítačom s procesorom triedy Pentium 3 a vyššie, 512 MB RAM, 40 GB HDD. Ďalej bude potrebná web kamera s rozlíšením 1280x 1024 a GPS zariadenie.

# Prílohy

## Rozvrhy členov tímu

|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P O N | MH | KOD |  |  | KSS |  |  |  | PDbT |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
|  | JH |  | AOVS |  | NS |  | OOANS |  |  |  | TP1 |  | VSS |  |  |  |
|  | VO |  |  |  | NS |  | OOANS |  |  |  | TP1 |  | VSS |  |  |  |
|  | JL |  |  |  | NS |  | PDbT |  |  |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
|  | GP |  |  |  | NS |  |  |  | PDbT |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
|  | MP |  |  |  | NS |  |  |  | PDbT |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
| U T O | MH |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  |  |  | AOVS |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | VO |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | JL |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | GP |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
| S T R | MH |  |  | PDbT |  | KSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VO |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JL |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP | NS |  | PDbT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP | NS |  | PDbT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Š T V | MH | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OOANS |  |  |  |  |
|  | VO |  |  |  | NP |  |  |  | ASS |  |  | OOANS |  |  |  |  |
|  | JL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |  |
|  | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |  |
| P I A | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VO |  |  |  | NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MH

JH

VO

JL

GP

MP

Michal Hrubý

Ján Hric

Vladimír Oravec

Juraj Ligocký

Gabriel Pán

Marek Polák

prípustný čas

preferovaný čas

## Kontakt na tím a jednotlivých členov

e-mail tímu: j.ligocky@gmail.com

Bc. Juraj Ligocký:	j.ligocky@gmail.com

Bc. Gabriel Pán: 	pan.gabriel@gmail.com

Bc. Marek Polák:	polak.marek@gmail.com

Bc. Michal Hrubý:	hruby.michal@gmail.com

Bc. Ján Hric:		janhricbs@gmail.com

Bc. Vladimír Oravec:	oravecv@gmail.com

## Priorita tém

- Digitálne mapy (Dig-Mapy)

- Báza znalostí a zručností študentov (Znalosti)

- Organisti (Organisti)

- Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní (Zadania)

- Modelovanie a simulácia cestnej dopravy (Doprava)

- Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu (Cestovka)

- Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)

- Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov (Sociálne siete)

- Portál pre časopis – turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Casopis)

- RoboCup – nové stratégie (RoboCup 2D)

- Simulátor teórie automatov (Automaty)

- Automatické budovanie databázy ohlasov (Ohlasy)

- Knižnica webových vizualizačných nástrojov (Web-Viz)

- Robocup – tretí rozmer (RoboCup 3D)

- Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

- Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua (Lua)

- Kandidát na najlepší multimediálny produkt roka 2009 (Europrix)