Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tvorba softvérového systému v tíme

RoboCup – nové stratégie

(Dokumentácia riadenia projektu)

Tím č. 12 – 12. hráč

Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Pedagogický vedúci:	Ing. Ivan Kapustík

2008/2009

Obsah

1	Úvod	1-1

2	Plán projektu	2-1

2.1	Plán projektu na zimný semester	2-1

3	Členovia tímu	3-1

3.1	Rozdelenie kompetencií v tíme	3-1

3.2	Dlhodobé úlohy	3-3

3.3	Krátkodobé úlohy	3-4

3.4	Autorstvo častí dokumentácie	3-4

4	Komunikácia	4-1

4.1	Komunikácia v tíme	4-1

4.2	Prístup k informáciám v rámci tímu	4-3

5	Manažment verzií	5-1

6	Štandard písania programu	6-1

Prílohy

Príloha A – Ponuka na vypracovanie projektu

Príloha B – Zápisnice zo stretnutí tímu

Príloha C – Preberacie protokoly

Príloha D – Posudok dokumentácie tímu Kukuričné deti

Príloha E – Posudok našej dokumentácie

Príloha F – Naša reakcia na posudok

- Úvod

Cieľom tohto dokumentu je poskytnutie prehľadu o riadení projektu, plánovaní činností, rozdelení úloh a kontrole ich plnenia. Z pohľadu predmetov Tvorba softvérového systému v tíme a Tvorba informačného systému v tíme predstavuje druhú časť dokumentácie k projektu. Dokument obsahuje tieto kapitoly a prílohy:

Kapitola 1 – Úvod

Kapitola 2 – Plán projektu

- Obsahuje plány projektu. Zatiaľ je uvedený len prán na zimný semester.

Kapitola 3 – Členovia tímu

- Opisuje členov tímu a rozdelenie kometencií v rámci projektu a dokumentácie.

Kapitola 4 – Komunikácia

- Uvádza druhy komunikácie a koordinácie členov v tíme.

Kapitola 5 – Manažment verzií

- Venuje sa správe verzií zdrojového kódu a projektovej dokumentácie. Zatiaľ uvádza len základné informácie.

Kapitola 6 – Štandard písania programu

- Definuje štýl písania zdrojových súborov programu počas implementácie projektu.

Príloha A – Ponuka na vypracovanie projektu

- Ide o krátky dokument zo začiatku semestra, v ktorom sme vypracovali ponuku na riešenie vybranej témy v rámci predmetov Tvorba softvérového systému v tíme a Tvorba informačného systému v tíme. Zároveň obsahuje bližšie informácie o členoch tímu.

Príloha B – Zápisnice zo stretnutí tímu

- Zoznam zápisníc z pravidelných tímových stretnutí. Zápisnice zahŕňajú program stretnutí, diskutované nápady a problémy, rozdelenie úloh medzi členov a úroveň splnenia úloh.

Príloha C – Preberacie protokoly

- Preberacie protokoly nám zaručujú, že náš vedúci a posudzujúci tím dostali naše dokumenty. Protokoly obsahujú názov preberaného dokumentu a podpisy zástupcov oboch strán.

Príloha D, E a F – Posudky dokumentácie a naša reakcia na posudok

- Úlohou posudkou je komplexne zhodnotiť stav dokumentácie tímu. Zameriava sa na kladné aj záporné stránky, obsahuje odporúčania. Reakcia na posudok odpovedá na výhrady uvedené v posudku.

- Plán projektu

Kapitola obsahuje plán projektu na zimný semester, neskôr pribudne plán na letný semester. Plány projektu uvádzame v podobe tabuľky. Dôležité termíny z hľadiska výstupov projektu sú v tabuľke plánu zvýraznené tučným písmom. Skratka VO pri úvodných úlohách plánu značí bývalého člena Vladimíra Oravca.

  - Plán projektu na zimný semester

Prvá verzia plánu projektu na zimný semester vznikla v treťom týždni semestra, preto neobsahuje aktivity ako zostavenie tímu, výber témy projektu a vypracovanie ponuky. Všetky na začiatku nemali určené zodpovedné osoby. Plán sa dodatočne upravil v siedmom a v jedenástom týždni semestra. Uvádzame všetky verzie plánu.

Tab. 1.  Predbežný plán prác na zimný semester z tretieho týždňa

| Týždeň | Dátum | Činnosť | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 6. 10. – 12. 10. | Oboznámenie sa so zadaním Analýza domácich a zahraničných tímov Začiatok prác na webovej stránke Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri Vytvorenie šablón pre dokumentáciu Rozdelenie rol v tíme Rozbehanie zápasu na spoločnom počítači Založenie spoločného komunikátora Nájdenie nástroja na prideľovanie úloh | Všetci + VO Všetci + VO Polák Ligocký Polák Ligocký Všetci + VO Oravec Pán |
| 4. | 13. 10. – 19. 10. | Dokončenie prác na webovej stránke Analýza tímu Jahodoví prinocovia Analýza možných vylepšení tímu Jahodový princovia Začiatok tvorby dokumentácie Analýza servera Analýza zápasov tímu Jahodoví prinovia | Polák Ligocký Ligocký Hric Všetci + VO Hrubý |
| 5. | 20. 10. – 26. 11. | Testovanie hráča Jahodoví princovia Testovanie servera Pokračovanie v analýze tímu Jahodoví princovia Začiatok tvorby špecifikácie požiadaviek Tvorba dokumentácie | Hrubý Všetci Ligocký Všetci Hric |
| 6. | 27. 10. – 2. 11. | Ukončenie tvorby špecifikácie požiadaviek Začiatok tvorby návrhu riešenia Tvorba dokumentácie | Hric Všetci Hric |
| 7. | 3. 11. – 9. 11. | Ukončenie tvorby návrhu riešenia Pripomienkovanie, kontrola a oprava dokumentácie Finalizácia prvej verzie dokumentácie Vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu konkurenčného tímu | Všetci Všetci Hric Hric |
| 8. | 13. 11. do 14:00 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia | Všetci |
| 8. | 10. 11. – 16. 11. | Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu Revízia na základe posudku Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype | Polák |
| 9. | 21. 11. do 14:00 | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu | Všetci |
| 9. | 17. 11. – 23. 11. | Ukončenie návrhu prototypu Začiatok implementácie prototypu Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu |  |
| 10. | 24. 11. – 30. 11. | Implementácia prototypu Testovanie a ladenie prototypu Tvorba dokumentácie k prototypu |  |
| 11. | 1. 12. – 7. 12. | Testovanie a ladenie prototypu Ukočenie implementácie prototypu Finalizácia dokumentácie k prototypu |  |
| 12. | 8. 12. – 14. 12. | Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie Tvorba prezentácie k prototypu |  |
| 13. | 15. 12. do 14:00 | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou, prezentácia prototypu (podľa dohody s cvičiacim stačí aj do 17. 12.) | Všetci |
| 13. | 18. 12. do 14:00 | ##### Odovzdanie posudku prototypu iného tímu | Všetci |

Tab. 2.  Plán prác na zimný semester zo siedmeho týždňa

| Týždeň | Dátum | Predpokladaná naplanovaná činnosť | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 6.10. – 12.10. | Oboznámenie sa so zadaním. Analýza domácich a zahraničných tímov. Začiatok prác na webovej stránke. Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri Vytvorenie šablón pre dokumentáciu Rozdelenie rol v tíme Rozbehanie zápasu na spoločnom počítači Založenie spoločného komunikátora Nájdenie nástroja na prideľovanie úloh | OK OK OK OK OK OK OK OK | Všetci + VO Všetci + VO Polák Ligocký Polák Všetci + VO Všetci + VO Oravec Pán |
| 4. 4. | 13.10. – 19.10. | Dokončenie prác na webovej stránke Analýza tímu Jahodoví prinocovia Analýza možných vylepšení tímu Jahodových princov Začiatok tvorby dokumentácie Analýza servera Analýza zápasov tímu Jahodoví prinovia | OK OK OK OK OK OK | Polák Ligocký Hric, Ligocký Hric Pán, Polák Hrubý |
| 5. | 20.10. – 26.11. | Testovanie hráča Jahodoví princovia Testovanie servera Pokračovanie v analýze tímu Jahodoví princovia Začiatok tvorby špecifikácie požiadaviek Tvorba dokumentácie | OK OK OK OK OK | Hrubý Hric Ligocký Všetci Všetci |
| 6. | 27.10. – 2.11. | Začiatok tvorby návrhu požiadaviek Rozbehávanie hráča v Jave Tvorba dokumentácie. Naštudovať princípy fungovania algoritmu vylučovania premenných Skompilovanie hráča v prostredí Linux Preskúmať možnosti logovania hráčov Naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry Dokumentácia UML hráča Jahodových princov | OK OK OK OK OK OK OK OK | Všetci Pán Všetci Ligocký Hric Hrubý Polák Ligocký |
| 7. | 3.11 – 9.11. | Ukončenie tvorby návrhu riešenia Naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry Ukončenie tvorby špecifikácie riešenia Pripomienkovanie, kontrola a oprava dokumentácie Finalizácia prvej verzie dokumentácie Vypracovanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu pre konkurenčný tím | OK OK OK OK OK | Všetci Polák Všetci Hric Hric Polák |
| 8. | 13.11. do 14:00 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia |  | Všetci |
| 8. | 10.11. – 16.11. | Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu Revízia na základe posudku Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype |  |  |
| 9. | 21.11. do 14:00 | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu |  | Všetci |
| 9. | 17.11. – 23.11. | Ukončenie návrhu prototypu Začiatok implementácie prototypu Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu |  |  |
| 10. | 24.11. – 30.11. | Implementácia prototypu Testovanie a ladenie prototypu Tvorba dokumentácie k prototypu |  |  |
| 11. | 1.12. – 7.12. | Testovanie a ladenie prototypu Ukočenie implementácie prototypu Finalizácia dokumentácie k prototypu |  |  |
| 12. | 8.12. – 14.12. | Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie Tvorba prezentácie k prototypu |  |  |
| 13. | 15.12. do 14:00 | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou, prezentácia prototypu (podľa dohody s cvičiacim stačí aj do 17.12) |  | Všetci |
| 13. | 18.12. do 14:00 | Odovzdanie posudku prototypu iného tímu |  | Všetci |

Tab. 3.  Plán prác na zimný semester z jedenásteho týždňa

| Týždeň | Dátum | Predpokladaná naplanovaná činnosť | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 6.10. – 12.10. | Oboznámenie sa so zadaním Analýza domácich a zahraničných tímov Začiatok prác na webovej stránke Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri Vytvorenie šablón pre dokumentáciu Rozdelenie rol v tíme Rozbehanie zápasu na spoločnom počítači Založenie spoločného komunikátora Nájdenie nástroja na prideľovanie úloh | OK OK OK OK OK OK OK OK | Všetci + VO Všetci + VO Polák Ligocký Polák Všetci + VO Všetci + VO Oravec Pán |
| 4. | 13.10. – 19.10. | Dokončenie prác na webovej stránke Analýza tímu Jahodoví prinocovia Analýza možných vylepšení tímu Jahodových princov Začiatok tvorby dokumentácie Analýza servera Analýza zápasov tímu Jahodoví prinovia | OK OK OK OK OK OK | Polák Ligocký Hric, Ligocký Hric Pán, Polák Hrubý |
| 5. | 20.10. – 26.11. | Testovanie hráča Jahodoví princovia. Testovanie servera. Pokračovanie v analyze tímu Jahodoví princovia. Začiatok tvorby špecifikácie požiadaviek. Tvorba dokumentácie. | OK OK OK OK OK | Hrubý Hric Ligocký Všetci Všetci |
| 6. | 27.10. – 2.11. | Začiatok tvorby návrhu požiadaviek Rozbehávanie hráča v Jave Tvorba dokumentácie Naštudovať princípy fungovania algoritmu vylučovania premenných Skompilovanie hráča v prostredí Linux Preskúmať možnosti logovania hráčov Naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry Dokumentácia UML hráča Jahodových princov | OK OK OK OK OK OK OK OK | Všetci Pán Všetci Ligocký Hric Hrubý Polák Ligocký |
| 7. | 3.11. – 9.11. | Ukončenie tvorby návrhu riešenia Naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry Ukončenie tvorby špecifikácie riešenia Pripomienkovanie, kontrola a oprava dokumentácie Finalizácia prvej verzie dokumentácie | OK OK OK OK | Všetci Polák Všetci Hric Hric |
| 8. | 13.11. do 14:00 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia | OK | Všetci |
| 8. | 10.11. – 16.11. | Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype | OK OK | Polák Všetci |
| 9. | 21.11. do 14:00 | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu | OK | Všetci |
| 9. | 17.11. – 23.11. | Začiatok implementácie prototypu Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu | OK OK | Všetci Všetci |
| 10. | 24.11. – 30.11. | Implementácia prototypu Ukončenie návrhu prototypu Testovanie a ladenie prototypu Tvorba dokumentácie k prototypu | OK OK OK | Všetci Všetci Všetci Hric |
| 11. | 1.12. – 7.12. | Testovanie a ladenie prototypu Ukočenie implementácie prototypu |  |  |
| 12. | 8.12. – 14.12. | Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie Tvorba prezentácie k prototypu Finalizácia dokumentácie k prototypu | OK OK | Všetci Ligocký |
| 13. | 15.12. do 14:00 | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou, prezentácia prototypu (podľa dohody s cvičiacim stačí aj do 17.12) |  |  |
| 13. | 18.12. do 14:00 | Odovzdanie posudku prototypu iného tímu |  |  |

- Členovia tímu

Tím s názvom 12. hráč tvorí šesť študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2008/2009. Podrobnosti o členoch tímu možno nájsť v prílohe A – Ponuka na vypracovanie projektu.

Členovia tímu:

- Juraj Ligocký

- Michal Hrubý

- Gabriel Pán

- Vladimír Oravec (bývalý člen)

- Ján Hric

- Marek Polák

Pedagogický vedúci tímu:

- Ing. Ivan Kapustík

V ďalšom texte sú jednotliví členovia tímu identifikovaný priezviskom alebo skratkami: JL – Juraj Ligocký, MH – Michal Hrubý, GP – Gabriel Pán, VO – Vladimír Oravec, JH – Ján Hric, MP – Marek Polák. VO opustil náš tím veľmi skoro – v štvrtom týždni zimného semestra. Preto prípadné označenie VŠETCI značí päťčlenný tím.

  - Rozdelenie kompetencií v tíme

Táto kapitola obsahuje pridelenie  rol, pričom člen tímu má k svojej role priradené zodpovednosti a právomoci, ktoré mu v tejto funkcii prináležia. Na úvodných stretnutiach sme sa dohodli na vedúcom tímu. Ďalšie roly sme pridelili na neskorších stretnutiach. Očakáva sa, že ešte môžu vzniknúť aj ďalšie roly. Takou rolou môže byť napríklad vedúci vývoja alebo vedúci testovania. Tieto roly zatiaľ nevznikli, lebo v tejto fáze ešte nie potrebné zaoberať sa vývojom a implementáciou projektu.

Manažér tímu (vedúci) – Bc. Juraj Ligocký

- koordinácia členov tímu

- motivovanie členov tímu

- udržovanie informácií o stave projetku

- riešenie problémov členov tímu

- dohodovanie stretnutí

Manažér dokumentácie – Bc. Ján Hric

- tvorba šablón dokumentu

- finalizovanie a kompletizácia dokumentov

- zadávanie uloh členom tímu v rámci dokumentácie

- zbieranie jednotlivých častí dokumentu od členov tímu

Manažér podporných prostriedkov – Bc. Gabriel Pán

- zabezpečenie fungovania nástrojov na komunikáciu

- zabezpečenie fungovania nástroja na správu úloh a chýb

- zabezpečenie iných podporných prostriedkov

Manažér webovej stránky – Bc. Marek Polák

- vytvorenie dizajnu stránky a jeho prispôsobovanie potrebám

- neustála aktualizácia stránky

Manažér kvality – Bc. Michal Hrubý

- upozornenie na problémy spojené s kvalitou

- kontrola kvality

  - Dlhodobé úlohy

Pod dlhodobými úlohami rozumieme úlohy naplánované na viac týždňov. Zoznam úloh uvádzame v podobe tabuľky a k niektorým úlohám podávame bližší opis. Počas projektu sa budú dlhodobé úlohy priebežne dopĺňať.

Tab. 4. Rozdelenie dlhodobých úloh.

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Analýza predchádzajúcich tímov | Všetci + VO | Splnená |
| Vytvorenie webovej prezentácie tímu | Polák | Splnená |
| Správa dokumentácie | Hric | Prebieha |
| Správa webovej prezentácie tímu | Polák | Prebieha |
| Správa systému Mantis | Pán | Prebieha |
| Zdokumentovanie hráča Jahodoví princovia | Ligocký | Prebieha |
| Analýza vhodnosti použitia hráča napísaného v Jave | Pán | Prebieha |
| Vytvorenie simulácií hry tímu Jahodoví princovia | Hrubý | Splnená |
| Nasadenie neurónových sietí | Polák, Hric | Prebieha |

Zdokumentovanie hráča Jahodoví princovia

Cieľom je zmapovanie a analyzovanie hráča tímu Jahodoví princovia a vytvorenie krátkej príručky, ktorá by ďalších členov tímu, prípadne iných študentov, ktorí sa v budúcnosti budú zaoberať týmto hráčom, uviedla do organizácie kódu a vysvetlitla najzákladnejšie entity.

Nasadenie neurónových sietí

Máme v pláne využiť dva druhy neurónových sietí. Jedna bude slúžiť na efektívne útočenie s využitím tzv. agresívneho štýlu hry. Úlohou druhej siete bude rozpoznávanie situácií na ihrisku.

Analýza vhodnosti použitia hráča napísaného v Jave

Vzhľadom na to, že väčšine členov vývojového tímu je programovací jazyk C++ cudzí a predpokladá sa zachovanie tohto trendu na fakulte v budúcich rokoch, máme v pláne odskúšať možnosti hráča napísaného v programovacom jazyku Java. Výstup analýzy by mal poslúžiť predovšetkým tímom budúcich rokov.

  - Krátkodobé úlohy

Rozdelenie krátkodobých úloh a ich plnenie je detailne zdokumentované v zápisniciach z pravidelných tímových stretnutí. Možno ich nájsť v prílohe B – Zápisnice zo stretnutí tímu.

  - Autorstvo častí dokumentácie

Nasledujúce tabuľky uvádzajú kapitoly oboch častí dokumentácie a ich autorov.

Tab. 5. Zodpovednosť za jednotlivé časti technickej dokumentácie

| Kapitola | Názov | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Úvod | Všetci |
| 2.1 | Prostredie simulovaného futbalu | Hric |
| 2.2.1 | Nexus | Ligocký |
| 2.2.2 | DAInamite | Pán, Hrubý |
| 2.2.3 | Oxsy | Hric |
| 2.2.4 | Brainstormers | Polák |
| 2.2.5 | Jahodoví princovia | Ligocký |
| 2.2.6 | Loptoši | Hrubý |
| 2.2.7 | Sklo | Pán |
| 2.2.8 | FIITMedia | Hric |
| 2.2.9 | UTTP | Polák |
| 2.3 | Možnosti logovania | Hrubý |
| 2.4 | Zbežný pohľad na štruktúru hráča Jahodových princov | Ligocký |
| 3.1 | Nedostatky hráča tímu Jahodoví princovia | Ligocký |
| 3.2 | Agresívne správanie hráča | Polák |
| 3.3 | Využitie programovacieho jazyka Java | Hric |
| 4.1 | Agresívne správanie | Polák |
| 4.2 | Úroveň dostupného kódu tímu DAInamite | Hric |
| 5.1 | Server verzie 13 | Hric |
| 5.2 | Hráč tímu Jahodoví princovia | Ligocký |
| 5.3 | Hráč tímu DAInamite | Pán |
| 6 | Zhodnotenie | Hric |
| Príloha A | Používateľská príručka k prototypu | Hric |

Tab. 6. Zodpovednosť za jednotlivé časti dokumentácie riadenia

| Kapitola | Názov | Zodpovedný |
| --- | --- | --- |
| 1 | Úvod | Hric |
| 2 | Plán projektu | Ligocký |
| 3 | Členovia tímu | Hric |
| 3.1 | Rozdelenie kompetencií v tíme | Ligocký |
| 3.2 | Dlhodobé úlohy | Ligocký |
| 4.1 | Komunikácia v tíme | Hric, Polák |
| 4.2 | Prístup k informáciám v rámci tímu | Pán, Hric |
| 5 | Manažment verzií | Hric |
| 6 | Štandard písania programu | Hrubý |
| Príloha A | Ponuka na vypracovanie projektu | Všetci + VO |
| Príloha B | Zápisnice zo stretnutí tímu | Všetci |
| Príloha C | Preberacie protokoly | Hric |
| Príloha D | Posudok dokumentácie tímu Kukuričné deti | Polák |
| Príloha E | Posudok našej dokumentácie | - |
| Príloha F | Naša reakcia na posudok | Hric |

- Komunikácia

Kapitola sa venuje opisu spôsobov komunikácie a riadenia v našom tíme a technickým prostriedkom, ktoré na to používame.

  - Komunikácia v tíme

Podľa povahy informácií, ktoré potrebujeme poskytnúť/zistiť, v tíme používame rôzne spôsoby komunikácie.

Pravidelné stretnutia

Pravidelné tímové stretnutia za prítomnosti pedagogického vedúceho sa konajú každý týždeň. Zo všetkých druhov komunikácie sa na stretnutiach vymení najväčšie množstvo informácií a umožňujú členom okamžité prijímanie a reagovanie na správy, preto ich možno považovať za najdôležitejší spôsob komunikácie. Stretnutia tímu sa spravidla zúčastňujú všetci členovia. Stretnutie prebieha štandardne v troch fázach, ktoré sa môžu navzájom prelínať:

- Každý člen tímu oboznámi kolegov s plnením svojich úloh z posledného stretnutia a problémami, na ktoré narazil. V prípade nesplnenia úlohy podľa plánu tím posúdi, či a ako má význam v úlohe pokračovať.

- Rozprava o vzniknutých problémoch, nápadoch a návrhoch.

- Rozdelia sa úlohy na ďalší týždeň, prípadne na dlhšie obdobie.

Podľa množstva splnených a nových úloh stretnutie tímu trvá spravidla dve až tri hodiny. Členovia tímu sa pravidelne striedajú vo funkcii zapisovateľa. Zapisovateľ spíše z tímového stretnutia podrobný zápis, v ktorom zachytáva priebeh stretnutia a prehľadne sumarizuje úlohy pre každého člena tímu.

Elektronická pošta

Pre potreby komunikácie v tíme sme založili spoločné e-mailové konto 12hrac@googlegroups.com. Slúži na posielanie hromadných správ celému tímu. Využíva sa najmä na posielanie oznamov, informácií a diskusiu mimo tímových stretnutí. Členom tímu dáva tento spôsob čas regovať na otázky, preto nie je vhodný na okamžité problémy. Je vhodný aj na riadenie a koordináciu práce, komunikáciu s pedagogickým vedúcim či oponenstkým tímom.

Mobilný telefón

Telefonický kontakt sa využíva na okamžité odovzdanie krátkej správy, resp. zistenie krátkej informácie jedným členonom tímu druhému/od druhého. Každý člen vlastní mobilný telefón, preto je tento spôsob veľmi vhodný, keď sa vyžaduje rýchla komunikácia.

Webová prezentácia tímu

Cieľom tímovej stránky je poskytnúť komplexný pohľad na tím, byť štartovacím bodom a zdrojom ucelených informácií pri skúmaní tímu. Na splnenie týchto funkcií je nutné zabezpečiť prehľadnosť, jednoduchosť a dostupnosť stránky.

Stránka je vizuálne rozdelená do troch častí: hlavička, tela a päta. Hlavička obsahuje logo a názov tímu, menu stránky, päta logo fakulty, meno autora a príp. iné doplňujúce informácie. Zrak používateľa spočíva väčšinu času na tele stránky, v ktorého pravej časti sa nachádza bočný panel – pole s veľkosťou 30% z celkovej šírky stránky s odlišným vzhľadom zobrazujúce nové a zaujímavé informácie, obsahujúce často odkazy na podstránky.

Ľavá časť stránky – naopak – obsahuje samotné relevantné informácie k projektu, popisy, obrázky a tabuľky. Sprístupňuje informácie o RoboCupe samotnom, tíme, jeho cieľoch a členoch. Pravidelne sú tu umiestňované zápisnice zo stretnutí i už vypracovaná a odovzdaná dokumentácia.

Pri návrhu stránky boli zohľadnené pokyny pre vytvorenie webovej prezentácie, menovite:

- Všetky súčasti sídla musia byť umiestnené v tímovom adresári (t. j. vylúčiť presmerovanie na iné adresy).

- Webové sídlo má informovať o postupe prác tímu a treba ho pravidelne (týždenne) aktualizovať.

- V závere projektu bude vytvorený statický obraz webového sídla prezentovateľný na elektronickom médiu (t. j. vylúčiť dynamické generovanie stránok).

- Používajte kódovanie ISO-8859-2.

Na základe týchto požiadaviek bola vytvorená statická stránka použitím technológií (x)HTML a CSS. Je farebne ladená do šeda, pričom využíva viacero odtieňov a prechodov medzi farbami, text je čiernej farby a je dobre čitateľný.

Aktualizácia prebieha minimálne jedenkrát do týždňa a zahŕňa pridanie dokumentov na stránku, aktualizáciu bočného panela ako aj kontrolu a príp. doplnenie informácií o tíme.

Naším cieľom je poskytnúť verejnosti prostredníctvom tejto stránky toľko informácií, aby bolo možné pokračovať v ďalšom vývoji hráča aj bez konzultácii s nami.

  - Prístup k informáciám v rámci tímu

Na prístup k informáciám a dokumentom v tíme používame dva systémy – Mantis a Bazaar. Prvý slúži na zadávanie úloh členom tímu, druhý na správu verzií zdrojového kódu a projektovej dokumentácie.

Mantis

Mantis je bezplatný populárny webovo založený systém najmä na ohlasovanie bugov. Je napísaný v skriptovacom jazyku PHP a pracuje s databázami MySQL, MS SQL a PostgreSQL. Môže byť inštalovaný na akejkoľvek platforme a skoro všetky prehliadače sú použiteľné ako klient. Je vypustený pod GNU General Public Licence (GPL).

V našom tíme Mantis používame ako systém na zadávanie úloh. Nainštalovaný bol na serveri wasabi.fiit.stuba.sk, kde sú všetky potrebné súčasti na jeho prevádzku. Vytvorili sme si v Mantise projekt a jednotlivým členom tímu boli pridelené roly. O administráciu systému sa stará Gabriel Pán, rolu vedúceho projektu zastáva vedúci tímu – Juraj Ligocký, ktorí majú aj najviac práv v systéme. Ostatní členovia týmu majú v systéme právomoci na prezeranie úloh a vytváranie nových úloh prípadne hlásení o chybách.

Ako veľa podobných systémov, aj tento ponúka, okrem mnohých iných funkcií, aj možnosť prideliť problému rôzne stavy od začatia až po vyriešenie. Je možné nechať si zobraziť všetky úlohy ako aj pridelené konkrétnemu používateľovi. Úlohy v rôznych stavoch sú farebne odlíšené.

- Manažment verzií

Manažment verzií a zmien je v našom tíme zabezpečený použitím systému na správu verzií Bazaar. Hlavným účelom použitia je udržiavanie podrobného prehľadu o zmenách v zdrojových súboroch. Okrem toho sa však používa aj na ukladanie rôznych verzií dokumentácie. Keďže dokumentácia je binárny súbor, nie je možné použiť výhody systému porovnania zmien medzi jednotlivými verziami. Napriek tomu je systém výhodné používať ako úložisko všetkých súborov týkajúcich sa projektu.

Bazaar slúži ako úložisko pre súbory so zdrojovým kódom a všetku dokumentáciu. Výhodou systému je, že umožňuje prácu na projekte aj necentralizovaným spôsobom, čiže nie je potrebné pripojenie k spoločnému úložisku. Vďaka tomu môže každý člen tímu mať vlastný strom verzií a v prípade výsledku, ktorý chce zverejniť, môže verziu poslať do spoločného úložiska.

Spoločné úložisko zatiaľ nie je zriadené. Spustenie systému a rozšírenie tejto kapitoly o potrebné pokyny sa predpokladá do začiatku letného semestra.

- Štandard písania programu

V tejto kapitole sú opísané štandardy písania zdrojových kódov v C++, ktoré budeme používať v našom programe. Výhodou definovania týchto štandardov je prehľadnosť kódu a to, že programátori si nemusia  vymýšľať svoj vlastný štýl písania kódu. Keďže náš projekt sa bude opierať o predchádzajúce riešenie, v ktorom autori používali svoj vlastný štýl písania kódu, je potrebné zvoliť taký štýl, ktorý sa nevymyká konvenciám predošlého štýlu.

Konvencie pomenovania

Všetky názvy tried, premenných a atribútov sa píšu v anglickom jazyku.  Ak sa názov skladá z viacerých slov, nie sú oddelené podčiarkovníkom, ale sú napísané spolu, pričom prvé písmeno nasledujúceho slova je veľké, ostatné malé (platí, aj ak sú v názve skratky). Názvy súborov majú príponu „.h“ pre hlavičkový súbor a „.cpp“ pre zdrojový súbor.

Pomenovanie atribútov a konštánt

Na pomenovanie atribútov sa používajú malé písmená, alebo ak je to pomenovanie pomocou viacerých slov, začiatočné písmeno je malé a každé začiatočné písmeno ďalšieho slova je veľké. Konštanty majú v názve všetky písmená veľké a oddelené podčiarkovníkom „_“, napr. LOG_LEVEL. Pre názvy enumerátorov platia pravidlá ako pre názvy tried, jednotlivé zložky enumerátorov sa píšu štýlom konštánt.

Pomenovanie tried

Každá trieda je v samostatnom súbore. Názov súboru by je rovnaký ako názov triedy a vyjadruje, čo trieda predstavuje. Názvy tried začínajú vždy veľkým písmenom, názvy dlhšie ako tri slová sa neodporúčajú. Dedenie tried sa v názve triedy nemá zohľadňovať.

Pomenovanie metód

Každá metóda vykonáva nejakú funkciu, ktorá by mala byť jasná z jej názvu, napr. dashToPoint(). Na rozdiel od tried, ktoré sú väčšinou nazvané podstatnými menami, základom názvu metódy je sloveso. V názvoch metód je vhodné používať aj rôzne predpony (get, set, is) a prípony (max, key).

Komentovanie zdrojových kódov

Každý by mal okomentovať zdrojový kód už pri jeho písaní. Komentár sa vždy nachádza na novom riadku pred konštrukciou, ktorú opisuje. Komentár by mal stručne opísať danú časť kódu a mal by objasniť jeho fungovanie. Komentujú sa triedy, metódy a časti kódu, ktoré sú menej prehľadné, ako rôzne vetvenia a cykly. Komentáre sú písané v anglickom jazyku, keďže už existujúci kód, na ktorý nadväzujeme, používa komentáre v angličtine. Ako typ komentárov používať nasledujúci tvar:

/**

* ... text ...

*/

Pri komentovaní sa môžu používať rôzne kľúčové slová:

- TODO: význam tejto skratky je, že túto časť treba dorobiť.

- BUG: znamená, že sa tam nachádza nejaká chyba, ktorá nie je na prvý pohľad zrejmá.

Príloha A

- Ponuka na vypracovanie projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Digitálne mapy

ponuka tímu č. 12

Bc. Juraj Ligocký 						september 2008

Bc. Marek Polák						e-mail: j.ligocky@gmail.com

Bc. Michal Hrubý

Bc. Gabriel Pán

Bc. Vladimír Oravec

Bc. Ján Hric

# Úvod

Dokument, ktorý držíte v rukách, obsahuje predstavu nášho tímu ako riešiť zložitý problém, ktorým smerom sa hodláme vybrať a zoznam zdrojov, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou nevyhnutné na jeho úspešné vyriešenie.

Najprv sa predstavia jednotliví členovia tímu a ich schopnosti, ktoré do istej miery majú spojitosť s danou témou. Po predstavení nasledujú: motivácia, analýza požiadaviek a hrubý návrh systému. Na záver sú ešte pridané prílohy, ktoré obsahujú informácie o časovom harmonograme jednotlivých členov tímu (rozvrh hodín) a aj zoznam preferovaných tém.

# Tím

Náš tím je zložený zo 6 absolventov bakalárskeho štúdia na FIIT STU, v súčasnosti študentov inžinierskeho štúdia, a to z obidvoch smerov.

Každý člen oplýva množstvom poznatkov získaných či už počas troch rokov štúdia, alebo vo voľnom čase prácou na vlastných projektoch a samovzdelávaním. Okrem toho niektorí majú aj skúsenosti s prácou vo firemnej sfére, keďže buď pracujú, alebo pracovali v oblasti informačných technológií.

Bc. Juraj Ligocký

- je úspešným absolventom 1. stupňa FIIT STU v odbore Informatika

- vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal tvorbou grafických používateľských rozhraní pomocou knižnice Swing programovacieho jazyka JAVA.

- ovláda tieto technológie: JAVA/J2EE, UML, HTML CSS, JavaScript, C, SQL a iné.

- pracuje ako JAVA programátor pre firmu Posam, kde nadobudol dvojročnú skúsenosť z programovania rozsiahlych J2EE aplikácií. Spolupodieľal sa na implementovaní systémov napríklad pre Alianz, CISCO (medzinárodný projekt).

- má úspešne absolvované školenia z technológii: JAVA, UML, SWING, WICKET, SPRING, EJB, HIBERNATE.

- v tíme by sa mal výrazne podieľať na návrhu požadovaného systému a tvorbe dokumentácie ako aj implementovaní jednotlivých častí systému.

Bc. Marek Polák

- je absolventom 1. stupňa  VŠ štúdia na FIIT STU. Výsledkom jeho bakalárkej práce bol indexovací systém, pri ktorého tvorbe získal poznatky z oblasti vyhľadávania, triedenia a spracovania informácií

- ovláda programovacie jazyky JAVA, C, HTML, SQL, CSS

- má prax s prácou a využitím Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint a Adobe Flash, ktoré by rád zúročil pri tvorbe dizajnu aplikácie

- v tíme by mohol byť zodpovedný za dizajn systému, formálnu úpravu dokumentácie, komunikáciu s vedúcim tímu, spolupodieľať sa na tvorbe a na testovaní vytváraného produktu

Bc. Michal Hrubý

- výsledkom jeho bakalárskeho projektu je prostriedok pre podporu výučby predmetu ASP1

- počas štúdia si osvojil nasledujúce technológie: C, C#, Java, Flash, HTML, CSS a JavaScript

- popri štúdiu pracuje ako programátor vo firme ANDIS, spol. s r.o.

- úspešne ukončil 4 semestre CCNA (Cisco Certified Networking Asociate)

- v tíme by mohol zastávať pozíciu programátora, spolupracovať pri návrhu systému, jeho testovaní a tvorbe dokumentácie

Bc. Gabriel Pán

- Témou jeho bakalárskej práce bolo: „Agregované vyhľadávanie entít podobných vlastností v heterogénnych zdrojoch informácií“. Vďaka tomu získal dobré skúsenosti v oblasti vyhľadávania informácií a vyhľadávacích strojov.

- Už dlhší čas pracuje vo firme, ktorá sa zaoberá aj vývojom webových portálov pre rôzne spoločnosti, preto má široké poznatky z oblasti vytvárania veľkých enterprise aplikácií, na vývoji ktorých sa podieľajú väčšie tímy ľudí. Vďaka tomu má skúsenosti s prácou v tíme a inými ľuďmi.

- Počas svojho štúdia sa zaoberal aj tvorbou softvéru pre mobilné zariadenia, preto ani táto oblasť mu nie je cudzia.

- Programovací jazyk JAVA, ktorý je vhodný pre potreby tohto projektu, má zvládnutý na dobrej úrovni,  čo mu umožňuje podieľať sa na vývoji ktorejkoľvek z častí budúcej aplikácie.

- V tíme by mal byť zodpovedný za návrh jednotlivých častí aplikácie, výber technológií, pomocou ktorých budú jednotlivé časti implementované a samotnú implementáciu riešenia.

Bc. Vladimír Oravec

- absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika

- vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal aplikáciou fuzzy regulátora a evolučných algoritmov na riadenie automobilov na okruhu (v prostredí Matlab)

- má skúsenosti s nasledovnými technológiami: Java, SQL, C, HTML a inými

Bc. Ján Hric

- Už od základnej školy sa venuje programovaniu databázových aplikácií. Od jednoduchých databáz prešiel na databázové systémy typu client-server s využitím jazyka SQL (MySQL, ORACLE). Má dlhoročné skúsenosti s programovaním v klasických procedurálnych i procedurálno-objektových jazykoch ako je Pascal, Delphi, C++ a čiastočne Visual Basic, dobre pozná čisto objektový jazyk SmallTalk, no nebráni sa ani novým  programovacím paradigmám.

- Dlhé roky sa venuje programovaniu sieťových a viacniťových systémov. Pri riešení zložitých problémov tímu pomôže jeho znalosť evolučných algoritmov a neurónových sietí.

- Dobre pozná operačný systém Linux.

# Motivácia

Digitálne mapy sa rozvojom internetu stali bežnou súčasťou života ľudí. Či už ide o technicky zdatného používateľa, alebo začiatočníka, každý sa z času na čas stretáva s potrebou zistiť, ako sa dostane na miesto ktoré potrebuje, prípadne kde sa nachádza objekt, o ktorý sa zaujíma. Nie je neobvyklé vidieť ľudí orientujúcich sa v meste podľa máp vytlačených z rôznych webových služieb, spolu s vyznačenou trasou. Mapy sprístupnením na internete dostali úplne nový rozmer. Už nejde len o statické obrázky, ktoré je možné prinajlepšom približovať, ale v súčasnosti poskytuje nepreberné množstvo doplnkových informácií.

Motiváciou nášho tímu je sprístupniť tieto informácie v ucelenej forme slovenskému používateľovi. Nezáleží na tom, či bude sedieť staticky za počítačom alebo v pohybe. S rozvojom mobilného internetu sa otvára úplne nová platforma navigácie priamo počas cesty, s využitím buď GPS súradníc alebo pomocou zisťovania polohy prostredníctvom mobilných vykrývačov v GSM sieti.

Ďalším z cieľov je dosiahnutie príjemného a zároveň funkčného používateľského rozhrania, a to využitím najmodernejších technológií. Používateľ by mal v záplave podobných komerčných riešení vidieť pridanú hodnotu práve v tom našom, a tou hlavnou by malo byť práve pohodlné používanie.

# Analýza problému

V súčasnosti existuje už množstvo systémov, ktoré ponúkajú používateľom prístup k rôznym digitálnym mapám či už prostredníctvom ich osobných počítačov, mobilných telefónov alebo prenosných navigačných zariadení.

Prostredníctvom týchto máp si používatelia môžu jednoduchým spôsobom vyhľadávať želané objekty na základe kľúčových slov. Takýmito objektmi sú napríklad ulice, reštaurácie, hotely, čerpacie stanice alebo kultúrne pamiatky. Obyčajné vyhľadávanie môže byť v niektorých prípadoch nedostačujúce a zlé používateľské prostredie často spomaľuje prácu s mapou.

Práve vyhľadávanie v mapách predstavuje veľmi dôležitú funkcionalitu, ktorú musí ponúkať každý takýto systém, aby mohol byť prakticky použiteľný. Dobrý vyhľadávací systém v kombinácii s dobrým používateľským rozhraním dokáže veľmi zefektívniť prácu s mapami. Popri ponúknutí možnosti vyhľadávania je vhodné objekty určitým spôsobom kategorizovať a zabezpečiť možnosť prezerať jednotlivé kategórie, čo umožní nájsť želaný objekt ak napríklad nevieme jeho názov. Ďalej je veľmi praktické, keď si používatelia môžu naplánovať trasu svojej cesty až do želaného cieľa, prípadne rýchlo zistiť informácie o objektoch v ich blízkosti. Za týmto účelom musí systém obsahovať možnosť pridávania rôznych metadát, ktoré umožňujú bližšie popísať hľadané objekty.

Pri vytváraní podobných systémov by sa preto mal klásť dôraz práve na tieto súčasti.

# Špecifikácia požiadaviek a predbežný návrh

## Požiadavky

Predpokladané požiadavky na systém:

- inteligentné vyhľadávanie a kategorizácia objektov

- pútavé interaktívne používateľské rozhranie

- modifikovanie existujúcich objektov mapy

- získavanie aktuálnych dopravných informácií

- použitie web kamier na sledovanie situácie v okolí vytipovaných objektov

- autentifikácia a autorizácia

- bezpečnosť

- spoľahlivosť

- centralizované riešenie s využitím databázových technológií

- multiplatformovosť

- efektívna podpora GPS

## Postup riešenia

Počas riešenia projektu sa zameriame:

- Získanie a spresnenie požiadaviek na systém

- Zhrnutie požiadaviek a návrh systému

- Implementácia požadovanej funkcionality

- Testovanie jednotlivých modulov

- Testovanie systému dobrovoľníkmi

- Oprava zistených chýb a nedostatkov

- Uvedenie systému do prevádzky

## Zdroje

Máme k dispozícii osobné počítače a potrebné softvérové prostriedky pre potreby tohto projektu.

### Softvérové prostriedky potrebné pre riešenie projektu:

Pri riešení projektu budeme využívať voľne šíriteľné softvérové prostriedky. Na komunikáciu medzi členmi týmu budeme používať GoogleTalk a Skype. Pri tvorbe UML diagramov bude používaný IBM Rational Software Architect. Na tvorbu a sledovanie plánov použijeme systém Trac v spolupráci s SVN na udržiavanie verzií. Programové prostredie bude závisieť od voľby programovacieho jazyka, v ktorom bude projekt implementovaný. Predpokladá sa využitie databázových prostredí napr. Oracle, Postgre.

### Hardvérové požiadavky na systém:

Požiadavky sú závislé od použitej technológie. Na prevádzku nami použitých technológií si vystačíme s kancelárskym počítačom s procesorom triedy Pentium 3 a vyššie, 512 MB RAM, 40 GB HDD. Ďalej bude potrebná web kamera s rozlíšením 1280x 1024 a GPS zariadenie.

## Rozvrhy členov tímu

|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P O N | MH | KOD |  |  | KSS |  |  |  | PDbT |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
|  | JH |  | AOVS |  | NS |  | OOANS |  |  |  | TP1 |  | VSS |  |  |  |
|  | VO |  |  |  | NS |  | OOANS |  |  |  | TP1 |  | VSS |  |  |  |
|  | JL |  |  |  | NS |  | PDbT |  |  |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
|  | GP |  |  |  | NS |  |  |  | PDbT |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
|  | MP |  |  |  | NS |  |  |  | PDbT |  | TP1 |  | VIS |  |  |  |
| U T O | MH |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  |  |  | AOVS |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | VO |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | JL |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | GP |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  |  |  |  |  |  |
| S T R | MH |  |  | PDbT |  | KSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VO |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JL |  |  | NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP | NS |  | PDbT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP | NS |  | PDbT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Š T V | MH | KOD |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OOANS |  |  |  |  |
|  | VO |  |  |  | NP |  |  |  | ASS |  |  | OOANS |  |  |  |  |
|  | JL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |  |
|  | MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |  |
| P I A | MH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VO |  |  |  | NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GP |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MH

JH

VO

JL

GP

MP

Michal Hrubý

Ján Hric

Vladimír Oravec

Juraj Ligocký

Gabriel Pán

Marek Polák

prípustný čas

preferovaný čas

## Kontakt na tím a jednotlivých členov

e-mail tímu: j.ligocky@gmail.com

Bc. Juraj Ligocký:	j.ligocky@gmail.com

Bc. Gabriel Pán: 	pan.gabriel@gmail.com

Bc. Marek Polák:	polak.marek@gmail.com

Bc. Michal Hrubý:	hruby.michal@gmail.com

Bc. Ján Hric:		janhricbs@gmail.com

Bc. Vladimír Oravec:	oravecv@gmail.com

## Priorita tém

- Digitálne mapy (Dig-Mapy)

- Báza znalostí a zručností študentov (Znalosti)

- Organisti (Organisti)

- Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní (Zadania)

- Modelovanie a simulácia cestnej dopravy (Doprava)

- Webové stránky pre ideálnu cestovnú kanceláriu (Cestovka)

- Tvorba rozvrhov (Rozvrhy)

- Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov (Sociálne siete)

- Portál pre časopis – turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska (Casopis)

- RoboCup – nové stratégie (RoboCup 2D)

- Simulátor teórie automatov (Automaty)

- Automatické budovanie databázy ohlasov (Ohlasy)

- Knižnica webových vizualizačných nástrojov (Web-Viz)

- Robocup – tretí rozmer (RoboCup 3D)

- Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

- Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua (Lua)

- Kandidát na najlepší multimediálny produkt roka 2009 (Europrix)

Príloha B

Zápisnice zo stretnutí tímu

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9. 10. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Vladimír Oravec Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Marek Polák |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo získanie predstavy o problematike, dohodnúť sa na prostriedkoch komunikácie a spolupráce v tíme a rozdeliť úlohy medzi jednotlivých členov.

- Úvod do problematiky - Zápisnica - Určenie rol v tíme - Opis technológií - Analýza projektov z minulých rokov

Priebeh stretnutia

- Úvod do problematiky - IK ukázal členom tímu rozsah dokumentácie minuloročného tímu. - IK opísal priebeh stretnutí, členovia tímu majú byť aktívni, pripravení diskutovať, hodnotiť a komunikovať. - IK upozornil členov tímu na dodržiavanie termínov, pričom prečítal ich prehľad. Pri práci je nutné počítať s časovou rezervou, aby nenastal sklz pri nepredvídaných problémoch. Takisto pri implementácii je nutné mať vyhradený čas na testovanie a ladenie.

- Zápisnica - IK opísal proces tvorby zápisnice zo stretnutí. - Zápis je nutné vyhotoviť do štvrtka večera a sprístupniť ho na webovej stránke projektu. - Zapisovateľom je každý týždeň iný člen tímu, celkový počet zápisníc v zimnom semestri bude 10. - Zápisnica má mať jednotný formát, je vhodné postupovať podľa šablóny. - IK oboznámil členov tímu s jednotlivými časťami zápisnice, dôraz kládol na časti „Plnenie úloh“ a „Nové úlohy“.

- Určenie rol v tíme - IK navrhol voľbu vedúceho tímu, členovia sa predbežne dohodli na JL. - JL ako vedúci bude zodpovedný za zostavenie plánu na semester, zadávanie úloh a ich rozdeľovanie. - Tím má do budúceho stretnutia určiť osobu zodpovednú za dokumentáciu.

- Opis technológií - IK opísal architektúru hráča a pomocného softvéru. Vyslovil odporúčanie, aby sme v projekte pokračovali vylepšovaním vlastností existujúceho hráča a odstraňovaním chýb, namiesto stavby nového. - Tím sa dohodol, že na komunikáciu bude používať prostriedky firmy Google: Groups + Code + Gmail. - GP sprevádzkuje na študentskom serveri systém na manažment projektov. - Pre tím bude vytvorená spoločná emailová adresa, ktorú odošleme aj IK.

- Analýza projektov z minulých rokov - IK opísal súčasti, ktoré používal tím Jahodoví princovia. - Každý člen tímu dostal za úlohu analyzovať do budúceho týždňa jeden domáci a jeden zahraničný tím + tím minuloročných víťazov. - Z analýzy každého tímu je nutné vypracovať správu rozsahu 1 A4, ktorá bude zameraná na zaujímavé postupy, vylepšenia, stratégie. - V analýze a návrhu riešenia navrhol IK zamerať sa na témy: rozhodovanie hráča, nové schopnosti, zlepšenie brankára, komunikácia a spolupráca hráčov.

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

Žiadne úlohy neboli definované, keďže išlo o prvé stretnutie.

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 1.1 | Určiť vedúceho tímu. | Všetci | 10.10.2008 |
| 1.2 | Vytvoriť webovú stránku tímu. | Polák | 15.10.2008 |
| 1.3 | Vytvoriť tímové konto na Google Groups. | Oravec | 9.10.2008 |
| 1.4 | Nainštalovať a spustiť systém na prideľovanie a správu úloh. | Pán | 9.10.2008 |
| 1.5 | Rozdeliť tímy jednotlivým členom na ich analýzu, vytvorenie zoznamu „meno – analyzovaný tím“ na Google Groups. | Ligocký | 10.10.2008 |
| 1.6 | Analyzovať tímy, vypracovať správu z analýzy. | Všetci | 15.10.2008 |
| 1.7 | Poslať emailový kontakt na náš tím IK. | Oravec | 10.10.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

VO	Bc. Vladimír Oravec

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15. 10. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Vladimír Oravec Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Ján Hric |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo na základe vypracovanej analýzy domácich a zahraničných tímov získať predstavu o doterajšom vývoji v oblasti RoboCupu a prediskutovať, ktorým smerom sa chce náš tím ďalej uberať.

- Úvodná kontrola úloh - Analýza tímov - Zhodnotenie analýzy

Priebeh stretnutia

- Úvodná kontrola úloh - IK skontroloval zápisnicu z prvého stretnutia a upozornil na nedostatky. - VO vyriešil príčinu, prečo e-mail od IK na Google Groups neprišiel. - IK si pozrel našu webovú stránku a upozornil, že spoluautorom úvodného článku na nej je Marián Lekavý.

- Analýza tímov - Každý člen predstavil výsledky svojej analýzy vybraných tímov. - VO neanalyzoval zahraničný tím, úloha sa mu presúva na ďalší týždeň. - Hlavné postrehy z analýzy domácich tímov: - Jahodoví princovia: minuloroční víťazi, pravdepodobne budú základom nášho hráča; možno vylepšiť: útok, zahrávanie autu, algoritmus eliminácie premenných, zdokumentovať zdrojový text (UML) - Sklo: pribudla práca s heterotypmi, šetrenie energiou, predikcia pozície lopty, zlepšené brankárovo vykopávanie, rozdelenie hráčov podľa úloh (obrana, stred, útok); možno vylepšiť: plánovanie postupnosti akcií, formácie, koordinácia pri útoku, uvoľnovanie hráčov pri aute - Gang of Six: začiatok algoritmu eliminácie premenných, fuzzy-regulátor pri streľbe na bránu, brankár len jednoduchý; sú základom Jahodových princov - UTTP: vyčistili a upravili zdrojový text, vytvorili testovací framework na jednoduché ladenie hráča - Loptoši: zavedenie vedúceho tímu s právomocou prikázať zmenu formácie, vznikol komunikačný protokol na zabezpečenie rozšírenia príkazu medzi hráčov, nový brankár, synchronizácia správ so serverom, rozhranie na obsluhu štandardných situácií - FIITMedia: nová neurónová sieť pre prihrávky, zlepšené kopanie; viac neuskutočnených návrhov: libero, spúšťanie akcií na základe porovnávania so vzormi, štatistika pohybu súperových hráčov koučom - Hlavné postrehy z analýzy zahraničných tímov: - Nexus: rozhodovanie výberom najlepšieho driblingu a prihrávky - DAInamite: taktiky pomocou stavového automatu, napísaný v Jave - Brainstormers: kvalitná neurónová sieť, dva moduly: sveta a rozhodovací, Markovov rozhodovací proces, agresívne správanie (oberanie o loptu) - Oxsy: jednoduchá hra, dobrý prehľad brankára, predvídanie správania spoluhráčov bez nutnosti komunikácie (nie je to reaktívny agent)

- Zhodnotenie analýzy - Vďaka úspechu na súťaži je najväčším kandidátom pre základ nášho hráča tím Jahodoví princovia. Zamerali by sme sa pravdepodobne na zlepšenie útoku, spracovanie autu. - V prototype by sme chceli overiť možnosť použitia hráča písaného v Jave (napr. DAInamite). Ide najmä o zvládnutie súčasnými PC a možnosť ladenia. - V rámci prototypu by sme sa mohli zamerať aj na overenie možnosti použitia testovacieho frameworku tímu UTTP. - IK upozornil na rôzne problémy a nedostatky minulých tímov: - Jahodoví princovia nemajú implementovaný striedavý pohľad, vďaka ktorému by hráč mal takmer dvojnásobný zorný uhol. - Vytvorenie kvalitnej neurónovej siete zaberie aj celý semester. Pre množstvo informácií ťažko určiť vstupy tak, aby sieť nebola náročná. - Boli vyvinuté aj algoritmy prihrávok s presnými výsledkami, no ich časová náročnosť bola neúnosná. - Mnohé zrealizované nápady sa z hráča nakoniec vynechali, lebo prinášali zhoršenie.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 1.1 | Určiť vedúceho tímu. | všetci | 10.10.2008 | Splnená |
| 1.2 | Vytvoriť webovú stránku tímu. | Polák | 15.10.2008 | 2.1 |
| 1.3 | Vytvoriť tímové konto na Google Groups. | Oravec | 09.10.2008 | Splnená |
| 1.4 | Nainštalovať a spustiť systém na prideľovanie a správu úloh. | Pán | 09.10.2008 | Splnená |
| 1.5 | Rozdeliť tímy jednotlivým členom na ich analýzu, vytvorenie zoznamu „meno – analyzovaný tím“ na Google Groups. | Ligocký | 10.10.2008 | Splnená |
| 1.6 | Analyzovať tímy, vypracovať správu z analýzy. | všetci | 15.10.2008 | 2.2 |
| 1.7 | Poslať emailový kontakt na náš tím IK. | Oravec | 10.10.2008 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 2.1 | Dokončiť webovú stránku tímu. | Polák | 22.10.2008 |
| 2.2 | Vybrať si a analyzovať zahraničný tím. | Oravec | 21.10.2008 |
| 2.3 | Vyskúšať možnosti hráča napísaného v Jave. | Pán | 12.11.2008 |
| 2.4 | Spísať analýzu všetkých hráčov do uceleného dokumentu. | Hric | 22.10.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

VO	Bc. Vladimír Oravec

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 22. 10. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Juraj Ligocký |

Program stretnutia

Cieľom bolo zhodnotiť predchádzajúce úlohy, diskutovať o nich a navrhnúť nové úlohy.

- Úvodná kontrola úloh - Diskusia k predchádzajúcim úlohám - Rozdelenie nových úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná kontrola úloh - IK skontroloval zápisnicu z druhého stretnutia. - JL povedal, že VO pravdepodobne opúšťa našu školu ako aj náš tímový projekt. - GP pracoval na rozbehaní nového servera ako aj rozbehaní hráčov napísaných v Jave. Zatiaľ sa mu nepodarilo spustiť hráčov na novom serveri. - MH pracoval na analýze a simulovaní hry jahodových princov. Zistil, že tím jahodových princov má problémy pri zahrávaní štandardných situácií (kopanie rohov, zahrávanie autov, zahrávanie po ofsajde). Taktiež zistil, že ich brankár robí málokedy chybu pri rozohrávaní. - MP pracoval na dokončení webovej stránky tímu. - JH pracoval na vytvorení dokumentácie. Zatiaľ vytvoril štruktúru dokumentu, keďže ešte nemal od všetkých analýzy tímov. JH taktiež navrhol, že by chcel riešiť rozpoznávanie rozmiestnenia hráčov pomocou neurónových sieti. IK povedal, že by bol problém s natáčaním ako aj získaním vstupných dát.

- Rozdelenie nových úloh - MP by chcel agresívny štýl hry riešiť pomocou neurónových sietí (ešte sa dohodne s cvičiacim na neurónových sieťach). IK poznamenal, že implementácia pomocou neurónových sieti môže byť zdĺhavá a nemusíme sa dopracovať k lepšiemu výsledku. MP bude mať taktiež za úlohu analyzovať a zhodnotiť testovací framework použitý iným tímom. - JH má na starosti pokračovanie v tvorbe dokumentácie, zistenie čo má dokumentácia obsahovať a informovať o tom svojich kolegov, prípadne rozdeliť, kto má na starosti ktorú časť. - GP bude pokračovať v rozbehávaní hráčov napísaných v Jave. Vyskúša to aj na starších serveroch. - MH bude pokračovať v analyzovaní zápasov, pričom sa zameria najmä na štandardné situácie, a aké chyby hráči pri nich robia. Taktiež sa zameria na rozbehanie Loganalyzera a prekonvertovanie záznamu zo zápasu do prezentovateľnej formy. - JL bude mať za úlohu pozrieť si zdrojové kódy tímu Jahodových princov a získať prehľad o ich triedach a štruktúrach.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 2.1 | Dokončiť webovú stránku tímu. | Polák | 22.10.2008 | Splnená |
| 2.2 | Vyskúšať možnosti hráča napísaného v Jave. | Pán | 22.10.2008 | 3.1 |
| 2.4 | Spísať analýzu všetkých hráčov do uceleného dokumentu a vytvorenie štruktúry dokumentu. | Hric | 22.10.2008 | 3.2 |
| 2.5 | Analýza hry tímu Jahodoví princovia. | Hrubý | 22.10.2008 | 3.3 |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 3.1 | Pokračovať v rozbehávaní hráčov v Jave. | Pán | 29.10 2008 |
| 3.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 29.10.2008 |
| 3.3 | Pokračovať v analyzovaní zápasu, Loganalyzer, prezentačná forma zápasu. | Hrubý | 29.11.2008 |
| 3.4 | Pozrieť sa na testovací framework, rozmýšľať nad neurónovými sieťami. | Polák | 29.10.2008 |
| 3.5 | Pozrieť sa do zdrojového kódu a získať prehľad nad triedami tímu Jahodových princov. | Ligocký | 29.10.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

VO	Bc. Vladimír Oravec

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 29. 10. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Michal Hrubý |

Program stretnutia

Cieľom bolo zhodnotiť predchádzajúce úlohy, diskutovať o nich a navrhnúť nové úlohy.

- Úvodná kontrola úloh a diskusia k predchádzajúcim úlohám - Rozdelenie nových úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná kontrola úloh a diskusia k predchádzajúcim úlohám - IK skontroloval zápisnicu z tretieho stretnutia. - IK povedal, že by sa mala pridať na stránku naša ponuka a taktiež odkazy na tímy, ktoré sme analyzovali. - GP sa podarilo spustiť hráča napísaného v Jave na win-serveri, ale ešte neskúšal spustiť zápas. - JH vypracoval predbežnú verziu dokumentácie, ktorá obsahovala Úvod, Zadanie, Analýzu a IK poznamenal, že prebraté časti od druhých tímov musia byť citované. Taktiež v riadení projektu musí byť zmienka o odchode nášho člena tímu. - IK povedal, že v špecifikácii projektu sa máme zamerať na to, čo by sme chceli vylepšiť, a že je potrebné pridať podkapitolu, ktorá bude hovoriť o konkrétnych problémoch, ktoré sa budú riešiť v rámci prototypu. - MP sa pozrel na testovací framework hráča tímu UTTP. Oboznámil sa s jeho kódom, ale ešte nezistil presný spôsob testovania použitím tohto testera. - JL si preštudoval štruktúru kódu hráča Jahodových princov a zdôraznil, že by sa malo pokračovať v zlepšovaní algoritmu vylučovania premenných. Zmienil sa aj o vytvorení dokumentácie UML, ktorú plánuje vytvoriť. - MH pracoval na analýze a simulovaní hry jahodových princov. Zistil, že dochádza k pádom servera. Ďalej pracoval na konverzii logovacích súborov do formátu SWF. Našiel niekoľko nástrojov, ale všetky boli len pre platformu Unix, ktorú si skúsi zabezpečiť. Ešte sa venoval možnostiam programu Logalyzer.

- Rozdelenie nových úloh - MP má naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry a navrhnúť vstupný, výstupný vektor a testovaciu množinu. Taktiež má pokračovať v skúmaní testovacieho frameworku. - JH má na starosti pokračovanie v tvorbe dokumentácie. Ďalej má naprogramovať neurónovú sieť na rozpoznávanie situácií a k nej vypracovať príslušnú analýzu. Ako ďalšiu úlohu si naštuduje princípy fungovania algoritmu vylučovania premenných a ešte skompiluje hráča v prostredí Unix. - GP bude pokračovať v rozbehávaní hráčov napísaných v JAVE a pokúsi sa ich spustiť nezávisle od monitora. - MH bude pokračovať v analýze zápasov a preskúma, aké sú možnosti logovania hráčov a čo sa z tých logov dá zistiť. Taktiež vyskúša staršiu verziu servera a pozrie sa na jeho možnosti nastavenia konfigurácie. - JL rozdelí roly v tíme a vypracuje dokumentáciu UML, poprípade ju vygeneruje pomocou softvérových nástrojov (Rational Rose a ďalších).

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 3.1 | Pokračovať v rozbehávaní hráčov v Jave. | Pán | 29.10.2008 | 4.1 |
| 3.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 29.10.2008 | 4.2 |
| 3.3 | Pokračovať v analyzovaní zápasu, Loganalyzer, prezentačná forma zápasu. | Hrubý | 29.10.2008 | 4.3 |
| 3.4 | Pozrieť sa na testovací framework, rozmýšľať nad neurónovými sieťami. | Polák | 29.10.2008 | 4.4 |
| 3.5 | Pozrieť sa do zdrojákov a získať prehľad nad triedami tímu Jahodových princov. | Ligocký | 29.10.2008 | 4.5 |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 4.1 | Pokračovať v rozbehávaní hráčov v Jave a pokúsiť sa spustiť ich nezávisle od monitora. | Pán | 05.11 2008 |
| 4.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie a skompilovaní hráča v prostredí Linux. | Hric | 05.11.2008 |
| 4.3 | Naprogramovať neurónovú sieť na rozpoznávanie situácií a k nej vypracovať príslušnú analýzu. | Hric | 12.11.2008 |
| 4.4 | Naštudovať princípy fungovania algoritmu vylučovania premenných. | Hric | 12.11.2008 |
| 4.5 | Pokračovať v analyzovaní zápasu. Preskúmať možnosti logovania hráčov. Vyskúšať staršiu verziu servera a pozrieť jeho konfiguráciu | Hrubý | 05.11.2008 |
| 4.6 | Pokračovať v skúmaní testovacieho frameworku. Naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry a navrhnúť vstupný, výstupný vektor a testovaciu množinu. | Polák | 10.12.2008 |
| 4.7 | Rozdeliť roly v tíme a vypracovať dokumentáciu UML. | Ligocký | 12.11 2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5. 11. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Gabriel Pán |

Program stretnutia

Cieľom bolo zhodnotiť predchádzajúce úlohy, diskutovať o nich a navrhnúť nové úlohy.

- Úvodná kontrola úloh a diskusia k predchádzajúcim úloham - Rozdelenie nových úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná kontrola úloh a diskusia k predchádzajúcim úlohám - MP sa venoval testovaciemu frameworku a neurónovej sieti. Kontaktoval člena tímu Brainstormers, ktorý mu opísal podrobnosti ohľadom testovania. - JH úspešne skompiloval kód Jahodových princov pod Linuxom. Pri spustení však vznikali chyby typu segmentation fault. Ďalej sa venoval algoritmu eliminácie premenných použitom v tíme Jahodových princov na výber nasledovnej akcie hráča. Pridelil členom nášho týmu úlohy pri písaní dokumentácie. Do neurónových sietí sa zatiaľ nepustil. - GP sa podarilo rozbehať zápas tímu DAInamite implementovaného v Jave proti tímu Squirell Squadron vyvinutého na fakulte. Zistil, ako sa dá javový monitor používať osobitne a aké má funkcie, ktoré by mohli pomôcť tímu pri ďalšej práci. Sledoval priebeh zápasu a najmä nároky na hardvér. Na slabšom stroji spustenie servera, monitora, 11 javových a 11 c++ hráčov robilo problémy. - MH testoval zápasy na staršom serveri. Zistil, že je stabilnejší ako ten, na ktorom skúšal zápasy doteraz. Ďalej sa venoval logovaniu tímu Jahodových princov a prišiel na to, že si zaznamenávajú informácie do súborov XML. - JL sa venoval dokumentácii zdrojového kódu Jahodových princov. Pokračuje v zámere vytvoriť dokumentáciu, ktorú keď si človek prečíta, získa dobrý prehľad o zdrojovom kóde Jahodových princov.

- Rozdelenie nových úloh - MP bude pokračovať v príprave neurónovej siete. Taktiež prispeje k dokumentácii, ktorú bude treba odovzdať vo štvrtok. - JH má na starosti pokračovanie v tvorbe dokumentácie. Ostaným členom tímu presne rozdelí, kto čo bude písať. Toto je priorita pred odovzdávaním. Prípadne sa bude venovať aj neurónovej sieti. - GP porovná simulácie zápasov na dvoch strojoch a vyhodnotí údaje. Výsledky budú opísané v dokumentácii. Ďalej bude pracovať na časti dokumentácie, ktorú mu pridelil JH. - MH zabezpečí, aby sa logy, ktoré analyzoval, objavili na stránke, a bude sa ďalej venovať logovaniu. V rámci prototypu bude treba vyskúšať najnovšie verzie servera a zistiť, aké zmeny prinášajú oproti doteraz používaným verziám. Môže sa venovať už aj tejto problematike. Taktiež bude pracovať na dokumentácii. - JL bude pokračovať v dokumentovaní zdrojového kódu Jahodových princov ako aj v písaní našej dokumentácie.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 3.1 | Pokračovať v rozbehávaní hráčov v Jave a pokúsiť sa spustiť ich nezávisle od monitora. | Pán | 5.11.2008 | 4.1 |
| 3.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie a skompilovaní hráča v prostredí Linux. | Hric | 5.11.2008 | 4.2 |
| 3.3 | Naprogramovať neurónovú sieť na rozpoznávanie situácií a k nej vypracovať príslušnú analýzu. | Hric | 12.11.2008 | 4.3 |
| 3.4 | Naštudovať princípy fungovania algoritmu vylučovania premenných. | Hric | 12.11.2008 | 4.4 |
| 3.5 | Pokračovať v analyzovaní zápasu. Preskúmať možnosti logovania hráčov. Vyskúšať staršiu verziu servera a pozrieť jeho konfiguráciu | Hrubý | 5.11.2008 | 4.5 |
| 3.6 | Pokračovať v skúmaní testovacieho frameworku. Naprogramovať neurónovú sieť, ktorá by sa používala na agresívne poňatie hry a navrhnúť vstupný, výstupný vektor a testovaciu množinu. | Polák | 10.12.2008 | 4.6 |
| 3.7 | Rozdeliť roly v tíme a vypracovať dokumentáciu UML. | Ligocký | 12.11.2008 | 4.7 |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 4.1 | Rozdeliť členom tímu úlohy na dokumentácii. | Hric | 7.11.2008 |
| 4.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 12.11.2008 |
| 4.3 | Výsledky spustenia simulácie v Jave aspoň na dvoch rôznych strojoch opísať v dokumentácii. | Pán | 12.11.2008 |
| 4.4 | Logy dať na stránku, pokračovať v logovaní, prípadne analyzovať zmeny v nových verziách servera. | Hrubý | 12.11.2008 |
| 4.5 | Dokumentácia zdrojového kódu Jahodových princov. | Ligocký | 12.11.2008 |
| 4.6 | Pokračovať v príprave neurónovej siete, písanie dokumentácie. | Polák | 10.12.2008 |
| 4.7 | Písanie dokumentácie. | všetci | 12.11.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 12. 11. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Marek Polák |

Program stretnutia

- Pokyny a informácie k odovzdávaniu dokumentácie - Zhodnotenie predchádzajúcich úloh v moderovanej diskusii - Rozdelenie nových úloh na ďalšie stretnutie

Priebeh stretnutia

- Pokyny a informácie k odovzdávaniu dokumentácie - JH oznámil fakt, že dokumentácia je takmer hotová, GP dodá svoju časť dokumentácie na zapracovanie do večera. - Prostredníctvom konta na GG sa s nami spojil konkurenčný tím, JL bude mať na starosti komunikáciu s nimi. - IK spomenul, že je vhodné vypracovať preberacie protokoly pre vedúceho ako aj pre posudzujúci tím.

- Zhodnotenie predchádzajúcich úloh v moderovanej diskusii - GP otestoval výkon hráčov napísaných v Jave na dvoch rozlične výkonných strojoch. Na každom vykonal šesť simulácií, polčas simulácie stanovil na 1 000 taktov. Priemernú dĺžku taktu vyčíslil na cca. 160 ms. Úplné výsledky testov budú uvedené v technickej dokumentácii projektu. - JH rozdelil členom jednotlivé časti dokumentácie, ktoré majú spísať. Sám sa s dobrými výsledkami podieľal na jej tvorbe, dokumentácia je takmer hotová a pripravená na odovzdanie. Okrem toho sa venoval kompilácii zdrojových kódov pod Linuxom. Zistil, že hráča na serveri novších verzií nie je možné spustiť, chybou je nedefinovaná premenná v heterotypoch. - MH pokračoval v analýze zápasov. Nahral na stránku tímu simulácie zápasov vo formáte SWF, a to celé zápasy ako aj zaujímavé momenty. Skúmal, aké sú možnosti logovania hráčov a čo sa z logov dá zistiť. Opísal logy pre potreby dokumentácie a skúmal funkcionalitu Simulation Monitora. - JL vytvoril príručku prechodu z Javy na C++. Zahŕňa stavbu kódu, základné techniky správneho písania kódu ako aj opis architektúry hráča Jahodových princov. Obsahuje základný diagram tried a opis ich činnosti, ako aj vzájomné závislosti medzi nimi. - MP študoval dokumentáciu k agresívnemu správaniu tímu Brainstormers. Opísal typ a architektúru neurónovej siete, vstupný vektor a použité algoritmy. Nejasným ostáva spojenie viacerých techník učenia ako aj ohodnocovanie siete. Výstupom analýzy je kapitola technickej dokumentácie k projektu.

- Rozdelenie nových úloh na ďalšie stretnutie - JL má na starosti spojiť sa s členmi tímu Jahodových princov a s ich pomocou navrhnúť, čo je nutné zlepšiť, dokončiť a odladiť v algoritme eliminácie premenných. Zároveň bude pokračovať v dokumentácii zdrojového kódu Jahodových princov. - GP sa bude v nasledujúcich týždňoch venovať hráčovi napísanom v Jave. Konkrétne má za úlohu analyzovať hotové a použiteľné časti hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať, aby hráč dokázal odohrať zápas. Na budúcom stretnutí má predviesť jednoduchú akciu hráča. - MH má za úlohu opísať a zhodnotiť Java-monitor oproti ostatným riešeniam. Zaujímavý je hlavne jeho prínos, klady oproti iným monitorom. Súčasťou bude aj špecifikácia monitora, opis jeho funkcií. - MP má za úlohu kontaktovať členov tímu Brainstormers so stručne a presne definovanými otázkami ohľadom ich riešenia. Okrem toho je jeho úlohou vypracovanie posudku konkurenčnému tímu. - JH má do budúceho týždňa nájsť chybu v komunikácii hráč – server. Jeho úlohou je prejsť zoznamy zmien v serveroch, spísať možné dôvody chyby a nakoniec identifikovať jej príčinu.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 4.1 | Rozdeliť členom tímu úlohy na dokumentácii. | Hric | 7.11.2008 | Splnená |
| 4.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 12.11.2008 | 6.2 |
| 4.3 | Výsledky spustenia simulácie v Jave aspoň na dvoch rôznych strojoch opísať v dokumentácii. | Pán | 12.11.2008 | Splnená |
| 4.4 | Logy dať na stránku, pokračovať v logovaní, prípadne analyzovať zmeny v nových verziách servera. | Hrubý | 12.11.2008 | Splnená |
| 4.5 | Dokumentácia zdrojového kódu Jahodových princov. | Ligocký | 12.11.2008 | Čiastočne splnená |
| 4.6 | Pokračovať v príprave neurónovej siete, písanie dokumentácie. | Polák | 10.12.2008 | Čiastočne splnená |
| 4.7 | Písanie dokumentácie. | všetci | 12.11.2008 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 6.1 | Analýza algoritmu eliminácie premenných, práca na dokumentovaní zdrojového kódu. | Ligocký | 19.11.2008 |
| 6.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 10.12.2008 |
| 6.3 | Analyzovať hotové a použiteľné časti javového hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať. | Pán | 10.12.2008 |
| 6.4 | Predviesť jednoduchú akciu hráča (nájdenie lopty, kop na bránku atď.). | Pán | 19.11.2008 |
| 6.5 | Opis a špecifikácia javového monitora, jeho porovnanie s inými riešeniami. | Hrubý | 19.11.2008 |
| 6.6 | Kontaktovať tím Brainstormers ohľadom neurónovej siete, písanie posudku konkurenčnému tímu. | Polák | 19.11.2008 |
| 6.7 | Prejsť changelogy serverov, identifikovať a opísať chybu v heterotypoch. | Hric | 19.11.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

GG	Google Groups

# Príloha A

## Agresívne správanie hráča

Jedným z cieľov nášho tímového snaženie je implementácia agresívneho správania do hráča tímu Jahodových princov pre zlepšenie obranných schopností. Ako vzor slúži viacnásobný víťaz Robocup-u 2D, nemecký tím Brainstormers. Výsledkom práce bude navrhnutá, vytvorená a naučená neurónová sieť plus nevyhnutné rozhranie na jej použitie v zápasoch. Nasledujúce riadky obsahujú popis a vysvetlenie problému, ako a návrh riešenia.

### Agresívne správanie

Agresívnym správaním sa rozumie snaha hráča prerušiť rozohrávku súperiaceho tímu tak, aby zabránil vzniku útočnej situácie a naopak získal loptu pre budovanie vlastného útoku. V praxi ide o obranné správanie: pristúpenie k hráčovi s loptou a jej odobratie povoleným spôsobom.

Väčšina tímov robotického futbalu rieši proces získania lopty naivným spôsobom: hráč najbližšie k protivníkovi s loptou sa snaží dostať na dosah lopty, aby ju mohol nahrať spoluhráčom. Táto stratégia často býva neúspešná, hlave ak súperiaci hráč je z tímu s dobre vyvinutou schopnosťou driblovať. [1]

Získanie lopty je vysoko netriviálna úloha, pričom jej zložitosť závisí vo veľkej miere na správaní súpera. Pri postupe klasickými programátorskými metódami môže byť problémom vytvorenie špecializovaného hráča, ktorý by fungoval dobre pri niektorých tímoch, ale pri iných vôbec. Okrem toho musí hráč pri procese získania lopty dbať aj na svoje postavenie a postavenie ostatných spoluhráčov, aby pri možnej strate lopty nedošlo k prečísleniu a súperiaci tím nezískal útočnú výhodu.

Riešenie, ktorým sa zaoberal viacnásobný víťaz Robocup-u 2D, nemecký tím Brainstormers, spočíva vo využití neurónových sietí, presnejšie „reinforcement learning“ metódy.

Reinforcement learning je metóda učenia sa vďaka interakcii s prostredím. Agent sa učí na základe výsledkov jeho predchádzajúcej činnosti. Nasledujúcu akciu vyberá z množiny predchádzajúcich výsledkov a nových možností, čiže postupuje metódou pokus- omyl. Učiacim signálom je numerická hodnota určujúca úspech akcie, pričom agent sa snaží vyberať v ďalších krokoch akcie, ktoré maximalizujú kumulovanú odmenu v priebehu času. [3]

### Modelovanie problému

Stavový priestor robotického futbalu je mimoriadne rozsiahly a mení sa v každom takte hry. Z toho dôvodu je nutné určiť, ktoré parametre sú nutné na identifikáciu vhodnosti agresívneho správania. Tím Brainstormers sa rozhodol obmedziť problém na 9 dimenzií:

- Vzdialenosť d medzi našim a súperiacim hráčom s loptou

- Rýchlosť nášho hráča (vx a vy zložky pohybu)

- Absolútna hodnota vopp – rýchlosť súperiaceho hráča s loptou

- Pozícia lopty na mape (bx  a by)

- Natočenie tela hráča relatívne k súperovej pozícii (uhol α)

- Natočenie tela útočiaceho hráča vzhľadom na našu bránku (uhol β)

- Hodnota strategického uhla γ = ∠ GOM (kde G je pozíciou našej bránky, O pozíciou súpera a M pozíciou nášho hráča)

[1]

Hráčovi je povolené použiť príkazy dash(x) a turn(y) z ohraničených intervalov tak, že existuje 76 vykonateľných akcií. Intervaly pre jednotlivé príkazy sú:

- x∈⟨−100,100⟩

- y∈⟨−180°,180°⟩

Obr. 1 – a) Vymedzený priestor v okolí hráča s vyznačenými príkladmi umiestnení súpera  (žlté kruhy)	b) tréningové regióny na mape – obr. prevzaný z [2]

Tréningové stavy, slúžiace na učenie hráča, boli modelované podľa nasledujúceho modelu. V okolí hráča si možno predstaviť 2 polkruhy, jeden s polomerom 3m, druhý 5m. Polkruh s menším polomerom je orientovaný smerom k našej bránke, polkruh s väčším naopak k súperovej. Do takto vymedzeného priestoru je umiestnený súperiaci hráč a lopta, pričom lopta je v blízkosti súpera a má nulovú rýchlosť. Rýchlosti hráča a súpera, ako aj ich vzájomné natočenie sú zvolené náhodne.

Okrem toho tím Brainstormers vybral 4 tréningové regióny na mape. Jeden v strede ihriska, 2 v jednotlivých rohoch našej polovice ihriska a posledný v strede našej časti ihriska. Pri návrhu týchto pozícií vychádzali z idei, kadiaľ súperiace tímy vedú útok (všeobecne stredom, alebo po krídlach plochy).

### Neurónová sieť, učiaci algoritmus

Navrhovaná sieť pozostáva z 28 neurónov pričom obsahuje 1 skrytú vrstvu (architektúra po vrstvách: 9-18-1). Ako aktivačná funkcia je použitá sigmoidálna funkcia a učiacim algoritmom je RPROP algoritmus (Resilient backpropagation). Za rýchlosť učenia α bola zvolená hodnota 1.0

Chybová funkcia RPROP algoritmu je:

Obr. 2 – Celková chybová funkcia RPROP – zdroj http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/research/supcom.95/16/result/node23.html

Pričom outk is výstupom siete, dk je požadovaným výstupom, wij je j-tou váhou neurónu i a α parametrom váh.

Pri trénovaní siete sa jednotlivé stavy nevymazávajú, ale prebieha ich pretrénovanie po 250 spustených inštanciách.

### Dosiahnuté výsledky Brainstormers

Tím pri vyhodnocovaní výsledkov identifikoval 5 možných koncových stavov:

- úspech – Lopta sa dostala do hrateľnej oblasti nášho hráča, hráč obral súpera a môže nahrať voľnému spoluhráčovi.

- neúspech – Neúspešná epizóda môže vzniknúť v dôsledku straty lopty hráčom, príp. keď lopta opustí hraciu plochu a pod.

- súper spanikári – Prejavuje sa nezmyselným odkopnutím lopty súpera mimo svojho hracieho priestoru, často dopredu alebo do voľného priestoru. Takúto epizódu možno považovať aj za remízu.

- chyba – Protihráč prešiel cez nášho atakujúceho hráča a je od neho vzdialený viac ako 7 metrov.

- time-out – Počas trvania epizódy (35 krokov) nenastala ani jedna z vyššie uvedených situácií.

Tím dosiahol po naučení úspešnosť siete presahujúcu 80%, pričom množstvo chybových epizód sa držalo pod úrovňou 5%.

V priebehu klasických zápasov (6000 krokov) mali hráči približne 66 epizód, v ktorých použili agresívne správanie. Pri konzervatívnom odhade úspechu 50% to znamená viac ako 30 získaní lopty čím zabránili gólovým situáciám a naopak mohli prejsť do útoku.

### Zdroje

- Riedmiller M., et al.: Brainstormers 2D — Team Description 2008, Institute of Cognitive Science, Universität Osnabruck, www.ni.uni-osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/publications/riedmiller. gabel.trost.bs08tdp.pdf

- Riedmiller M., et al.: Brainstormers 2D — A Case Study on Improving Defense Behavior in Soccer Simulation 2D, Institute of Cognitive Science, Universität Osnabruck,www.ni.uos.de/fileadmin/user_upload/publications/gabel.riedml.trost. robocupsymposium08.pdf

- Reinforcement learning  - Florentin Woergoetter and Bernd Porr (2008), Scholarpedia, 3(3):1448., http://www.scholarpedia.org/article/Reinforcement_learning

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19. 11. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Ján Hric |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo bližšie špecifikovať, čomu sa budeme venovať v prototype.

- Rýchla kontrola úloh z minulého stretnutia - Podrobná diskusia k úlohám - Rozdelenie dodatočných úloh

Priebeh stretnutia

- Rýchla kontrola úloh z minulého stretnutia - MP čítal hlavné body zápisnice z minulého stretnutia. - JL sa spojil s tímom Kukuričné deti a podpísal preberacie protokoly. - MP umiestil simulácie zápasov Jahodových princov na webovej stránke do prehľadnej tabuľky.

- Podrobná diskusia k úlohám - Každý člen opísal spôsob riešenia svojich úloh z minulého stretnutia a prezentoval výsledky. - JL sa spojil s členom tímu Jahodoví princovia a spýtal sa ho na algoritmus eliminácie premenných. - Algoritmus sa v hráčovi v skutočnosti nepoužíva, v kóde je vypnutý. - Realizovaná je iba prvá časť – dopredné hľadanie roly (až na detaily), no nie je otestovaná. - Z druhej časti sú zahrnuté len pravidlá pre nahrávajúceho hráča, pravdepodobne nie všetky. - Algoritmus sa ťažko testuje – jedine pomocou logovacích výstupov. - Pomocné funkcie pre algoritmus v hráčovi sú. - V rámci prototypu vyskúšame (cez logy), či sa roly priraďujú správne. - Načim nájsť vhodný nástroj na analýzu logov. (Loganalyzer má veľa možností, pozn. MH.) - Máme dostupný javový monitor aj so zdrojovým kódom. Mohli by sme ho skúsiť upraviť na zistenie a zobrazenie informácií z logu hráča. - MH sa venoval analýze monitorov. Podrobný súpis je v prílohe A. - Javový monitor by mal byť schopný zobraziť model sveta hráča, no MH sa to neporadilo. (Asi potrebuje špeciálneho hráča, pozn. IK.) - Pôvodným autorom javového monitora je japonský tím, ku ktorému MH nenašiel dokumentáciu. - GP pokračoval v skúmaní hráča tímu DAInamite. - GP naprogramoval a predviedol nám beh hráča po ihrisku. - Základné funkcie (beh, kop, pohľad a pod.) sú v hráčovi zahrnuté. - V kóde sú aj triedy pre rôzne taktiky hráča. - Tím má dostupnú podrobnú dokumentáciu s opisom tried. - MH nešlo v javovom monitore zobrazenie hlasových správ. (Možno hráči tímu DAInamite nekomunikujú.) - Voľne dostupný hráč tímu DAInamite (aj so zdrojovým kódom) je schopný hrať, čo dodáva nádej na pokračovanie v ňom. - GP spíše, aké stavy/akcie sú v hráčovi dostupné, aby sme vedeli, na čom sme. (Pozn. IK: „Pojem ‚je tam všetko, čo treba‘ nehovorí nič.“) - JH odhalil dôvod nefunkčnosti hráča tímu Jahodoví princovia s novšími verziami servra. Zároveň sme zistili zaujímavé veci: - Novšie verzie servra už generujú na začiatku hry osemnásť heterotypov oproti doterajším siedmim. Tím Jahodoví princovia nerátal s takým množstvom, preto nefungoval. Po úprave konštanty maximálneho počtu heterotypov v kóde sa JH podarilo skompilovať funkčného hráča. - Novšie verzie servra automaticky zisťujú daktoré nedovolené situácie a prepnú režim hry do foul. Hráč Jahodových princov tento režim nepozná. - JH zistil, že najnovší server (13.0.1) je dostupný v binárnej forme pod OS Windows. Umiesti ho na stránku tímu. - Nový server ukladá herný log v textovom formáte. Staršie verzie používali formát binárny. Textový formát súčasné monitory nepoznajú, pokúsime sa nájsť spôsob na jeho analýzu, resp. prevod do binárnej podoby. - JH odskúša viac zápasov s rôznymi hráčmi na potvrdenie, že nový server je stabilný. - Mohli by sme sa spojiť s tímom Kukuričné deti a dohodnúť sa na použití nového servra. - JH identifikoval hlavné zmeny v servri od verzie 8. Súhrn je v prílohe B. - MP sa ďalej zaoberal neurónovou sieťou na agresívne správanie. - S tímom Brainstormers sa nespojil, lebo z dodatočnej literatúry (na základe odporučenia prednášajúceho predmetu Neurónové siete) pochopil princíp fungovania siete. - Akcia obratia o loptu môže byť dlhá najviac 35 taktov. - V každom takte ide do siete vstup opísaný v prílohe A zápisnice č. 6 pre každú možnú akciu, ktorú hráč môže vykonať (zoznam akcií je pevne daný). - Sieť vráti pre každú akciu ohodnotenie. Najvyššie ohodnotená sa vykoná. - Pri učení sa po skončení akcie upravia podľa úspechu váhy siete. - MP nevie, či má sieť naprogramovať v C++ či v Jave. Zatiaľ totiž nie sme rozhodnutí o základe nášho hráča. - Do prototypu MP stačí navrhnúť presný spôsob realizácie siete (koľko krokov a akcií bude, aké stavy, opis tried a algoritmu).

- Rozdelenie dodatočných úloh - MP sa informoval o povahe posudku na tím Kukuričné deti, ktorý má napísať. IK vysvetlil: - Posudok má pomôcť druhému tímu, preto v ňom majú byť vyzdvihnuté správne veci a odôvodnené veci nevhodné, aby tím vedel, kde a ako sa má zlepšiť. - Hodnotí sa formálna i obsahová stránka. - Keďže téma posudzovaného tímu je zhodná s našou, posudok môže zachádzať do technických podrobností. - IK stačí poslať posudok mailom. - Aby sme si boli istí vhodnosťou tímu DAInamite, mali by sme ho odskúšať v podmienkach, v akých bude bežať na fakultnom zápase. - JH a JL sa bližšie zoznámia s algoritmom eliminácie premenných. Tentoraz sa zamerajú na to, čo v kóde skutočne je. - GP opíše hlavný cyklus tímu DAInamite (čo sa vykoná za jeden cyklus), najlepšie v podobe sekvenčného diagramu. - MH sa pokúsi zistiť pomocou logovania, čo v algoritme eliminácie premenných funguje, a navrhne vhodné logovacie výpisy na jeho testovanie. - GP dá na stránku odkaz na dokumentáciu tímu DAInamite. - JL pripomenul alternatívny zámer: zistiť, prečo hráč Jahodových princov často strieľa z diaľky, hoc priestor na pohyb (driblovanie) má otvorený. - IK vysvetľoval fungovanie hráča: - Brankár má možnosť loptu buď odkopnúť, buď chytiť príkazom catch. - Hráč nemá formálne nohu, je schopný kopnúť v každom takte (desaťkrát za sekundu). - Najlepšie hráč kopne do lopty, keď je asi pol metra pred ním. - Výhodné je kopnúť do lopty slabšie – keď je za hráčom – a v ďalšom takte – keď sa dostane pred hráča a naberie rýchlosť – kopnúť do nej z celej sily.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 4.5 | Dokumentácia zdrojového kódu Jahodových princov. | Ligocký | 12.11.2008 | Čiastočne splnená |
| 4.6 | Pokračovať v príprave neurónovej siete. | Polák | 10.12.2008 | 7.1 |
| 6.1 | Analýza algoritmu eliminácie premenných. | Ligocký | 19.11.2008 | 7.2 |
| 6.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 10.12.2008 | Prebieha |
| 6.3 | Analyzovať hotové a použiteľné časti javového hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať. | Pán | 10.12.2008 | Prebieha |
| 6.4 | Predviesť jednoduchú akciu hráča (nájdenie lopty, kop na bránku atď.). | Pán | 19.11.2008 | Splnená |
| 6.5 | Opis a špecifikácia javového monitora, jeho porovnanie s inými riešeniami. | Hrubý | 19.11.2008 | Splnená |
| 6.6 | Kontaktovať tím Brainstormers ohľadom neurónovej siete, písanie posudku konkurenčnému tímu. | Polák | 19.11.2008 | 7.1, 7.3 |
| 6.7 | Prejsť changelogy serverov, identifikovať a opísať chybu v heterotypoch. | Hric | 19.11.2008 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 7.1 | Podrobný návrh neurónovej siete. | Polák | 14.12.2008 |
| 7.2 | Analýza algoritmu eliminácie premenných v kóde Jahodových princov. | Ligocký, Hric | 26.11.2008 |
| 7.3 | Napísať posudok dokumentácie tímu Kukuričné deti. | Polák | 21.11.2008 |
| 7.4 | Spísať, aké stavy, akcie hráča sú dostupné v tíme DAInamite. | Pán | 26.11.2008 |
| 7.5 | Navrhnúť vhodný spôsob testovania algoritmu eliminácie premenných (cez logovacie výpisy, monitor a pod.). | Hrubý | 26.11.2008 |
| 7.6 | Dať na webovú stránku odkaz na dokumentáciu tímu DAInamite. | Pán | 26.11.2008 |
| 7.7 | Upovedomiť tím Kukuričné deti o existencii servra 13.0.1 a našom zámere jeho využitia. | Ligocký | 14.12.2008 |
| 7.8 | Odskúšať viac zápasov a rôzne tímy na servri 13.0.1. | Hric | 26.11.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

# Príloha A

# SoccerScope

# Úvod

Tím Dainamite prebral monitor od tímu YowAI, ktorý je napísaný v jazyku Java. Tento monitor poskytoval veľkú škálu možností napr.  zobrazenie  zorného uhlu hráčov, výdrže, rýchlosti, pohybu, správ, prihrávok, držanie lopty a mnoho ďalších. Tím Dainamite sa rozhodol doimplementovať nové funkcie a hlavne možnosť trénovania rôznych situácií.

# Prehľad zmien

Tím Dainamite pridali do monitora nové  funkcie:

- Možnosť zobrazenia aktuálneho modelu sveta pre každého hráča

- Možnosť zobrazenia vykonávaných akcií každého hráča

- Možnosť zobrazenia dát modelu sveta hráča pomocou grafov

- Možnosť uloženia grafov ako obrázok

- Možnosť trénovania za špecifických podmienok

# Popis funkcií

Monitor nám poskytuje obrovské množstvo užitočných funkcií a vlastností. V tejto kapitole popíšem jednotlivé funkcie a ich význam.

## Menu View

Toto menu obsahuje voľby zobrazenia rôznych pomocných ukazovateľov vlastností jednotlivých hráčov.

- Neck – slúži na zobrazenie uhľa pohľadu hráča

- Visible – slúži na zobrazenie zón dosahu videnia sveta hráčom

- Kickable – slúži na zobrazenie dosahu hráča, kedy je schopný kopnúť do lopty

- Stamina – slúži na zobrazenie výdrže hráča

- Velocity – slúži na zobrazenie rýchlosti

- Motion – slúži na zobrazenie očakávaného pohybu hráča

- Say – slúži na zobrazenie posielaných správ

- Hear – slúži na zobrazenie prijatých správ

- AgentLog – slúži na logovanie hráčov

- AgentWorldModel – slúži na zobrazenie sveta hráča

- TrainingModelLayer – slúži na zobrazenie vrstvy na trénovanie

- MarkOpponentArea – slúži na zobrazenie označenia oblasti protihráča

- Player – slúži na zobrazenie hráča rôznymi spôsobmi: číslo, farebná gulička

## Menu Analyze

- Offside – slúži na zobrazenie pomocných ofsajdových čiar

- PassCourse – slúži na zobrazenie čiary v smere prihrávky

- Pass – slúži na zobrazenie histórie prihrávok počas zápasu vo forme vektorov v smere prihrávok

- Ball Possession – slúži na zobrazenie držania lopty hráčom vo forme čiar.

- DominantRegion – slúži na zobrazenie obsadenia ihriska hráčmi, teda v ktorých oblastiach má dominanciu daný tím, čo sa vyznačuje príslušnou farbou tímu.

- Trajectory – slúži na zobrazenie všetkých možných trajektórií pohybu označeného hráča

- Voronoi – slúži na zobrazenie oblasti plôch, ktoré pokrývajú hráči

- Delaunay – slúži na zobrazenie Delaunayovej triangulácie, čo je sieť trojuholníkov, v ktorej kružnica opísaná ľubovoľnému trojuholníku neobsahuje vo svojom vnútri žiaden vrchol iného trojuholníka. Vrcholy predstavujú jednotlivý hráči

- Commentary – slúži na zobrazenie textového popisu aktuálnej akcie hráča

- No Noise – slúži na zobrazenie stôp lopty

- ControlRegion – slúži na zobrazenie dosahu kontroly hráča nad loptou

- Dynamic Spine – slúži na zobrazenie dynamickej chrbtice hráčov.

## Menu Dai

- Action – slúži na nastavenie akcií hráča (taktika musí byť vypnutá)

- Player Data – slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom hráčovi napr. pozícia, výdrž, rýchlosť, uhoľ pohľadu a ďalšie.

- Statistic – slúži na zobrazenie modelu sveta, poskytuje nám množstvo informácií o svete a umožňuje zobrazovať grafy jednotlivých položiek. Na obrázku môžete vidieť okno Statistic a graf výdrže hráča.

## Ovládacie prvky

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené možnosti ovládania zápasu. Monitor nám poskytuje krokovanie po cykloch, zrýchlenie, spomalenie, zastavenie zápasu ale aj vrátenie sa na začiatok alebo koniec.

## Vytvorenie scenárov na trénovanie

Monitor poskytuje aj možnosť trénovania určitých simulácií. Pri spustení monitora si môžeme rozmiestniť pomocou nástroja 1.2 hráčov po ihrisku. Po kliknutí na tľačítko 1.3  sa zobrazí editor, ktorý umožňuje nastaviť jednotlivým hráčom pozíciu, rýchlosť, uhoľ pohľadu a iné. Ak si nastavíme všetkých hráčov, ktorý sa zúčastňujú tréningu tak môžeme spustiť simuláciu tľačítkom 1.4.

Podrobný popis vytvorenia scenárov nájdete v dokumentácií tímu Dainamite.

# Soccermonitor v1.4

Tento program poskytuje základnú funkcionalitu. Počas zápasu je možné si zobraziť informácie o aktuálnom hráčovi ako sú:

    - súradnice

    - uhol

    - typ heterotypu hráča

    - veľkosť

    - výdrž

    - sila kopu

    - pohľad

    - max. rýchlosť

    - dash power

    - decay

    - st_inc_mx

    - efft

Ďalej umožňuje zmeniť veľkosť hráčov, zobraziť čísla dresov,  zobraziť zóny dosahu videnia sveta  hráčom. Taktiež obsahuje ovládacie prvky ako krokovanie, zrýchlenie, spomalenie, zastavenie, pretočiť na začiatok alebo koniec.

Program disponuje aj trénerom pomocou ktorého sa dajú skúšať rôzne štandardné situácie: výkop, voľný kop, roh, aut, jedenástka, kopanie na bránku a ďalšie.

# Soccermonitor v13.0.0

Jeho funkcie sú dosť obmedzené. Okrem zobrazovania zápasu dokáže meniť veľkosť hráčov, zobraziť súradnice jednotlivých hráčov, zoom.

## Porovnanie výhod a nevýhod monitorov

### SoccerScope

Výhody:

- široké možnosti zobrazenia vlastností hráčov

- možnosť analýzy jednotlivých parametrov

- informácie o modeli sveta

- vytváranie grafov

- zobrazenie rôznych štatistík

- logovanie hráčov

- možnosť trénovania hráčov

- graficky príjemné a intuitívne ovládanie

Nevýhody:

- väčšia náročnosť na systémové prostriedky

- občas veľmi pomalý chod programu

### Soccermonitor v1.4

Výhody:

- jednoduché a intuitívne ovládanie

- možnosť zobrazenia detailných informácií o hráčoch

- trénovanie určitých  situácií

Nevýhody:

- menšie možnosti analýzy údajov ako u java monitoru

- menej prepracované trénovanie

- absencia údajov o modeli sveta

### Soccermonitor v13.0.0

Výhody:

- jednoduchý monitor na sledovanie zápasov

- platform-independent

Nevýhody:

- minimálna funkcionalita

# Príloha B

### Prehľad hlavných zmien v Soccer servri od verzie 8

21. 11. 2001

- možnosť posielania komprimovaných správ hráčovi (pomocou Zlib)

08. 01. 2002

- pri inicializácii server akceptuje len správu init

- ak prídu iné správy, pošle chybu (error only_init_allowed_on_init_port)

16. 01. 2002

- ukazovanie rukou (pointto), zatiaľ bez šumu

21. 01. 2002

- šum pri ukazovaní (pointto)

15. 02. 2002

- kĺzačka (tackle)

- sústredené počúvanie (attentionto)

17. 04. 2002

- zistenie a obsluha spätných prihrávok (back pass)

- podpora zvukových správ v úvodzovkách

- zmena formátu zvukových správ

18. 04. 2002

- zmena: dash_power_rate, stamina_inc_max, player_size, player_speed_max

- spätná prihrávka: obsluha aj prípadu odrazu lopty od hráča

19. 04. 2002

- trest po samoprihrávke pri rozohrávke

22. 05. 2002

- možnosť tímu poslať svoje logo na server (team graphics)

05. 06. 2002

- možnosť „vypnúť uši“ (ear on/off)

11. 07. 2002

- možnosť autospustenia tímov

- podpora parametrov v úvodzovkách

- podpora samospúšťania hier

16. 08. 2002

- pred štartom pravého tímu sa čaká na pripojenie ľavého

22. 11. 2002

- nová dynamika chytania, kontrola zón podľa FIFA

03. 01. 2003

- obmedzenie heterohráčov

- už nemožno byť v ofsajde pri režime kick-in, goal-kick alebo corner-kick

10. 01. 2003

- trestné kopy

20. 01. 2003

- protokol verzie 9

22. 01. 2003

- kopy a kĺzačky sú zakázané v režime TimeOver

18. 03. 2003

- zmena parametrov tackle

23. 05. 2003

- oprava pointto

- oprava tackle

09. 04. 2007

- inicializačné správy pre koučov (coach_msg_file, sendExternalMsg)

- setTeamLeftStart a setTeamRightStart

- zistenie, že lopta sa zasekla a automatické vhodenie

(ball_stuck_area, BallStuckRef)

27. 04. 2007

- TACKE | TACKLE_FAULT

30. 04. 2007

- oprava chyby goal kick

19. 10. 2007

- min_tackle_power a max_tackle_power

- zmena algoritmu heterohráčov; nik nebeží nad player_speed_max

21. 10. 2007

- nový model spätných prihrávok (back pass)

22. 10. 2007

- kouč: change_player_types

- nové obmedzenie zmeny hráčov

- samopriradenie typu hráča po jeho pripojení

23. 10. 2007

- prísne pravidlá regenerácie výdrže; v predĺžení sa hráč nezregeneruje

24. 10. 2007

- nové pravidlo šumu kopu

31. 10. 2007

- brankár nemôže chytiť loptu hneď po svojom kope

09. 11. 2007

- počet typov hráčov zmenený na 18 (z pôvodných 7)

- samopriradenie typu hráča

10. 11. 2007

- nový variant change_view

19. 11. 2007

- test protokolu monitora verzie 3

20. 11. 2007

- protokol monitora verzie 3

- herný log verzie 4

05. 02. 2008

- zmena protokolu monitora verzie 3; každá správa obsahuje čas

07. 02. 2008

- nový model kĺzačky (tackle)

28. 10. 2008

- protokol verzie 13

- protokol monitora verzie 4

- herný log verzie 5

- nový model výdrže

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 26. 11. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Juraj Ligocký |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo bližšie zhodnotiť predchádzajúce úlohy a bližšie priblížiť, čo bude v protype.

- Úvodná diskusia - Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - Rozdelenie nových úloh a došpecifikovanie predchádzajúcich úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná diskusia - IK hneď na úvod poznamenal, aby MH upravil prezentácie odohratých zápasov, ktoré máme na stránke. Taktiež má vybrať iba tie, kde padá veľa gólov, a pridať aj zápasy iných tímov. - JH poznamenal, že hráč tímu Loptoši zhadzuje server v 307. takte. - MP sa rozhodol implementovať agresívny štýl hráča pomocou jazyka C++.

- Podrobná diskusia k úlohám - MP navrhol, aby sa jeho agresívny spôsob hry riešený pomocou neurónových sietí vykonával v triede BasicPlayer.cpp. JL poznamenal, že by bolo rozumnejšie, keby to bolo v triede Player.cpp. MP taktiež dodal, aké úpravy budú potrebné na úpravu kódu (pridanie nových štruktúr do modelu sveta). Taktiež napísal posudok k tímu Kukuričné deti. - JH, JL pracovali na analyzovaní algoritmu eliminácie premenných. Zistili, že v algoritme je viac chýb, syntaktických alebo implementačných. - GP zhrnul základné funkcie správania hráča napísaného v Jave. Taktiež uviedol stavy, v ktorých sa hráč môže nachádzať.

- Rozdelenie nových úloh a došpecifikovanie predchádzajúcich úloh - MP bude ďalej pracovať na riešení agresívneho štýlu hráča pomocou neurónových sietí. Do budúceho týždňa chce naprogramovať samotný neurón, neurónovú sieť a časť učenia sa tejto neurónovej siete. - GP bude ďalej pracovať na analyzovaní hráča napísaného v Jave. - JL, MH, JH budú mať za úlohu urobiť návrh algoritmu eliminácie premenných, prípadne vylepšiť niektorú z jeho častí. - JL bude mať za úlohu aj skontaktovať sa s tímom Kukuričné deti a dohodnúť sa na spoločnom serveri. Náš tím preferuje server 13.0.1. - JH bude mať ešte za úlohu vypracovať reakciu na posudok, pričom sa má zamerať najmä na nedostatky, ktoré boli zistené z obsahovej stránky.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 4.5 | Dokumentácia zdrojového kódu Jahodových princov. | Ligocký | 12.11.2008 | Zrušená |
| 6.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 10.12.2008 | Prebieha |
| 6.3 | Analyzovať hotové a použiteľné časti javového hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať. | Pán | 10.12.2008 | Prebieha |
| 7.1 | Podrobný návrh neurónovej siete. | Polák | 14.12.2008 | Prebieha |
| 7.2 | Analýza algoritmu eliminácie premenných v kóde Jahodových princov. | Ligocký, Hric | 26.11.2008 | 8.1 |
| 7.3 | Napísať posudok dokumentácie tímu Kukuričné deti. | Polák | 21.11.2008 | Splnená |
| 7.4 | Spísať, aké stavy, akcie hráča sú dostupné v tíme DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Prebieha |
| 7.5 | Navrhnúť vhodný spôsob testovania algoritmu eliminácie premenných (cez logovacie výpisy, monitor a pod.). | Hrubý | 26.11.2008 | 8.1 |
| 7.6 | Dať na webovú stránku odkaz na dokumentáciu tímu DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Prebieha |
| 7.7 | Upovedomiť tím Kukuričné deti o existencii servra 13.0.1 a našom zámere jeho využitia. | Ligocký | 14.12.2008 | Prebieha |
| 7.8 | Odskúšať viac zápasov a rôzne tímy na servri 13.0.1. | Hric | 26.11.2008 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 8.1 | Urobiť nový návrh algoritmu, prípadne vylepšiť jednu z jeho častí. | Hric, Hrubý, Ligocký | 3.12 2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3. 12. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Michal Hrubý |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo bližšie zhodnotiť predchádzajúce úlohy a priblížiť, čo bude v prototype.

- Úvodná diskusia - Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - Rozdelenie nových úloh a spresnenie predchádzajúcich úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná diskusia - IK hneď na úvod poznamenal, že sa objavili nové prezentácie odohratých zápasov, ktoré máme na stránke. - IK upozornil, že na stránke nie je posledná zápisnica a taktiež tam chýba dokumentácia, ktorú sme doteraz vypracovali. - IK ešte poznamenal, aby sme nezabudli uviesť do finálnej dokumentácie prínos nášho prototypu.

- Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - MP pokračoval v implementácii neurónovej siete. Vytvoril novú triedu „OberHraca“, ktorá predstavuje štruktúru, ktorá obsahuje deväť stavov, akciu hráča a výstup siete. Taktiež implementoval metódu, ktorá vygeneruje 76 možných akcií, ktorým sa priradia vstupné hodnoty, a výstup funkcie bude štruktúra. Neurónová sieť ešte neohodnocuje. - JH, MH a JL spracovali rozhodovací strom hráča. Zistili niekoľko nedostatkov ako kopnutie na bránku z veľkej diaľky, nejasné rozhodovacie podmienky. Zistili, že sa hráčom prideľujú práve tri roly: aktívny rozohrávač, prijímač a interceptor. - GP vytvoril diagramy procesov a rozhodovania sa hráča napísaného v Jave, ktoré majú pomôcť k lepšiemu pochopeniu tohto hráča. IK poznamenal, že by bolo vhodné zamerať sa na podrobné spracovanie modelu sveta a rozhodovania.

- Rozdelenie nových úloh a spresnenie predchádzajúcich úloh - MP bude ďalej pracovať na riešení agresívneho štýlu hráča pomocou neurónových sietí. Do budúceho týždňa chce naprogramovať neurónovú sieť aj s učením a implementovať ju do hráča jahodových princov. Ďalej má vytvoriť rozhrania (interface) pre vytvorenú neurónovú sieť, ktoré sa môžu použiť pri implementácii java hráča. - GP má vypracovať podrobnejší opis modelu sveta a rozhodovania sa javového hráča. Na jeho základe vypracuje príklad postupov pri implementácii nejakého imaginárneho problému (napr. implementácia neurónovej siete). - JH má za úlohu návrh ohodnocovacej funkcie, ktorá ohodnotí jednotlivé akcie a zvolí práve jednu, ktorá je najvhodnejšia. Má sa zamyslieť, ktoré nové roly by sa mohli implementovať a akú podobu bude mať výsledné rozhodovanie. - JL bude mať za úlohu pozrieť sa na rozhodovanie hráča, pomeniť konštanty, ktoré ovplyvňujú toto rozhodovanie a skúmať vplyv týchto zmien na správaní sa hráča. - MH zanalyzuje algoritmus rozhodovania sa brankára pri výkope a pokúsi sa ho vylepšiť. Prípadné vylepšenia otestuje na vzorke simulácií.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 6.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 10.12.2008 | Prebieha |
| 6.3 | Analyzovať hotové a použiteľné časti javového hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať. | Pán | 10.12.2008 | Splnená |
| 7.1 | Podrobný návrh neurónovej siete. | Polák | 14.12.2008 | Prebieha |
| 7.4 | Spísať, aké stavy, akcie hráča sú dostupné v tíme DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Splnená |
| 7.6 | Dať na webovú stránku odkaz na dokumentáciu tímu DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Splnená |
| 7.7 | Upovedomiť tím Kukuričné deti o existencii servera 13.0.1 a našom zámere jeho využitia. | Ligocký | 14.12.2008 | Prebieha |
| 8.1 | Urobiť nový návrh algoritmu, prípadne vylepšiť jednu z jeho častí. | Hric, Hrubý, Ligocký | 14.12.2008 | 9.1, 9.2, 9.3 |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 9.1 | Urobiť návrh ohodnocovacej funkcie do algoritmu eliminácie premenných. | Hric | 14.12.2008 |
| 9.2 | Zanalyzovať algoritmus rozhodovania sa brankára pri výkope a pokúsiť sa o jeho vylepšenie. | Hrubý | 14.12.2008 |
| 9.3 | Skúmať rozhodovanie sa hráča, pomeniť konštanty, ktoré ovplyvňujú toto rozhodovanie a sledovať vplyv týchto zmien na správaní sa hráča. | Ligocký | 14.12.2008 |
| 9.4 | Vypracovať podrobnejší opis modelu sveta a rozhodovania sa java hráča. Vytvorí príklad, ktorý bude obsahovať postupy pri implementácií ľubovoľného imaginárneho problému. | Pán | 14.12.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

# Príloha A

# Diagramy stavov hráča písaného v Jave

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10. 12. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík (nebol na stretnutí zo zdravotných dôvodov) |
| Zapisovateľ | Bc. Gabriel Pán |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo bližšie zhodnotiť predchádzajúce úlohy a dohodnúť prácu na projekte po poslednom stretnutí.

- Úvodná diskusia - Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - Rozdelenie nových úloh a spresnenie predchádzajúcich úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná diskusia - Prebiehala bez prítomnosti Ing. Kapustíka, ktorý sa nezúčastnil stretnutia, preto sme priamo prešli ku diskusii k úlohám z predchádzajúceho týždňa

- Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - JH pracoval na návrhu ohodnocovacej funkcie, podarilo sa mu ju vymyslieť aj implementovať ale neotestoval zatiaľ výsledok svojho snaženia. Popri tom napísal reakciu na posudok druhého robocup tímu a pridal ju do dokumentácie a na stránku. - MP pokračoval s neurónovou sieťou ale bohužiaľ sa mu ju nepodarilo zatiaľ dotiahnuť. Počas implementácie sa stretol s mnohými problémami a rozhodol sa zatiaľ nepokračovať kým sa nerozhodneme čo ďalej s týmto nápadom. Zrejeme to nepôjde tak ľahko ako sa na prvý pohľad zdalo. Najväčšie problémy pri implementácii mu spôsobilo prostredie jazyka C++, preto sa začal silno prikláňať ku javovej verzií hráča. - GP spravil ďalší diagram, ktorý popisuje volania metód Java hráča na úrovni výberu ďalšej akcie počas hry. Našiel spôsob, akým je možné pridať nový stav medzi aktuálne implementované stavy Java hráča, čo znamená že s využitím informácií, ktoré hráč obdrží o svojom okolí, dokážeme implementovať akékoľvek správanie ak ku nemu vytvoríme vhodnú ohodnocovaciu funkciu. S integráciou nového stavu do hráča by nemal byť problém a v prípade rozhodnutia v prospech Javy dokáže dať svojim kolegom dostatočne podrobné informácie potrebné pre realizáciu nejakých zmien alebo vylepšení. - JL a MH spolupracovali pri plnení svojich úloh, pokúsili sa zasiahnuť do algoritmu brankára aj menili konštanty ovplyvňujúce hru hráča a testovali zmeny počas viacerých simulácií. Zmeny ale počas simulácií neboli priveľmi badateľné. JL dohodol termín pre prezentáciu našej práce druhému tímu na budúci týždeň. Presný čas sa ešte dohodne.

- Rozdelenie nových úloh a spresnenie predchádzajúcich úloh - Konkrétne sme pridelili úlohu len pre JH, ktorý rozdelí počas víkendu prácu na jednotlivých častiach dokumentácie, ktorú treba odovzdať. Ostatní členovia potom budú pracovať na svojich častiach.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 9.1 | Urobiť návrh ohodnocovacej funkcie do algoritmu eliminácie premenných. | Hric | 14.12.2008 | Pozastavená |
| 9.2 | Zanalyzovať algoritmus rozhodovania sa brankára pri výkope a pokúsiť sa o jeho vylepšenie. | Hrubý | 14.12.2008 | Splnená |
| 9.3 | Skúmať rozhodovanie sa hráča, pomeniť konštanty, ktoré ovplyvňujú toto rozhodovanie a sledovať vplyv týchto zmien na správaní sa hráča. | Ligocký | 14.12.2008 | Splnená |
| 9.4 | Vypracovať podrobnejší opis modelu sveta a rozhodovania sa java hráča. Vytvorí príklad, ktorý bude obsahovať postupy pri implementácií ľubovoľného imaginárneho problému. | Pán | 14.12.2008 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 10.1 | Rozdeliť v tíme úlohy pri práci na dokumentácii | Hric | 14.12.2008 |
| 10.2 | Pracovať na dokumentácii | všetci |  |
| 10.3 | Zorganizovať prezentáciu práce pre druhý tím a prezentovať | Ligocký | 16.12.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

# Príloha A

Diagram pre proces výberu najlepšieho nasledovného stavu hráča. Každý stav má ohodnocovaciu funkciu (state.getStateAssessment()), ktorá vracia hodnoty od 0 po 1. Stav s najvyššou hodnotou vyhráva a použije sa v ďalšom pokračovaní zápasu.

Príloha C

Preberacie protokoly

Preberací protokol

Autori

Tím č. 12:		12. hráč

Členovia tímu:	Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán,

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Preberajúci

Ing. Ivan Kapustík

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že od autorov prevzal dokument:

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k projektu) v rozsahu 31 strán

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k riadeniu) v rozsahu 14 strán

Podpis preberajúceho:					Podpis autora:

........................................					........................................

Ing. Ivan Kapustík						Bc. Ján Hric

za tím 12. hráč

V Bratislave dňa 13. 11. 2008

Preberací protokol

Autori

Tím č. 12:		12. hráč

Členovia tímu:	Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán,

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Preberajúci

Tím č. 4:		Kukuričné deti

Členovia tímu:	Bc. Jozef Balga, Bc. Jaroslav Bálik, Bc. Peter Holotík,

Bc. Rastislav Kršák, Bc. Tomáš Kučečka, Bc. Andrej Škuba

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že od autorov prevzal dokument:

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k projektu) v rozsahu 31 strán

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k riadeniu) v rozsahu 14 strán

Podpis preberajúceho:					Podpis autora:

........................................					........................................

Bc. Peter Holotík						Bc. Juraj Ligocký

za tím Kukuričné deti						za tím 12. hráč

V Bratislave dňa 13. 11. 2008

Preberací protokol

Autori

Tím č. 12:		12. hráč

Členovia tímu:	Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán,

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Preberajúci

Tím č. 4:		Kukuričné deti

Členovia tímu:	Bc. Jozef Balga, Bc. Jaroslav Bálik, Bc. Peter Holotík,

Bc. Rastislav Kršák, Bc. Tomáš Kučečka, Bc. Andrej Škuba

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že od autorov prevzal dokument:

- RoboCup – nové stratégie (Posudok k dokumentácii tímu č. 4 – Kukuričné deti; časť analýza, špecifikácia, hrubý návrh) v rozsahu 7 strán

Podpis preberajúceho:					Podpis autora:

........................................					........................................

Bc. Peter Holotík						Bc. Juraj Ligocký

za tím Kukuričné deti						za tím 12. hráč

V Bratislave dňa 21. 11. 2008

Preberací protokol

Autori

Tím č. 12:		12. hráč

Členovia tímu:	Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán,

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Preberajúci

Ing. Ivan Kapustík

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že od autorov prevzal dokument:

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k projektu) v rozsahu __ strán

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k riadeniu) v rozsahu __ strán

Podpis preberajúceho:					Podpis autora:

........................................					........................................

Ing. Ivan Kapustík						Bc. Ján Hric

za tím 12. hráč

V Bratislave dňa 15. 12. 2008

Preberací protokol

Autori

Tím č. 12:		12. hráč

Členovia tímu:	Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán,

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Preberajúci

Tím č. 4:		Kukuričné deti

Členovia tímu:	Bc. Jozef Balga, Bc. Jaroslav Bálik, Bc. Peter Holotík,

Bc. Rastislav Kršák, Bc. Tomáš Kučečka, Bc. Andrej Škuba

Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že od autorov prevzal dokument:

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k projektu) v rozsahu __ strán

- RoboCup – nové stratégie (Dokumentácia k riadeniu) v rozsahu __ strán

Podpis preberajúceho:					Podpis autora:

........................................					........................................

Bc. Peter Holotík						Bc. Juraj Ligocký

za tím Kukuričné deti						za tím 12. hráč

V Bratislave dňa 15. 12. 2008

Príloha D

Posudok dokumentácie tímu Kukuričné deti

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tvorba softvérového systému v tíme

RoboCup – nové stratégie

Posudok k dokumentácii tímu č. 4 - Kukuričné deti

(časť analýza, špecifikácia, hrubý návrh)

Tím č. 12 – 12. hráč

Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Pedagogický vedúci:	Ing. Ivan Kapustík

2008/2009

- Úvod

Tento dokument vznikol v rámci predmetu Tvorba informačného systému v tíme na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Posudzuje časť dokumentácie odovzdanú dňa 13. 11. 2008, ktorá bola vytvorená tímom č. 4 („Kukuričné deti“). Úlohou tímu je navrhnúť nové stratégie hráčov v simulovanom robotickom futbale RoboCup. Tento posudok sa vzťahuje na časť analýzy, špecifikácie, hrubého návrhu a riadenia projektu.

Posudok je členený na tri časti. V prvej časti je zhodnotená projektová dokumentácia po obsahovej stránke. V tejto časti sme sa zamerali na logické nedostatky dokumentu, ale tiež sme vyzdvihli prínos práce. V druhej časti sme sa venovali posúdeniu dokumentácii k riadeniu projektu po obsahovej, ako aj formálnej stránke. V tretej časti je zhodnotený celý posudzovaný dokument (projektová dokumentácia a dokumentácia k riadeniu projektu) po formálnej stránke, kde sme sa zamerali na štruktúru dokumentu, gramatické chyby a formálne nedostatky.

- Projektová dokumentácia

Táto kapitola je rozdelená na 4 hlavné časti podľa rozdelenia projektovej dokumentácie posudzovaného tímu. Každá časť obsahuje popis z pohľadu posudzujúceho tímu a zhodnotenie po obsahovej (z menšej časti aj po formálnej) stránke.

  - Úvod

V tejto časti autori opísali projekt RoboCup a tiež čo je jeho cieľom. V tejto časti sa nachádza stručný prehľad dokumentu a zadanie, ktoré čitateľa uvedie do problematiky.

  - Analýza existujúcich tímov, metód a herného prostredia

Kapitola „Analýza súčasného stavu“ je rozdelená na štyri časti, v ktorých sa autori venujú analýze existujúcich tímov  z pohľadu, ktorý tím budú vylepšovať a ktoré tímy budú slúžiť na inšpiráciu, popisu servera a jeho vývoja. Rozsahom sa jedná o najobsiahlejšiu časť dokumentácie.

V prvej časti sa tím zaoberá výberom hráča, ktorý má slúžiť na rozšírenie a vylepšovanie. Tím sa venuje analýze minuloročných fakultných tímov, menovite UTTP a tímu Jahodoví princovia. Analýza popisuje ich architektúru a základné vlastnosti, začína tímom UTTP.

Pri analýze tímu UTTP sa autori popísali modularitu správania hráča, ako aj jeho odlišné správanie v situáciách, keď má a keď nemá loptu. Popisujú architektúru hráča na úrovni tried, pričom stručne vysvetľujú ich význam. V závere analýzy spomínajú prácu tímu UTTP na sprehľadnení zdrojových kódov, ako aj multiplatformovosť hráča.

Pri analýze tímu Jahodových princov autori popisujú rozšírenia, ktoré boli ťažiskom práce minuloročného tímu. Popisujú (podobne ako aj v predchádzajúcom prípade)  architektúru hráča, pričom nezabúdajú na opis funkcionality tried. Stručne sa venujú analýze zdrojového kódu. Navyše oproti analýze tímu UTTP popisujú systém logovania, ktorý tím vytvoril a jednoduchého trénera.

Záver kapitoly obsahuje zhodnotenie oboch tímov, v ktorom si autori vyberajú hráča UTTP ako základ pre svoju ďalšiu prácu.

Druhá časť sa venuje analýze zahraničných tímov. Popisuje celkovo 9 tímov, pričom autori idú v analýzach do hĺbky. Kladne hodnotíme používanie väčšieho množstva obrázkov, ktoré uľahčujú pochopenie opisovaného. Pri analýze jednotlivých tímov sa autori venujú popisu architektúry hráča, jeho videniu sveta a snažia sa popísať zaujímavé vlastnosti. Jednotlivými popisovanými tímami sú:

Brainstormers, Oxsy, Tsinghuaeolus, UvA Trilearn 2003, DSL United (2003), Nexus 2D, Dirty Dozen, Mainz Rolling Brains, YowAI.

Celkovo je analýza na dobrej úrovni, je rozsiahla, vecná a presná. Autorom odporúčame vyznačiť alebo bližšie popísať vlastnosti, ktoré ich zaujali a majú ich v pláne použiť v neskorších fázach návrhu. Takisto odporúčame zvážiť rozsah analýzy tímu  UvA Trilearn, ktorá má 5 strán, pričom tím sa rozhodol pokračovať v práci UTTP a nie Jahodových princov, ktorý z hráča UvA Trilearn vychádzajú.

V ďalšej časti sa tím venuje stručnému popisu soccer servera. Na začiatku autori uvádzajú typy komunikácie hráčov so serverom, v ďalšej podkapitole popisujú využitie senzorov, ktorými majú možnosť hráči komunikovať s rozhodcom, spoluhráčmi a trénerom. Podrobnejšie popisujú techniku vizuálneho vnemu, venujú sa formátu správy a popisujú možné hodnoty premenných.

Autori do tejto časti dokumentácie zapracovali zoznam významných zmien v serveri od verzie 9.0.4 po verziu 13.0.0, ktorú plánujú v projekte použiť. Zmeny popisujú stručne, bez uvedenia, či daná zmena má vplyv na architektúru hráča a bude nutné ju do hráča zapracovať, plusom je popis zmeny. Podrobne popisujú verziu 13.0.0, pri ktorej uvádzajú nové aj zmenené atribúty spolu s príslušnými predvolenými hodnotami.

  - Špecifikácia riešenia

Kapitola obsahuje prehľadný zoznam cieľov, ktoré si tím „Kukuričné deti“ stanovil a na ne nadväzujúci zoznam funkčných požiadaviek. Jednotlivé požiadavky sú popísané a v prípade, že sú príliš všeobecného charakteru obohatené o nižšiu, konkretizujúcu úroveň.

V podkapitole „3.2 Špecifikácia vybranej funkcionality“ tím určuje spôsob splnenia požiadaviek využitím fakultného hráča tímu UTTP a prevzatím funkcií z hráčov zahraničných tímov.

K tejto kapitole nemáme žiadne výhrady, je spracovaná stručne, ale vecne a výstižne.

  - Hrubý návrh riešenia

Autori v úvode návrhu predstavujú, ktorý tím sa rozhodli vylepšiť a následne uvádzajú dôvody. V podkapitolách nasleduje návrh rôznych vylepšení, ktoré sa autori rozhodli realizovať.

Prvým vylepšením, ktorému sa autori venujú je streľba na bránku. Navrhujú streľbu pri vzdialenosti max. 19,5m od bránky, čo pokladáme za rozumnú hodnotu. Podľa ich návrhu sa hráč rozhliadne prostredníctvom 25 bodov smerom k bránke, čím určí pozíciu brankára, spolu- a protihráčov. V návrhu chýbajú uvedené predpokladané parametre pohľadu  (ANGLE_WIDTH, QUALITY), takisto ako nie je uvedený predpokladaný časový rozsah akcie. Z uvedeného nie je jasné, či je rozhliadanie pred streľbou možné zopakovať, keďže pozícia hráčov na ihrisku nie je konštantná a časom sa mení.

Prihrávanie hráčov je vysvetlené stručne a názorne, aj keď sa núka otázka výberu bodov na ihrisku. Autori nepopisujú, prečo sa rozhodli pre body uvedené na obrázku, preto dedukujeme, že ide o prevzatý typ akcie.

Tretím navrhovaným vylepšením je implementácie funkcie driblovania hráča tímu Mainz Rolling Brains. Riešenie znie priamočiaro a zaujímavo, nemáme k nemu žiadne výhrady.

Autori sa rozhodli implementovať funkciu nadbiehania hráča do voľného priestoru. Ich inšpiráciou je správanie vytvorené tímom Oxsy. Pri tomto správaní by sme radi upozornili na jeho implementáciu len v útočnom móde na súperovej polovici ihriska. Pri obrane alebo rozohrávke je pre obrancov vhodnejšie ako nabiehanie do prázdneho priestoru pokrytie súperových útočníkov a zónová obrana.

Druhá časť hrubého návrhu popisuje rozšírenie hráča o „zložitejšie vlastnosti“. Autori plánujú zaoberať sa komunikáciou medzi hráčmi počas zápasu. Ich cieľom je implementovať do architektúry hráča komunikačný modul, ktorý bude plniť úlohu príjmu, posielania a spracovávania správ. V súvislosti s tým plánujú implementovať generovanie a posielanie správ v závislosti na rozličných situáciách, a to za účelom spresnenia údajov o prostredí alebo komunikácie v rámci prebiehajúcej akcie.

Ako poslednú uvádzajú implementáciu hodnotiacej funkcie, ktorá bude mať za úlohu výber najvhodnejšieho správania v jednotlivých situáciách. Táto časť dokumentácie je pomerne stručná a všeobecná, autori pravdepodobne ešte nemajú bližšiu predstavu o tom, akú techniku hodlajú použiť.

- Dokumentácia k riadeniu projektu

  - Dokument k riadeniu projektu

Dokumentácia k riadeniu projektu integruje plán projektu, rozdelenie úloh a rolí v tíme s vypracovanými zápisnicami (kapitola 4) a priradením autorstva jednotlivým častiam dokumentácie (kapitola 5). Ako samostatný dokument sú uvedené prílohy A a B obsahujúce vypracovanú ponuku na projekt a preberacie protokoly.

Samotný dokument riadenia popisuje v stručnej a prehľadnej forme plán projektu vo formáte tabuľky aj Ganttovho diagramu. Text je ľahko čitateľný a relevantný, ku kapitolám 1 až 3 nemáme výhrady.

Nedostatkom dokumentu je ignorovanie a vypustenie kapitoly o komunikácii v projekte, ako aj popis nástrojov, ktoré tím pri práci na projekte používa. Tieto kapitoly odporúčame dorobiť.

  - Ponuka

Ponuka tímu je obsiahnutá v dokumente „priloha.doc“ spolu s preberacími protokolmi. Posudzovaný dokument „Príloha A“ je konzistentný a prehľadný. Tím vo svojej ponuke spracoval tému „Digitálne mapy“.

  - Zápisnice zo stretnutí

Zápisnice zo stretnutí tímu sú uvedené ako 4. kapitola dokumentu o riadení projektu. Každá zápisnica obsahuje všetky náležité časti. Po obsahovej stránke vidíme v tejto časti dokumentácie priestor na zlepšenie, keď úroveň jednotlivých zápisníc prudko kolíše. Hlavne zápisnica č. 6 (uvedená v dokumente ako posledná) mieša nové úlohy s výsledkami predchádzajúcej práce a pôsobí nekonzistentným dojmom. Odporúčame taktiež sprehľadniť formálnu stránku dokumentu, odlíšiť od seba jednotlivé časti stretnutia (kontrola predchádzajúcich úloh, diskusia o problematike, pridelenie nových úloh) a to buď pomocou formátovania nadpismi, alebo vložením do tabuľky.

- Formálna stránka dokumentu

Posudzované dokumenty po formálnej stránke nie sú úplne vyhovujúce. Autori v kapitole analýzy zachádzajú až do štvrtej úrovne číslovania, čo spôsobuje nižšiu čitateľnosť dokumentu. Vhodné by bolo číslované nadpisy na štvrtej a vyššej úrovni nahradiť obyčajnými nadpismi, resp. reštrukturalizovať dokument. Ako pozitívne hodnotíme používanie grafiky, hlavne obrázkov, ktoré prispievajú k pochopeniu textu. Zároveň odporúčame zvážiť použitie tabuliek, napr. v kapitole 2.4 (Evolúcia soccer servra od verzie 9.0.4 až po 13.0.0) kde by odstránením nadpisov 2.4.1 až 2.4.6 a začlenením obsahu do tabuľky prišlo k sprehľadneniu celého dokumentu.

V texte dokumentu sa nachádza minimum gramatických chýb, text je formulovaný na pomerne dobrej úrovni. Je ľahko čitateľný, vecný, autori sa neuchyľujú k slohovým postupom pre „nafúknutie“ obsahu, ponúkajú relevantné informácie. Odporúčame však ešte raz prekontrolovať text, niektoré vety by bolo vhodné preformulovať.

Každá strana posudzovaného dokumentu obsahuje pätu, hlavičku autori nedefinovali. V päte je zobrazené číslo strany prislúchajúceho dokumentu, v pípade prílohy aj jej označenie. Odkazy na obrázky sú správne definované, v úvode dokumentu po obsahu nasleduje zoznam použitých tabuliek aj obrázkov spolu s definovanými prepojeniami.

Autori na konci dokumentácii k projektu uvádzajú zoznamy použitej literatúry., pričom použitý je správny formát. Odporúčame vytvoriť prepojenia (krížové odkazy) na zdroje, na ktoré sa autori v texte odvolávajú.

- Záver

Tím Kukuričné deti vypracoval rozsiahlu dokumentáciu, v ktorej sú obsiahnuté takmer všetky požadované časti. V dokumente riadenia projektu chýba kapitola o komunikácii medzi členmi a o jednotlivých používaných nástrojoch na komunikáciu, manažment a prideľovanie úloh v tíme.

Autori v projektovej dokumentácii analyzovali viacero tímov z fakultnej aj mimo fakultnej pôdy a následne popísali Robocup server spolu so zmenami v jednotlivých verziách. Na základe analýzy sa rozhodli pokračovať vo vývoji hráča tímu UTTP. Zo zahraničných tímov majú v pláne použiť niektoré vlastnosti, ktoré popísali v časti „Hrubý návrh riešenia“. V tejto časti navrhli niekoľko vylepšení a zmien, ktoré podľa nás môžu reálne zlepšiť výsledky a kvalitu hry súčasného hráča. Autori si kladú za cieľ vytvoriť komunikačný modul ako aj celú implementáciu komunikácie medzi hráčmi. Okrem toho je ich cieľom navrhnutie a použitie rozhodovacej funkcie na výber najvhodnejšieho správania.

Po formálnej stránke dokument obsahuje niekoľko menších nedostatkov, tie však nie sú závažné a nekazia dojem z čítania. Ich odstránenie by však rozhodne zvýšilo kvalitu dokumentu. Najslabšou časťou dokumentu je časť riadenia projektu. Dôvodom sú chýbajúce kapitoly, ako aj neprehľadnosť zápisníc z jednotlivých stretnutí.

Príloha E

Posudok našej dokumentácie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
FAKULTA INFORMATIKY A

INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Tímový projekt

RoboCup 2D – Nové stratégie

Posudok k dokumentácii tímu č. 12 – 12. Hráč

(časti analýza, špecifikácia, hrubý návrh a riadenie projektu)

Tím č. 4 Kukuričné deti

Bc. Jozef Balga

Bc. Jaroslav Bálik

Bc. Peter Holotík

Ing. Bc. Rastislav Kršák

Bc. Tomáš Kučečka

Bc. Andrej Škuba

Študijný program: 	Softvérové inžinierstvo/Informačné systémy

Vedúci tímu:	Ing. Marián Lekavý

Email:	tim_04@googlegroups.com

Ročník: 	1

Akademický rok:	2008/2009

- Úvod

Tento dokument predstavuje posudok dokumentácie tímu číslo 12 - 12. Hráč, ktorý bol vypracovaný tímom číslo 4 – Kukuričné Deti. Konkrétne sa jedná o posúdenie častí analýza problému, špecifikácia požiadaviek, hrubý návrh a o posúdenie riadiacej časti ako aj webovej stránky tímu.

Posudok sa zameriava na formálnu stránku dokumentácie, jej štruktúrovanosť a myšlienky, ktoré v nej autori zanechali. V závere tohto dokumentu je opísaný celkový dojem, ktorý náš tím nadobudol z odovzdanej práce tímu číslo 12 v prvom kontrolnom bode.

- Posudok kapitoly Analýza

V kapitole analýza sa tím venuje najprv popisu simulačného prostredia. Časť dokumentu obsahujúca tento popis je štruktúrovaná, obsahovo konzistentná a kompletná. Tím v nej bližšie rozoberá jednotlivé časti soccer servera ako sú senzory, režimy hry, akcie hráčov a taktiež  kouča a trénera. Všetky časti sú precízne vypracované a zrozumiteľné.

Ďalej sa tím rozhodol analyzovať existujúcich hráčov (nielen svetových ale aj hráčov vytvorených na našej fakulte) a podrobnejšie sa zamerať na konkrétne správania sa jednotlivých hráčov spolu s popisom vyššej architektúry hráča. Dôležité poznatky získané z analýzy týchto hráčov sú zhrnuté v podkapitole nasledujúcej po podkapitolách obsahujúcich analýzu hráčov.

  - Analýza hráča NEXUS

Ako prvého analyzovali hráča Nexus. Pozitívom pri popise tohto hráča je schéma predstavujúca dvojfázovú metódu rozhodovania sa, ktorú tento hráč využíva. Negatívom však je absencia bližšieho slovného popisu algoritmu, ktorý je uvedený len v podobe pseudokódu. Taktiež by bolo vhodné uviesť jeho výhody, prípadne aj nevýhody. Pri tomto hráčovi chýba jeho celkové zhodnotenie. Nie je jasné, či považujú jeho vlastnosti a správanie sa za vhodné či nevhodné, na inšpiráciu pre implementáciu.

  - Analýza hráča DAInamite

Ďalším hráčom, ktorý sa podrobil analýze tímu, bol hráč s názvom DAInamite. Pri rozbore tohto hráča, podľa nášho názoru, tím prehľadne a podrobne popísal jeho architektúru, model akcie a taktiku hry. Každá z častí bola vhodne doplnená obrázkom zobrazujúcim analyzovanú oblasť a ozrejmujúcim danú problematiku. Zhodnotenie hráča DAInamite však vyznieva skôr ako polemika na tému Java vs. C++ v RoboCupe ako vecné zhodnotenie výsledkov analyzovaných vlastností tohto hráča. Kapitola 2.5, ktorá sa zaoberá testovaním nárokov hráča tímu DAInamite, je podľa nás nepodstatná z hľadiska analýzy problematiky. Vhodnejšie by bolo spomenúť testovanie v kapitole  „Testovanie prototypu”.

  - Analýza hráča Oxsy

V kapitole zaoberajúcou sa hráčom Oxsy sa tím venoval bližšiemu popisu vyššieho správania sa hráča a postrehov, ktoré zaznamenal tím u tohto hráča pri sledovaní zápasov. Prínosom je odstavec, ktorý rozoberá správanie sa hráča pri zápasoch. Celkovo je táto kapitola prehľadná a primerane podrobná.

  - Analýza hráča Brainstormers

Pri popise výsledkov analýzy hráča Brainstormers si tím nedal záležať na jeho rozbore tak ako pri predchádzajúcich hráčoch a to i napriek tomu, že tento hráč sa umiestňuje na popredných priečkach v celosvetových turnajoch. Myslíme si, že hráč Brainstormers má určite čo ponúknuť a navyše má dostupnú a podrobnú dokumentáciu. Bolo by teda vhodné uviesť podrobnejšie detaily, prípadne spomenúť vlastnosti, ktoré spomenuté neboli.

  - Analýza hráča Jahodoví Princovia

Pokladáme za nezvyčajné rozdelenie analýzy tímu Jahodoví Princovia do dvoch častí. Konkrétne sa jedná o rozdelenie do kapitol 2.2.5 a 2.4.

Podstatnú časť kapitoly 2.2.5 tvoria opisy cieľov tímu Jahodoví Princovia. Kapitolu ukončuje zhodnotenie, v ktorom 	tím 12. Hráč navrhuje, o aké konkrétne vlastnosti správania by chcel tento tím rozšíriť svojho hráča.

K tejto kapitole máme niekoľko výhrad. Pre časť „Dopracovanie algoritmu vylučovania premenných“ chýba popis, o čom táto časť pojednáva. Je potrebné upozorniť, že kouč a tréner nie je to isté, pričom v podkapitole „Zavedenie a implementovanie kouča“ sú tieto pojmy použité ako synonymá. Čo sa týka samotného cieľu vytvorenia kouča, tím Jahodoví Princovia má síce v analýze uvedený tento cieľ, ale ďalej ho už nespomína. Možno by bolo lepšie uviesť, čo tento tím naozaj dosiahol, namiesto toho aké ciele si stanovil. Taktiež nie je nikde uvedené, že tímu Jahodoví Princovia sa nepodarilo implementovať algoritmus eliminácie premenných úspešne. Jeho implementácia bola neúplná.

V samotnom konci kapitoly sa nachádza zhodnotenie. Jeho obsah je skôr vhodnejší pre špecifikáciu, v ktorej naopak táto časť chýba.

Kapitola 2.4 sa venuje organizácii kódu a štruktúre hráča Jahodoví Princovia. Autori sa v tejto kapitole zamerali na architektúru tímu, konkrétne na jej hlavné časti a ich opis.

V rámci tejto kapitoly navrhujeme premenovať podkapitolu „Zbežný pohľad na štruktúru hráča Jahodových princov“. Názvy kapitol by totiž mali byť jasné a stručné. Podkapitola „Organizácia kódu“ sa nám zdá nevhodná, pretože posudzovaný dokument nie je príručka jazyka C++. Ďalším nedostatkom je diagram tried. Skôr by sa malo jednať o diagram vzťahov. V prípade použitia diagramu tried nie je vhodné nechať tento diagram prázdnym.

Z formálnej stránky sme pokladali za najzávažnejšie nasledujúce nedostatky:

- Súčasné používanie skratky ap. a napríklad

- Často sa vyskytujú v dokumente  nespisovné výrazy  ako: prehrať súpera, súperovej funkcie, atď.

  - Analýza hráča Loptoši

Ďalším z analyzovaných hráčov, vytvoreným na našej fakulte, je hráč Loptoši. Tento hráč je veľmi dobre a podrobne popísaný. Nechýbajú obrázky bližšie vysvetľujúce popisovanú problematiku. Informácie ako „Odstránili duplicitný kód a abstraktné triedy SkillsInterface a AbilitiesInterface. Ďalej odstránili dedenie tried z Main od triedy Module." nie sú informačne prínosné, pretože čitateľ pravdepodobne neovláda podrobnú štruktúru diagramu tried. V závere by bolo potrebné zhrnúť získané poznatky o tomto hráčovi, avšak samotné zhodnotenie pri hráčovi Loptoši chýba.

  - Analýza hráča Sklo

V popise hráča s názvom Sklo sa v úvode tím venuje vzniku tohto hráča a dôvodom, ktoré spôsobili, že tento hráč bol vytvorený na základoch hráča Stjupit Dox. Prínosnou je časť zaoberajúca sa opisom hlavných vylepšení oproti svojmu predchodcovi. Táto časť je podrobne rozpracovaná a prehľadne štruktúrovaná. Jediným nedostatkom je absencia obrázkov prislúchajúcim k jednotlivým vylepšeniam.

  - Analýza hráča FIITMedia

Hráčom, ktorý bol analyzovaný najviac do hĺbky, bol hráč FIITMedia. Popis tohto hráča je veľmi podrobný.

  - Analýza hráča UTTP

Vzhľadom na to, že tento hráč je výsledkom minuloročného tímového projektu, je jeho analýza dosť stručná. Pri popise tohto hráča by bolo vhodné uviesť obrázky, prípadne rozdeliť obsah na podkapitoly popisujúce konkrétne vlastnosti hráča. Taktiež chýba zhodnotenie tohto hráča v celkovom zhodnotení analýzy. Dokonca chýba kapitola zhodnotenie  v časti analýza.

- Posudok kapitoly Špecifikácia a hrubý návrh

Kapitola Špecifikácia a hrubý návrh začína priamo podkapitolou s informáciou, o aké správanie idú autori vylepšiť existujúceho hráča. V tejto časti uvádzajú tím Jahodoví Princovia ako tím, ktorý majú v úmysle vylepšovať. Naznačujú možnosť rozšírenia svojho hráča o tzv. agresívne správanie.

Podstatná časť návrhu sa venuje opisu agresívneho správania, ktoré tím 12. Hráč navrhuje implementovať prostredníctvom neurónovej siete. Tento spôsob vylepšenia považujeme síce za zaujímavý, ale aj za dosť náročný, z hľadiska implementácie a učenia neurónovej siete.

Posledná kapitola „Úroveň dostupného kódu tímu DAInamite“ sa zaoberá vytvorením prototypu a jeho testovaním na nižšie správanie hráča DAInamite. Je tu konkrétne uvedené, na aké typy správania bude prototyp testovaný.

Ako prvý problém vidíme, že časť špecifikácia a hrubý návrh neobsahuje žiaden úvod. Navyše si myslíme, že časť špecifikácia a časť hrubý návrh, by mali tvoriť dva samostatné celky.

Ako ďalší problém považujeme nesúlad medzi cieľom opísaným v úvode tejto časti práce a zámermi uvedenými v ďalšom texte. Autori totiž ako cieľ v úvodnej časti uvádzajú doplnenie hráča tímu Jahodoví Princovia o agresívne správanie. V kapitole 3.2, ktorá sa zaoberá úrovňou dostupnosti kódu tímu DAInamite, sa ale uvažuje nad možnosťou použiť kostru hráča DAInamite ako základ pre ich hráča. Z uvedených tvrdení nie je preto vôbec jasné, ktorého hráča ide tím 12. Hráč vylepšovať.

Samotná časť „Dosiahnuté výsledky Brainstormers“ podľa nás patrí skôr do kapitoly analýza, ako do kapitoly hrubý návrh.

V samotnom závere práce nám chýba zhodnotenie celej dokumentácie.

- Posudok riadenia

Dokumentácia k riadeniu projektu tímu č. 12 je prehľadne rozčlenená do šiestich kapitol. V úvodnej kapitole tím definoval cieľ, ktorý má tento dokument a načrtol štruktúru dokumentu spolu s popisom jeho jednotlivých častí.

Kapitola zameraná na plán projektu obsahuje dobre čitateľnú tabuľku, z ktorej je hneď jasné, v ktorých termínoch majú naplánovanú konkrétnu úlohu a ktorí z členov tímu sú za vypracovanie danej úlohy zodpovední. Za nepraktické považujeme to, že skratky mien, ktoré sa používajú už v tejto kapitole (druhej), sú zavedené až v nasledujúcej tretej kapitole.

Jedným z pozitív tejto časti dokumentácie je kapitola bližšie popisujúca jednotlivých členov tímu. Je v nej podrobne popísaná rola každého člena tímu spolu s jeho zodpovednosťou za konkrétnu kapitolu v dokumentácii projektu. Nie je tu však vysvetlené, kto konkrétne je zodpovedný za splnenie úlohy, na ktorej splnení sa podieľajú všetci členovia tímu. Najlepšie by bolo uviesť aj bližší popis každého člena tímu, aké má zručnosti a skúsenosti, prípadne záujmy a to nielen v ponuke ale hlavne v tejto kapitole. Jedným z nedostatkov, ktoré sme v dokumentácii riadenia projektu postrehli je fakt, že v popise dlhodobých úloh sú bližšie popísané len 3 úlohy z celkového počtu 9.

Kapitola Komunikácia je síce napísaná bez vážnejších obsahových, či formálnych nedostatkov, avšak jej zaradenie do dokumentácie nebolo požadované. Podkapitolu popisujúcu prostriedok pre správu verzií Bazaar by bolo vhodné radšej zaradiť do kapitoly Manažment verzií, ktorá by tým pribrala na kvalite.

Záverečná kapitola popisuje štandardy kódovania a je bez väčších či závažnejších nedostatkov.

Celkovo dokumentácia spolu s prílohami obsahuje všetky požadované časti, ktoré bolo potrebné odovzdať. Jedinou neuvedenou časťou sú preberacie protokoly, ktoré mali byť taktiež súčasťou dokumentácie riadenia projektu. Striktne podľa zadania, je kapitola o komunikácii navyše, ale v nej autori pomerne prehľadne popisujú používané podporné prostriedky. V dokumente sme nenašli žiadne závažnejšie nedostatky, ktoré by narúšali celkovú informačnú hodnotu vytvorenej dokumentácie.

- Posudok webovej stránky

Stránka tímu 12. Hráč je na prvý pohľad prehľadná a graficky pekne spracovaná. Z požadovaného obsahu pokrýva všetky potrebné informácie o projekte. Čo sa týka naplnenia jednotlivých sekcií dátami a jej priebežného aktualizovania, je tiež na dobrej úrovni. Ako veľmi pozitívne hodnotíme sekciu Novinky v pravej časti stránky, ktorá informuje o posledných vykonaných aktualizáciách.

Žiaľ, nenašli sme na tejto stránke zverejnenú dokumentáciu odovzdanú týmto tímom v rámci prvého kontrolného bodu v zimnom semestri. Vhodné by bolo umožniť aj priame zobrazovanie obsahu zverejnených zápisníc, keďže je táto požiadavka povinná z hľadiska obsahu stránky. Taktiež by bolo lepšie uviesť kontakt na tím prehľadnejším spôsobom, nie v dolnej časti podstránky dokumenty.

Tieto výhrady sú však, ako je vidieť, len malé drobnosti. Celkovo stránku považujeme za jednu z lepších, v porovnaní s ostatnými webovými stránkami iných tímov.

- Posudok formálnej stránky dokumentu

Po formálnej stránke je dokument vhodne spracovaný, avšak obsahuje väčšie množstvo gramatických, štylistických chýb a preklepov.

  - Gramatické chyby

- „nachodia" - nespisovne, má byť "nachádzajú".

- „daktorých" - nespisovne, má byť "niektorých".

- zlá formulácia „Vznikol ako diplomový projekt študenta Mariana Sebastiana, no autor sa mu stále venuje.", skôr by  malo byť: „Vznikol ako diplomový projekt študenta Mariana Sebastiana a autor sa mu stále venuje."

zbytočné slovo „sú"....Základné princípy, o ktoré sa opierajú sú sú dva základné moduly: modul sveta a rozhodovací modul.

- „smerujúcih" - má byť „smerujúcich"

- „synchronizácie hráča so servrom" má byť „synchronizácie hráča so serverom"

- „Výmena rol“ – má byť „výmena rolí“

- „Štatistická analyáza” – má byť   „Štatistická analýza ”

- „Mnohé z nahvrhovaných” – má byť  „Mnohé z navrhovaných”

- „pozícia braknára” – má byť  „Pozícia brankára”

- „Dakoľkokrát” – nespisovne, má byť  „Niekoľkokrát”

- „Vyextraholi” – má byť  „Vyextrahovali”.

- „skovertujú“ – má byť „skonvertujú“

- Hlave  = – má byť „hlavne“

- Brainstrormes – má byť „Brainstrormers”

  - Štylizácia

Dokument obsahuje dlhé súvetia, ktoré sa ťažko čítajú, napríklad: „Pôvodne chceli použiť zdrojové kódy tímu Deravá kopačka, ale napokon sa im zdal Stjupit Dox vhodnejší pre prehľadnosť kódu, oddelenie hráča od vnútorného sveta a zmeny, ktoré by museli spraviť v tíme Deravá kopačka, by boli väčšie ako pri tomto tíme.”

  - Formátovanie dokumentu

Formátovanie dokumentu je bez vážnejších nedostatkov. Dokument však obsahuje množstvo obrázkov v rastrovej podobe, ktoré by bolo vhodné prekresliť do vektorovej podoby.

- Záver

  - Zhodnotenie inžinierskeho diela

Celkovo dokumentácia inžinierskeho diela obsahuje všetky požadované časti. Forma a obsah dokumentu zodpovedá rozoberanej problematike. Dokumentácia je dobre spracovaná až na výhrady spomenuté vyššie.

  - Zhodnotenie riadenia

Celkovo dokumentácia riadenia spolu s prílohami obsahuje všetky požadované časti, ktoré bolo potrebné uviesť. Jedinou neuvedenou časťou sú preberacie protokoly, ktoré mali byť taktiež súčasťou dokumentácie riadenia projektu. Striktne, podľa zadania, je kapitola o komunikácii navyše, ale v nej autori pomerne prehľadne popisujú podporné prostriedky. V dokumente sme nenašli žiadne závažnejšie nedostatky, ktoré by narúšali celkovú informačnú hodnotu vytvorenej dokumentácie.

Príloha F

Naša reakcia na posudok

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tvorba softvérového systému v tíme

RoboCup – nové stratégie

(Reakcia na posudok od tímu č. 4 – Kukuričné deti)

Tím č. 12 – 12. hráč

Bc. Juraj Ligocký, Bc. Michal Hrubý, Bc. Gabriel Pán

Bc. Vladimír Oravec, Bc. Ján Hric, Bc. Marek Polák

Pedagogický vedúci: Ing. Ivan Kapustík

2008/2009

- Reakcia na posudok

  - Úvod

Tento dokument obsahuje reakciu na posudok dokumentácie tímu č. 12 – 12. hráč od tímu č. 4 – Kukuričné deti, týkajúci sa technickej dokumentácie a dokumentácie k riadeniu odovzdanej k prvému kontrolnému bodu. Dokument reaguje postupne na jednotlivé časti posudku, preto je členený rovnako ako posudok.

  - Posudok kapitoly Analýza

K analýze prostredia simulovaného futbalu posudzovatelia nemajú výhrady. Ďalej podrobne rozoberajú jednotlivé podkapitoly analýzy hráčov.

    - Analýza hráča NEXUS

Posudzovatelia nám vyčítajú absenciu slovného opisu algoritmu uvedeného v podobe pseudokódu a celkového zhodnotenia hráča. Výhrady prijímame, no vzhľadom na nevýznamnosť tímu Nexus pre náš ďalší postup neplánujeme dodatočnú úpravu kapitoly.

    - Analýza hráča DAInamite

Zhodnotenie hráča odráža našu hlavnú myšlienku pri jeho využití – začať vývoj v jazyku Java. Ide to na úkor zhodnotenia iných vlastností hráča, no pre naše potreby je práve jeho prostredie kľúčovým. Kapitola 2.5 (Testovanie nárokov hráča tímu DAInamite) skutočne predstavuje skôr prototyp než analýzu. V dokumentácii k prvému kontrolnému bodu sme jej nevedeli nájsť primerané miesto, v dokumentácii k prototypu ju vhodne umiestime.

    - Analýza hráča Oxsy

Posudzovatelia nemajú výčitky.

    - Analýza hráča Brainstormers

Za hlavný nedostatok kapitoly považujú posudzovatelia slabé zhodnotenie vzhľadom na významnosť tohto hráča vo svete RoboCupu. Túto výhradu akceptujeme a prikladáme ju náklonnosti autora kapitoly k myšlienke použitia neurónovej siete hráča Brainstormers, ktorú považuje za jeho najdôležitejší prínos.

    - Analýza hráča Jahodoví princovia

Nedopatrením sme nenáležite použili slovo tréner vo význame kouča. Zhodnotenie hráča skutočne predstavuje skôr špecifikáciu a neuviedli sme, čo presne tím Jahodoví princovia dosiahol. Tieto chyby napravíme. Rozdelenie „analýzy“ do dvoch kapitol je síce nezvyčajné, no považujeme ho za účelové. Druhá kapitola má totiž slúžiť ako začiatok dokumentácie štruktúry hráča. Jej povahu príručky jazyka C++ sa pokúsime v budúcnosti odstrániť a zamerať sa viac na funkčnosť hráča.

    - Analýza hráča Loptoši

Uznávame, že spomenutie konkrétnych názvov tried je pre čitateľa nie dôverne oboznámeného s hráčom Loptoši zbytočné. Nedostatok opravíme a uvedieme krátke zhodnotenie hráča.

    - Analýza hráča Sklo

Pravdou je absencia obrázkov podporujúcich pochopenie princípov fungovania hráča. Ich prítomnosť však nepovažujeme za kľúčovú.

    - Analýza hráča FIITMedia

Posudzovatelia nemajú výčitky.

    - Analýza hráča UTTP

V analýze hráča nie sú uvedené podporné obrázky. Autori hráča sa venovali  najmä kompletnej zmene štruktúry, čiže uvedené obrázky by mali zväčša podobu diagramov tried. Naším cieľom od začiatku nie je v hráčovi pokračovať, preto zahrnutie obrázkov nepovažujeme za potrebné. Neprítomnosť zhodnotenia napravíme, lepšie zdôrazníme prínos tímu v oblasti refaktorizácie zdrojového kódu.

  - Posudok kapitoly Špecifikácia a hrubý návrh

Posudzovatelia správne vyčítajú absenciu úvodu a splynutie dvoch kapitol (špecifikácia a hrubý návrh) do jednej. Neuvádzame jasne, ktorého hráča ideme vylepšovať. Pravdou je, že sme to priamo nespomenuli – zatiaľ nie sme pevne rozhodnutí, ktorého hráča použijeme ako základ. Rozhodneme sa na základe prototypu. Uvedenie výsledkov tímu Brainstormers autori posudku považujú skôr za analýzu. Chceli sme sa ukázať, o dosiahnutie čoho sa budeme snažiť. Nadpis sekcie upravíme, nech nezavádza k omylu, že ide o analýzu. Nakoniec nám chýba zhodnotenie dokumentácie. Všetky výčitky akceptujeme a do ďalšieho kontrolného bodu opravíme.

  - Posudok riadenia

Prvou výhradou je používanie skratiek mien pred ich zavedením. V skutočnosti ide len o skratku VO. Túto skutočnosť sme si neuvedomili. Kapitolu Bazaar na základe správnej pripomienky zahrnieme do kapitoly Manažment verzií. V zozname príloh sme zabudli uviesť preberacie protokoly. Autorom posudku chýbalo bližšie opísanie členov tímu a všetkých dlhodobých úloh. Uvedenie opisu členov v prílohe v podobe ponuky považujeme za dostačujúce. Z hľadiska dokumentácie riadenia sú podstatné roly v tíme a tie uvedené máme. Čo sa dlhodobých úloh týka, priblížili sme len tie, ktorých náplň nie je zrejmá z názvu. Opis ďalších dlhodobých úloh nepovažujeme za nutný.

  - Posudok webovej stránky

Hlavnou výhradou bolo nezverejnenie dokumentácie odovzdanej k prvému kontrolnému bodu. Tento nedostatok sme odstránili. Ďalej chýba možnosť priameho zobrazenia zápisníc (v podobe HTML alebo ASCII). Ovplyvnení stránkami minuloročných tímov, túto požiadavku sme si neuvedomili. Ďakujeme za upozornenie, zápisnice sa už dajú zobraziť priamo. Kontakt na náš tím je skutočne umiestený nevhodne na podstránke Dokumenty. Presunuli sme ho na podstránku Tím.

  - Posudok formálnej stránky dokumentu

Posudzovatelia uvádzajú konkrétne gramatické a štylistické chyby v dokumente.

    - Gramatické chyby

Zlú formuláciu spomenutých viet („Vznikol ako diplomový projekt...“ a „Základné princípy, o ktoré...“) a spomenuté preklepy („smerujúcih“, „servrom“, „analyáza“, „nahvrhovaných“, „braknára“, „vyextraholi“, „skovertujú“, „hlav[n]e“, „Brainstrormers“) s prípadnými ďalšími, ktoré pri kontrole objavíme, opravíme. Uvedenie ostatných výrazov ako nespisovných nepovažujeme po kontrole podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka za opodstatnené.

    - Štylizácia

Nezrozumiteľné dlhé súvetia sa pokúsime lepšie sformulovať.

    - Formátovanie dokumentu

Obrázky, ktorých autorom je náš tím, sa pokúsime podľa možnosti uvádzať v podobe vektorovej.

  - Záver

Tím Kukuričné deti vyhotovil primeraný a podrobný posudok nášho dokumentu k projektu a dokumentu k riadeniu. Pripomienky boli opodstatnené, nemali povahu útočnú a upozornili nás na množstvo nedostatkov, ktoré sme si nevšimli, resp. neuvedomili. Vyčítaných chýb sa pokúsime v budúcnosti vyvarovať.

Najnovšia verzia KSSJ je dostupná v elektronickej podobe na http://slovnik.juls.savba.sk