| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 26. 11. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Juraj Ligocký |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo bližšie zhodnotiť predchádzajúce úlohy a bližšie priblížiť, čo bude v protype.

- Úvodná diskusia - Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - Rozdelenie nových úloh a došpecifikovanie predchádzajúcich úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná diskusia - IK hneď na úvod poznamenal, aby MH upravil prezentácie odohratých zápasov, ktoré máme na stránke. Taktiež má vybrať iba tie, kde padá veľa gólov, a pridať aj zápasy iných tímov. - JH poznamenal, že hráč tímu Loptoši zhadzuje server v 307. takte. - MP sa rozhodol implementovať agresívny štýl hráča pomocou jazyka C++.

- Podrobná diskusia k úlohám - MP navrhol, aby sa jeho agresívny spôsob hry riešený pomocou neurónových sietí vykonával v triede BasicPlayer.cpp. JL poznamenal, že by bolo rozumnejšie, keby to bolo v triede Player.cpp. MP taktiež dodal, aké úpravy budú potrebné na úpravu kódu (pridanie nových štruktúr do modelu sveta). Taktiež napísal posudok k tímu Kukuričné deti. - JH, JL pracovali na analyzovaní algoritmu eliminácie premenných. Zistili, že v algoritme je viac chýb, syntaktických alebo implementačných. - GP zhrnul základné funkcie správania hráča napísaného v Jave. Taktiež uviedol stavy, v ktorých sa hráč môže nachádzať.

- Rozdelenie nových úloh a došpecifikovanie predchádzajúcich úloh - MP bude ďalej pracovať na riešení agresívneho štýlu hráča pomocou neurónových sietí. Do budúceho týždňa chce naprogramovať samotný neurón, neurónovú sieť a časť učenia sa tejto neurónovej siete. - GP bude ďalej pracovať na analyzovaní hráča napísaného v Jave. - JL, MH, JH budú mať za úlohu urobiť návrh algoritmu eliminácie premenných, prípadne vylepšiť niektorú z jeho častí. - JL bude mať za úlohu aj skontaktovať sa s tímom Kukuričné deti a dohodnúť sa na spoločnom serveri. Náš tím preferuje server 13.0.1. - JH bude mať ešte za úlohu vypracovať reakciu na posudok, pričom sa má zamerať najmä na nedostatky, ktoré boli zistené z obsahovej stránky.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 4.5 | Dokumentácia zdrojového kódu Jahodových princov. | Ligocký | 12.11.2008 | Zrušená |
| 6.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 10.12.2008 | Prebieha |
| 6.3 | Analyzovať hotové a použiteľné časti javového hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať. | Pán | 10.12.2008 | Prebieha |
| 7.1 | Podrobný návrh neurónovej siete. | Polák | 14.12.2008 | Prebieha |
| 7.2 | Analýza algoritmu eliminácie premenných v kóde Jahodových princov. | Ligocký, Hric | 26.11.2008 | 8.1 |
| 7.3 | Napísať posudok dokumentácie tímu Kukuričné deti. | Polák | 21.11.2008 | Splnená |
| 7.4 | Spísať, aké stavy, akcie hráča sú dostupné v tíme DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Prebieha |
| 7.5 | Navrhnúť vhodný spôsob testovania algoritmu eliminácie premenných (cez logovacie výpisy, monitor a pod.). | Hrubý | 26.11.2008 | 8.1 |
| 7.6 | Dať na webovú stránku odkaz na dokumentáciu tímu DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Prebieha |
| 7.7 | Upovedomiť tím Kukuričné deti o existencii servra 13.0.1 a našom zámere jeho využitia. | Ligocký | 14.12.2008 | Prebieha |
| 7.8 | Odskúšať viac zápasov a rôzne tímy na servri 13.0.1. | Hric | 26.11.2008 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 8.1 | Urobiť nový návrh algoritmu, prípadne vylepšiť jednu z jeho častí. | Hric, Hrubý, Ligocký | 3.12 2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík