| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3. 12. 2008 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Juraj Ligocký Bc. Michal Hrubý Bc. Gabriel Pán Bc. Ján Hric Bc. Marek Polák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Michal Hrubý |

Program stretnutia

Cieľom stretnutia bolo bližšie zhodnotiť predchádzajúce úlohy a priblížiť, čo bude v prototype.

- Úvodná diskusia - Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - Rozdelenie nových úloh a spresnenie predchádzajúcich úloh

Priebeh stretnutia

- Úvodná diskusia - IK hneď na úvod poznamenal, že sa objavili nové prezentácie odohratých zápasov, ktoré máme na stránke. - IK upozornil, že na stránke nie je posledná zápisnica a taktiež tam chýba dokumentácia, ktorú sme doteraz vypracovali. - IK ešte poznamenal, aby sme nezabudli uviesť do finálnej dokumentácie prínos nášho prototypu.

- Podrobná diskusia k úlohám z predchádzajúceho týždňa - MP pokračoval v implementácii neurónovej siete. Vytvoril novú triedu „OberHraca“, ktorá predstavuje štruktúru, ktorá obsahuje deväť stavov, akciu hráča a výstup siete. Taktiež implementoval metódu, ktorá vygeneruje 76 možných akcií, ktorým sa priradia vstupné hodnoty, a výstup funkcie bude štruktúra. Neurónová sieť ešte neohodnocuje. - JH, MH a JL spracovali rozhodovací strom hráča. Zistili niekoľko nedostatkov ako kopnutie na bránku z veľkej diaľky, nejasné rozhodovacie podmienky. Zistili, že sa hráčom prideľujú práve tri roly: aktívny rozohrávač, prijímač a interceptor. - GP vytvoril diagramy procesov a rozhodovania sa hráča napísaného v Jave, ktoré majú pomôcť k lepšiemu pochopeniu tohto hráča. IK poznamenal, že by bolo vhodné zamerať sa na podrobné spracovanie modelu sveta a rozhodovania.

- Rozdelenie nových úloh a spresnenie predchádzajúcich úloh - MP bude ďalej pracovať na riešení agresívneho štýlu hráča pomocou neurónových sietí. Do budúceho týždňa chce naprogramovať neurónovú sieť aj s učením a implementovať ju do hráča jahodových princov. Ďalej má vytvoriť rozhrania (interface) pre vytvorenú neurónovú sieť, ktoré sa môžu použiť pri implementácii java hráča. - GP má vypracovať podrobnejší opis modelu sveta a rozhodovania sa javového hráča. Na jeho základe vypracuje príklad postupov pri implementácii nejakého imaginárneho problému (napr. implementácia neurónovej siete). - JH má za úlohu návrh ohodnocovacej funkcie, ktorá ohodnotí jednotlivé akcie a zvolí práve jednu, ktorá je najvhodnejšia. Má sa zamyslieť, ktoré nové roly by sa mohli implementovať a akú podobu bude mať výsledné rozhodovanie. - JL bude mať za úlohu pozrieť sa na rozhodovanie hráča, pomeniť konštanty, ktoré ovplyvňujú toto rozhodovanie a skúmať vplyv týchto zmien na správaní sa hráča. - MH zanalyzuje algoritmus rozhodovania sa brankára pri výkope a pokúsi sa ho vylepšiť. Prípadné vylepšenia otestuje na vzorke simulácií.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 6.2 | Pokračovať v tvorbe dokumentácie. | Hric | 10.12.2008 | Prebieha |
| 6.3 | Analyzovať hotové a použiteľné časti javového hráča a zistiť, ktoré časti je nutné implementovať. | Pán | 10.12.2008 | Splnená |
| 7.1 | Podrobný návrh neurónovej siete. | Polák | 14.12.2008 | Prebieha |
| 7.4 | Spísať, aké stavy, akcie hráča sú dostupné v tíme DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Splnená |
| 7.6 | Dať na webovú stránku odkaz na dokumentáciu tímu DAInamite. | Pán | 26.11.2008 | Splnená |
| 7.7 | Upovedomiť tím Kukuričné deti o existencii servera 13.0.1 a našom zámere jeho využitia. | Ligocký | 14.12.2008 | Prebieha |
| 8.1 | Urobiť nový návrh algoritmu, prípadne vylepšiť jednu z jeho častí. | Hric, Hrubý, Ligocký | 14.12.2008 | 9.1, 9.2, 9.3 |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 9.1 | Urobiť návrh ohodnocovacej funkcie do algoritmu eliminácie premenných. | Hric | 14.12.2008 |
| 9.2 | Zanalyzovať algoritmus rozhodovania sa brankára pri výkope a pokúsiť sa o jeho vylepšenie. | Hrubý | 14.12.2008 |
| 9.3 | Skúmať rozhodovanie sa hráča, pomeniť konštanty, ktoré ovplyvňujú toto rozhodovanie a sledovať vplyv týchto zmien na správaní sa hráča. | Ligocký | 14.12.2008 |
| 9.4 | Vypracovať podrobnejší opis modelu sveta a rozhodovania sa java hráča. Vytvorí príklad, ktorý bude obsahovať postupy pri implementácií ľubovoľného imaginárneho problému. | Pán | 14.12.2008 |

Použité skratky:

JL	Bc. Juraj Ligocký

MH	Bc. Michal Hrubý

GP	Bc. Gabriel Pán

JH	Bc. Ján Hric

MP	Bc. Marek Polák

IK	Ing. Ivan Kapustík

# Príloha A

# Diagramy stavov hráča písaného v Jave