Zápisnica zo stretnutia číslo 10

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Zhodnotenie výsledkov zo zimného semestra, debata migrácií databázy 	časopisu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Štvrtok, 26. Februára 2009

Čas stretnutia:	11:00 – 12:00

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Jozef Tomek	Dňa: 1. Marca 2009

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický, Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 19.11.2008 | 15.12.2008 | Ukončená 15.12.2008 |
| 8.5 | Vypracovať prípadnú reakciu na posudok | Bc. Roman Šelméci | 26.11.2008 | 14.12.2008 | Ukončená 14.12.2008 |
| 8.7 | Úprava dokumentu o riadení | Bc. Jozef Tomek | 26.11.2008 | 12.12.2008 | Ukončená 12.12.2008 |
| 9.1 | Úprava CSS štýlov pre IE6 | Bc. Milan Baran Bc. Ivan Potančok | 3.12.2008 | 14.12.2008 | Ukončená 14.12.2008 |
| 9.2 | Vytvorenie používateľskej príručky prototypu | Bc. Július German | 3.12.2008 | 14.12.2008 | Ukončená 14.12.2008 |
| 9.3 | Úprava dokumentu o riadení | Bc. Jozef Tomek | 3.12.2008 | 12.12.2008 | Ukončená 12.12.2008 |
| 9.4 | Skompletizovanie dokumentov odovzdávaných v druhom kontrolnom bode | Bc. Jozef Tomek | 3.12.2008 | 15.12.2008 | Ukončená 15.12.2008 |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Diskusia o možnosti presunúť termín tímových stretnutí v období letného semestra

  - členovia tímu sa spolu s vedúcou zhodli na preferencií iného termínu stretnutí – každý pondelok o 11:00

  - vedúca tímu sa zaviazala konať vo veci presunutia termínu

- Debata o dosiahnutých výsledkoch zo zimného semestra, zhodnotenie súčasného stavu a prezentácie prototypu z minulého semestra

- Debata o práci na portály, ktorú treba ešte vykonať

  - definovanie potrebných činností, prvotné rozdelenie činností medzi členov :

- Konzultácia k migrácií dát z súčasnej databázy portálu časopisu

  - ustanovenie Jozefa a Romana za zodpovedných za migráciu

- Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Analýza formy dát v databáze | Bc. Jozef Tomek Bc. Roman Šelmeci | 9.3.2008 |
| 10.2 | Zistiť možnosť presunúť termín stretnutí tímu | RNDr. Marta Gnipová | 1.3.2008 |