Zápisnica zo stretnutia číslo 11

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na projekte

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Pondelok, 2. Marca 2009

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Ivan Potančok	Dňa: 30. marca 2009

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Analýza formy dát v databáze | Bc. Jozef Tomek Bc. Roman Šelmeci | 26. 2 2009 | 9.3.2009 | Ukončená 2.3.2009 |
| 10.2 | Zistiť možnosť presunúť termín stretnutí tímu | RNDr. Marta Gnipová | 26. 2 2009 | 1.3.2009 | Ukončená 1.3.2009 |

PRIEBEH STRETNUTIA

Rozhodli sme sa použiť v systéme nálepky, ktoré budú charekterizovať jednotlivé články, trasy, fotky. Komentáre sa budú vyskytovať - v stránkach fotka, fotogaléria, články, novinky. Rozdelili sme si úlohy na dva týždne. Upresnili sme si ako budú vyzerať podstránky a takisto sme prebrali kľúčovú funkcionalitu. Takisto sme preberali aj ako bude vyzerať stránka po prihlásení užívateľa.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Peter Benický | 16.3.2009 |
| 11.2 | Tvorba ďalších obrazoviek | Bc. Ivan Potančok | 9.3.2009 |
| 11.3 | Programovanie frontendu | Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 16.3.2009 |
| 11.4 | Update webu o projekte, nahodenie zápisnice | Bc. Jozef Tomek | 9.3.2009 |
| 11.5 | Migrácia dát | Bc. Roman Šelmeci | 16.3.2009 |