Zápisnica zo stretnutia číslo 12

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na projekte.

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Pondelok, 9. Marca 2009

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Július German	Dňa: 14. apríl 2009

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Peter Benický | 2.3.2009 | 16.3.2009 | V štádiu riešenia |
| 11.2 | Tvorba ďalších obrazoviek | Bc. Ivan Potančok | 2.3.2009 | 9.3.2009 | V štádiu riešenia |
| 11.3 | Programovanie frontendu | Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 2.3.2009 | 16.3.2009 | V štádiu riešenia |
| 11.4 | Update webu o projekte, nahodenie zápisnice | Bc. Jozef Tomek | 2.3.2009 | 9.3.2009 | V štádiu riešenia |
| 11.5 | Migrácia dát | Bc. Roman Šelmeci | 2.3.2009 | 16.3.2009 | V štádiu riešenia |

PRIEBEH STRETNUTIA

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí presahovali rozsahom a charakterom viacej ako len jeden týždeň. Na stretnutí sa rozobral pokrok jednotlivých úloh a problémy, ktoré sa pri ich riešení vyskytli. Išlo predovšetkým o rozobratie nejasnosti v logickom modeli dát a jeho reprezentácie a spracovania v administratívnom rozhraní. Taktiež s tým súviselo spracovanie aktuálnych dát zo stránky do databázy (názvy, počty a typy položiek v tabuľkách).

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie tímovej stránky. | Bc. Peter Benický | 16.3.2009 |
| 11.2 | Tvorba ďalších obrazoviek | Bc. Ivan Potančok | 16.3.2009 |
| 11.3 | Programovanie frontendu | Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 16.3.2009 |
| 11.4 | Update webu o projekte, nahodenie zápisnice | Bc. Jozef Tomek | 16.3.2009 |
| 11.5 | Migrácia dát | Bc. Roman Šelmeci | 16.3.2009 |