Zápisnica zo stretnutia číslo 13

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na ňom.

Rozoberanie spôsobu migrácie, migrovaných údajov.

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Pondelok, 16. Marca. 2009

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Roman Šelmeci	Dňa: 21. apríl 2009

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Peter Benický | 2.3.2009 | 16.3.2009 | Ukončená 16.3.2008 |
| 11.2 | Tvorba ďalších obrazoviek | Bc. Ivan Potančok | 2.3.2009 | 16.3.2009 | Ukončená 16.3.2008 |
| 11.3 | Programovanie frontendu | Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 2.3.2009 | 16.3.2009 | Ukončená 16.3.2008 |
| 11.4 | Update webu o projekte, nahodenie zápisnice | Bc. Jozef Tomek | 2.3.2009 | 16.3.2009 | Ukončená 16.3.2008 |
| 11.5 | Migrácia dát | Bc. Roman Šelmeci | 2.3.2009 | 16.3.2009 | Ukončená 16.3.2008 |

PRIEBEH STRETNUTIA

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. Následne sme zhodnotili s akými problémami sme sa stretli a diskutovali o riešeniach. Prebrali sa rozdiely medzi starou štruktúrou databázy a novou štruktúrou. Definovali sa nové potrebné zmeny pre údaje. Rozoberali sa návrhy dizajnu ďalších obrazoviek stránky.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Práca na admin rozhraní | Bc. Peter Benický | 30.3.2009 |
| 13.2 | Tvorba ďalších obrazoviek (rozpracované) | Bc. Ivan Potančok | 6.4.2009 |
| 13.3 | Programovanie frontendu (rozpracované) | Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 13.4.2009 |
| 13.4 | Migrácia dát | Bc. Roman Šelmeci | 23.3.2009 |