Zápisnica zo stretnutia číslo 16

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na ňom.

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Pondelok, 6. Apríl. 2009

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Milan Baran	Dňa: 6. apríl 2009

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Práca na admin rozhraní | Bc. Peter Benický | 16.3.2009 | 27.4.2009 | V štádiu riešenia |
| 13.2 | Tvorba ďalších obrazoviek (rozpracované) | Bc. Ivan Potančok | 16.3.2009 | 6.4.2009 | Ukončená 6. 4. 2009 |
| 13.3 | Programovanie frontendu (rozpracované) | Bc. Milan Baran, Bc. Július German Bc. Peter Benický | 16.3.2009 | 13.4.2009 | Ukončená 6. 4. 2009 |
| 15.1 | Tvorba Dokumentácie | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek | 30.3.2009 | 30.4.2009 | V štádiu riešenia |

PRIEBEH STRETNUTIA

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. Následne sme zhodnotili stav projektu a definovali akcie, ktoré je potrebné vykonať na úspešné odovzdanie tímového projektu do fázy kontroly a testovania.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Práca na admin rozhraní | Bc. Peter Benický | 27.4.2009 |
| 15.1 | Tvorba Dokumentácie | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek | 30.4.2009 |
| 16.1 | Finalizácia migrácie dát a dátových štruktúr | Bc. Roman Šelmeci | 20.4.2009 |
| 16.2 | Doladenie frontendu (šablóny, štýly) | Bc. Milan Baran, Bc. Július German | 29.4.2009 |
| 16.3 | Doladenie backendu | Bc. Peter Benický | 29.4.2009 |
| 16.4 | Implementovať trasy | Bc. Peter Benický | 29.4.2009 |