Zápisnica zo stretnutia číslo 2

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Pridelenie rolí, konzultácia k požiadavkám, prvotná špecifikácia dizajnu

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 15. Októbra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:20

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval:	Bc. Jozef Tomek	Dňa: 21. Októbra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvorenie tímovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.2 | Stanovenie poradia písania zápisnice | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.3 | Rozdelenie funkcií v tíme | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.4 | Určenie člena na správu webovej stránky | Bc. Ivan Potančok | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.5 | Preštudovanie existujúcej verzie stránky | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.6 | Preštudovanie existujúcich podobných stránok | všetci | 8.10.2008 | 15.10.2008 | Ukončená 15.10.2008 |
| 1.7 | Zistenie štruktúry dát v digitalizovanej podobe | RNDr. Marta Gnipová | 8.10.2008 | 15.10.2008 | V štádiu riešenia |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Určenie poradia, v akom sa budú členovia tímu striedať vo vedení budúcich stretnutí

  - poradie je nasledovné : Julo, Jozef, Roman, Ivan, Milan, Peter

  - zapisovateľom na stretnutí bude ten, kto je ďalší v poradí

- Konzultácia k webovej prezentácii projektu

  - ustanovenie Jozefa za správcu webovej prezentácie

  - dohoda Jozefa s Ivanom ohľadom predania správcovstva a súčasného stavu

- Definovanie pre charakter projektu potrebných rolí

  - Tím identifikoval nasledujúce role ako potrebné a prospešné pre budúcu prácu: vedúci tímu, zástupca vedúceho, manažér plánovania, manažér vývoja a kvality, manažér podporných prostriedkov, vedúci programátor, vedúci dokumentarista, správca web prezentácie projektu

- Pridelenie určených rolí jednotlivým členom tímu

  - pridelenie jednotlivých rolí členom tímu možno nájsť v  tabuľke „Pridelenie rolí“

- Diskusia o požiadavkách na systém

  - pre entitu článok budú v systéme uchovávané nasledujúce údaje: názov, autor článku, rubrika, popis, fotky

  - pre fotku článku budú v systéme uchovávané nasledujúce údaje: autor, popis

  - ku každému článku bude vedená diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť prihlásení používatelia

  - systém musí rozlišovať nasledujúce typy používateľov : anonym, prihlásený, prihlásený – predplatiteľ, prihlásený – redaktor, prihlásený – administrátor

- Diskusia k podobe web rozhrania výsledného systému, hrubý návrh štruktúry a dizajnu

  - titulná stránka bude obsahovať nasledujúce časti: reklamný banner (úplne hore cez celú šírku), navigačné menu (pod bannerom, cez celú šírku), hlavná obsahová sekcia (pod menu, väčšina šírky zľava), pravý panel (pod menu, zvyšok šírky), prihlasovací formulár na pravom paneli, pútač na predplatenie na pravom paneli, vyhľadávanie na pravom paneli, kontakt na redakciu na pravom paneli

- Stanovenie úloh do nasledujúceho stretnutia

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvorenie návrhu špecifikácie | všetci | 22.10.2008 |
| 2.2 | Zistiť možnosť automatizácie overovania platieb (TatraBanka) | všetci | 22.10.2008 |
| 2.3 | Vytvorenie šablóny zápisníc zo stretnutí | Bc. Július German | 22.10.2008 |
| 2.4 | Úprava webovej prezentácie projektu | Bc. Ivan Potančok Bc. Jozef Tomek | 22.10.2008 |
| 2.5 | Prieskum v oblasti nástrojov pre manažment tímu | Bc. Július German | 22.10.2008 |

PRIDELENIE ROLÍ

| Rola | Osoba |
| --- | --- |
| Manažér vývoja a kvality | Bc. Milan Baran |
| Vedúci programátor | Bc. Peter Benický |
| Zástupca vedúceho, manažér plánovania | Bc. Július German |
| Vedúci tímu, grafický dizajnér | Bc. Ivan Potančok |
| Manažér podporných prostriedkov | Bc. Roman Šelmeci |
| Vedúci dokumentarista, správca web prezentácie projektu | Bc. Jozef Tomek |