Zápisnica zo stretnutia číslo 6

Názov projektu:	Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:	RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:	Prezeranie, konzultovanie aktuálneho stavu dokumentácie ku projektu.

Rozdiskutovanie zlých časti dokumentácie.

Miesto konania:	Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:	Streda, 12. Novembra 2008

Čas stretnutia:	11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

| Meno | Prítomný |
| --- | --- |
| Bc. Milan Baran |  |
| Bc. Peter Benický |  |
| Bc. Július German |  |
| Bc. Ivan Potančok |  |
| Bc. Roman Šelmeci |  |
| Bc. Jozef Tomek |  |

Správu vypracoval: 	Bc. Roman Šelmeci                                                    Dňa: 12. Novembra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Zadaná | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model) | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 5.11.2008 | 8.11.2008 | Ukončená 8.11.2008 |
| 4.5 | Vytvorenie dizajnu pre portál | Bc. Ivan Potančok | 5.11.2008 | 8.11.2008 | Ukončená 8.11.2008 |
| 4.7 | Spísať štandardy kódovania | Bc. Július German | 5.11.2008 | 8.11.2008 | Ukončená 8.11.2008 |
| 5.1 | Spracovať analýzu | Bc. Roman Šelmeci | 5.11.2008 | 12.11.2008 | Ukončená 12.11.2008 |
| 5.2 | Spracovať návrh riešenia | Bc. Milan Baran, Bc. Peter Benický | 5.11.2008 | 12.11.2008 | Ukončená 12.11.2008 |
| 5.3 | Spracovať návrh na použité technológie | Bc. Július German | 5.11.2008 | 12.11.2008 | Ukončená 12.11.2008 |
| 5.4 | Vytvorenie návrhu obrazoviek | Bc. Peter Benický, Bc. Ivan Potančok | 5.11.2008 | 12.11.2008 | Ukončená 12.11.2008 |
| 5.5 | Doplniť nové požiadavky na systém do dokumentácie (trasy) | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Peter Benický, Bc. Jozef Tomek | 5.11.2008 | 12.11.2008 | Ukončená 12.11.2008 |

PRIEBEH STRETNUTIA

- Prezeranie stavu dokumentu – korekcia štýlu, korekcia pravopisu, dlhé vety

- Upozornenie na chyby v logickom modely kde chýbali entity pre turistické trasy

- Konzultovanie číslovania sekcií a strán s vedúcou projektu – číslovanie rímskymi číslicami

- Diskusia o plánoch – treba robiť plán v menších intervaloch, určenie počtu verzií plánov(zadefinovanie dvoch verzií: krátko dobí, dlhodobí)

- Zavedenie pravidla číslovania pre všetky kapitoly kam sa pridáva obsah – arabské číslice

- V diskusii sa zrušil obsah dokumentu ako celku z dôvodu neskoršieho vkladania častí a narušení jeho konzistentnosti

- Diskutovanie o písaní posudku dokumentu druhého týmu – definovanie častí za ktoré sú jednotlivý členovia zodpovedný

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

| Číslo | Popis úlohy | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vytvorenie prototypov obrazoviek systému | Bc. Ivan Potančok | 15.12.2008 |
| 6.2 | Vytvorenie prototypu systému | Bc. Peter Benický | 15.12.2008 |
| 6.3 | Pridanie entít pre trasy do logického modelu | Bc. Peter Benický | 13.11.2008 |
| 6.4 | Preštudovanie dokumentácie druhého tímu pre posudok | Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek, Bc. Július German, Bc. Milan Baran | 19.11.2008 |