Zápis zo stretnutia 07.11.2008

# Tímový projekt Organisti 
Tím č. 14

| Autor dokumentu | Projekt / Organizácia / Rola |
| --- | --- |
| Bc. Ladislav Biró | Organisti / FIIT / Vedúci tímu a grafický dizajnér |

| Verzia | Dátum | Autor | Popis zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13.11.2008 | Bc. Ladislav Biró | Vytvorenie dokumentu |

Všeobecné informácie

| Názov projektu | Organisti |
| --- | --- |
| Dátum stretnutia | 07.11.2008 |
| Čas stretnutia | 9:00 – 12:00 |
| Miesto stretnutia | Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio |
| Účel stretnutia | Piate stretnutie Revízia jednotlivých kapitol dokumentu, diagramov |
| Prítomní | Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Ladislav Biró Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz |

Priebeh stretnutia

| p.č. | Meno | Popis | Výsledok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prítomní | Kontrola stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí | - dokument: analýza problémovej oblasti (80%) - dokument: špecifikácia požiadaviek (80%) - dokument: návrh (30%) - dokument: logický model údajov (90%) - dokument: fyzický model údajov (90%) - dokument: architektúra systému (30%) - vyskúšanie fyzického modelu v implementačnom prostredí (0%) - pridanie funkcionality automatické vytváranie preddefinovaných rozvrhov do špecifikácie (100%) - zjednotenie pojmov v analýze a v špecifikácii, oprava chýb v týchto častiach dokumentu (90%) |
| 2. | Prítomní | Diskusia o odovzdaní a dokončení dokumentu | - jednotlivé časti dokumentu treba spojiť a skontrolovať |
| 3 | Prítomní | Revízia dokumentu | - revízia analýzy, špecifikácie, návrhu, kontrola diagramov |
| 4 | Prítomní | Identifikácia chýb a nedostatkov v dokumente | - opraviť preklepy a gramatické chyby - doplniť analýzu a pridať ďalšie procesné modely - doplniť špecifikáciu a pridať tabuľky UC - doplniť architektúru systému, - identifikovať moduly systému - vytvoriť diagram komponentov - vytvoriť úvod a obsah dokumentu - zjednotiť dokument a vytvoriť štýly - vytvoriť slovník pojmov - doplniť technológie a porovnať ich - doplniť referencie - doplniť ciele - dokončiť fyzický a logický model údajov |
| 5 | Prítomní | Rozdelenie úloh na ďalší týždeň |  |

Výstup zo stretnutia

| p.č. | Meno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ladislav B. | Doplnenie architektúry, analýzy, pridanie ďalších procesných modelov. Napísanie dokumentu: Zápis zo stretnutia č. 6. Doplnenie slovníku pojmov, vytvorenie štýlov a revízia dokumentu. |
| 2. | Peter Cs. | Doplnenie technológií a ich porovnanie. |
| 3. | Ladislav N., Jozef P. | Doplnenie a dokončenie diagramov použitia v špecifikácii. |
| 4. | Ladislav N. | Doplnenie a pridanie tabuliek UC. Dokončenie fyzického modelu údajov a vytvorenie tabuliek ku fyz. modelu údajov. |
| 5. | Jozef P. | Vytvorenie diagramu komponentov, identifikácia modulov a ich popis. |
| 6. | Vladimír M. | Vypracovanie entít databázy, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi používateľmi systému. |
| 7. | Vladimír M. | Zjednotenie dokumentu, oprava gramatických chýb a preklepov, vytvorenie časti: Úvod, Slovník pojmov, Ciele, Referencie. Revízia dokumentu. |
| 8. | Norbert Gy. | Doplnenie analýzy a pridanie ďalších procesných modelov. Oprava chýb v predošlých procesných modeloch. |

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa  14.11.2008 v Bratislave.

............................................				......................................

Bc. Ladislav Biró			       		Mgr. Nikoleta Habudová

Vedúci projektu					Pedagogická vedúca