Zápis zo stretnutia 3.12.2008

# Tímový projekt Organisti 
Tím č. 14

| Autor dokumentu | Projekt / Organizácia / Rola |
| --- | --- |
| Bc. Vladimír Mako | Organisti / FIIT / Manažér plánovania |

| Verzia | Dátum | Autor | Popis zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07.12.2008 | Bc. Vladimír Mako | Vytvorenie dokumentu |

Všeobecné informácie

| Názov projektu | Organisti |
| --- | --- |
| Dátum stretnutia | 3.12.2008 |
| Čas stretnutia | 9:00 – 12:00 |
| Miesto stretnutia | Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio |
| Účel stretnutia | deviate stretnutie Prezentácia grafického návrhu a spoločného úložiska |
| Prítomní | Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Ladislav Biró Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz |

Priebeh stretnutia

| p.č. | Meno | Popis | Výsledok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prítomní | Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia | - vypracovanie zápisnice zo stretnutia (100%) - prekresliť grafické predlohy používateľských obrazoviek: obrazovky organista (100%) - implementácia obrazoviek podľa grafických predlôh (90%) - vytvorenie prezentácie a manuálu k spoločnému úložisku dát pre potreby implementácie projektu (100%) - modifikovať dátový model (100%) - zabezpečiť DB konto na labss2 serveri (100%) - implementovať dátový model podľa fyzického modelu do databázového prostredia MySQL (100%) |
| 2. | Prítomní | Diskusia | - smerovanie a pokračovanie celého projektu |
| 3. | Prítomní | Prezentácia systému pre úložisko dát | - prezentácia systému pre úložisko dát, pre potreby zdieľania súborov počas implementácie systému (Jozef P.) |
| 4. | Prítomní | Prezentácia návrhu obrazoviek | - prezentácia nakreslených obrazoviek (Ladislav N.) |
| 5. | Prítomní | Prezentácia implementovaných obrazoviek | - prezentácia implementovaných obrazoviek (Ladislav B.) |
| 6. | Prítomní | Rozdelenie úloh na ďalší týždeň |  |

Výstup zo stretnutia

| p.č. | Meno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vladimír M. | Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. |
| 2. | Ladislav N. | Nakresliť grafické predlohy používateľských obrazoviek, napísať o tom kapitolu v dokumentácii. |
| 3. | Ladislav B. | Implementácia obrazoviek podľa grafických predlôh. |
| 4. | Jozef P. | Vytvorenie spoločného úložiska. |
| 5. | Vladimír M. | Zabezpečiť stretnutie s tímom č.3 pre vzájomnú prezentáciu prototypu. |

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa  12.12.2008 v Bratislave.

............................................				......................................

Bc. Ladislav Biró					Mgr. Nikoleta Habudová

Vedúci projektu					    Pedagogická vedúca