Zápis zo stretnutia 16.04.2009

# Tímový projekt Organisti 
Tím č. 14

| Autor dokumentu | Projekt / Organizácia / Rola |
| --- | --- |
| Bc. Ladislav Nagy | Organisti / FIIT / Vedúci programátor |

| Verzia | Dátum | Autor | Popis zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16.04.2009 | Bc. Ladislav Nagy | Vytvorenie dokumentu |

Všeobecné informácie

| Názov projektu | Organisti |
| --- | --- |
| Dátum stretnutia | 16.04.2008 |
| Čas stretnutia | 17:00 – 19:00 |
| Miesto stretnutia | Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio |
| Účel stretnutia | Osemnáste stretnutie Implementácia systému |
| Prítomní | Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz Bc. Ladislav Bíró |

Priebeh stretnutia

| p.č. | Meno | Popis | Výsledok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prítomní | Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia | - Šifrovanie hesiel pomocou MD5 (100%) - Vytvorenie chybových hlásení. (100%) - Úprava prihlasovacieho modulu (100%) - Úprava časti kalendár (100%) - Tvorba databázy kostolov (100%) - Usporiadanie v tabuľkách (100%) - Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. (100%) - Aktualizácia webovej stránky.(100%) - Grafické úpravy css(95%) - Používateľská príručka pre administrátora (40%) |
| 2. | Prítomní | Diskusia o nájdených chybách a nedostatkoch v zdrojovom kóde . | Zistené nedostatky je potrebné opraviť. |
| 3. | Prítomní | Rozdelenie úloh na ďalší týždeň |  |
| 4. | Prítomní | Predvedenie grafického rozhrania. | Kontrola stavu. |
| 5. | Prítomní | Kontrola dokumentácie. |  |

Výstup zo stretnutia

| p.č. | Meno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jozef P. | E-mailová notifikácia. Odstránenie prázdnych obrazoviek. Oprava prihlasovacieho modulu. |
| 2. | Vladimír M. | Vyhľadávanie na stránke. Filtrovanie tabuliek |
| 3. | Peter Cs. | Dokončenie modulu „Rozvrh“. |
| 4. | Norbert Gy. | Prihlasovanie sa na bohoslužby. |
| 5. | Ladislav N. | Manuál pre administrátora a organistu. Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. |
| 6 | Ladislav B. | Doplnené informácie o právomociach. Úprava modulu dashboard. Revízia kódu. |

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa  16.04.2009 v Bratislave.

............................................			......................................

Bc. Ladislav Biró				Mgr. Nikoleta Habudová

Vedúci projektu				  Pedagogická vedúca