Zápis zo stretnutia 30.04.2009

# Tímový projekt Organisti 
Tím č. 14

| Autor dokumentu | Projekt / Organizácia / Rola |
| --- | --- |
| Bc. Ladislav Nagy | Organisti / FIIT / Vedúci programátor |

| Verzia | Dátum | Autor | Popis zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30.04.2009 | Bc. Ladislav Nagy | Vytvorenie dokumentu |

Všeobecné informácie

| Názov projektu | Organisti |
| --- | --- |
| Dátum stretnutia | 30.04.2008 |
| Čas stretnutia | 17:00 – 19:00 |
| Miesto stretnutia | Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio |
| Účel stretnutia | Devätnáste stretnutie Testovanie systému |
| Prítomní | Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz Bc. Ladislav Bíró |

Priebeh stretnutia

| p.č. | Meno | Popis | Výsledok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prítomní | Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia | - E-mailová notifikácia. (100%) - Dokončenie modulu „Rozvrh“. (90%) - Prihlasovanie sa na bohoslužby. (100%) - Manuál pre administrátora a organistu. (85%) - Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. (100%) - Úprava modulu dashboard. (100%) - Filtrovanie tabuliek (100%) - Aktualizácia webovej stránky.(100%) - Vyhľadávanie na stránke. - (95%) |
| 2. | Prítomní | Diskusia o nájdených chybách a nedostatkoch v zdrojovom kóde . | Zistené nedostatky je potrebné opraviť. |
| 3. | Prítomní | Rozdelenie úloh na ďalší týždeň |  |
| 4. | Prítomní | Predvedenie grafického rozhrania. | Kontrola stavu. |
| 5. | Prítomní | Rozdelenie testovacích úloh. |  |
| 6. | Prítomní | Kontrola dokumentácie. |  |

Výstup zo stretnutia

| p.č. | Meno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jozef P. | Oprava chýb v zdrojom kóde. |
| 2. | Vladimír M. | Vyhľadávanie na stránke. Filtrovanie tabuliek |
| 3. | Peter Cs. | Testovanie systému z pohľadu administrátora |
| 4. | Norbert Gy. | Testovanie systému z pohľadu používateľa. |
| 5. | Ladislav N. | Dokumentácia k projektu. Riadenie k projektu Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. |
| 6 | Ladislav B. | Doplnené informácie o právomociach. Revízia kódu. |

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa  30.04.2009 v Bratislave.

............................................			......................................

Bc. Ladislav Biró				Mgr. Nikoleta Habudová

Vedúci projektu				  Pedagogická vedúca