Zápisnica zo stretnutia č.1

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10.2008 | 19:00-20:15 | Respírium na 2. poschodí bloku D | Bc. Karol Marton | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Predstavenie projektu a riešenej problematiky

Pedagogický vedúci:		Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |

Priebeh stretnutia:

Na úvod nám Ing. Drahoš hlbšie predstavil celý projekt a predstavil prostredie komunity združujúcej sa okolo jazyka Lua. Naša úloha by sa dala rozdeliť na dve časti:

- implementácia webového rozhrania pre repozitár modulov,

- doprogramovanie používateľského rozhrania pre už existujúci inštalátor LuaDist.

Zopakoval svoje predstavy o úspešnom projekte (minimálne požiadavky, maximálna flexibilita a škálovateľnosť, prenositeľnosť), ale zároveň pripomenul, že máme voľné ruky a nebude nás prílišne obmedzovať vo výbere spôsobu tvorby web rozhrania repozitára. Na záver sme si zopakovali úlohy s termínmi ich predpokladaného ukončenia. Stretnutie trvalo 75 minút z dôvodu obmedzených zdrojov, nakoľko sme nemali prístup k potrebnému softvéru.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poslať e-mail Ing. Drahošovi s pripomenutím poslania odkazov na predstavované web stránky | Karol Marton | 7. 10. 2008 |
| 2 | Dohodnúť sa na mene tímu | Michal Dávid | 10. 10. 2008 |
| 3 | Preštudovať referenčný manuál o jazyku Lua spolu s príručkou k programovaniu | Miloš Cibulka | 28. 10. 2008 |
| 4 | Vytvoriť plagát tímu na základe mena tímu | Michal Dávid | 21. 10. 2008 |
| 5 | Zistiť možnosť vytvorenia webovej prezentácie v JAVE na adrese soft. štúdia | Jakub Marton | 14. 10. 2008 |
| 6 | Založiť si projektový denník | Karol Marton | 14. 10. 2008 |
| 7 | Preštudovanie odkazov od Ing. Drahoša a vniknutie do problematiky okolo jazyka Lua | Jakub Marton | 28. 10. 2008 |
| 8 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia | Marián Halaš | 13. 11. 2008 |
| 9 | Predbežný cieľ na Letný semester: Doprogramovanie používateľského rozhrania pre inštalátor | Karol Marton | dlhodobá |