Zápisnica zo stretnutia č. 11

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.02.2009 | 16:00 - 17:00 | Labss | Bc. Karol Marton | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Plán na letný semester

Pedagogický vedúci: 	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 46 | Exec vymeniť za php parser. + generátor dist.info | Jakub Marton, Miloš Cibulka | 1. 2. 2009 | začatá |
| 47 | Upraviť dizajn wiki. | Michal Dávid | 1. 2. 2009 | začatá |
| 48 | Venovať sa hlbšiemu poznaniu luadistu. | Jakub Marton | 1. 2. 2009 | čiastočne splnená |
| 49 | Rozdeliť úlohy na dokumentáciu k riadeniu a vytvorenie dokumentácie. | Marián Halaš | 14. 12. 2008 | splnená |
| 50 | Spraviť prezentáciu o prototype. | Karol Marton | 14. 12. 2008 | splnená |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu po dlhšej pauze zapríčinenej skúškovým obdobím. Hlavnou náplňou stretnutia bolo identifikovať úlohy, ktoré nás čakajú v letnom semestri. Na úvod sa krátko zhodnotila práca v zimnom semestri. Ing. Drahoš poznamenal, že nemal žiadne vážnejšie nedostatky a že v letnom semestri sa máme viac orientovať na produkt ako na dokumentáciu. Ďalej sme debatovali o úlohách na najbližšie obdobie:

- Potreba plánu na letný semester – hlavne ako a kedy implementovať jednotlivé požiadavky

- Nájsť vhodné miesto na uloženie projektu na webe kvôli lepšiemu vývoju a testovaniu – Ing. Drahoš povedal, že o to sa postará on

- Upravenie dizajnu a kaskádových štýlov použitej wiki do želanej podoby

- Vytvoriť predgenerovanú wiki stránku pre práve pridaný balíček

- Vytvoriť parser pre .dist súbor

  - Je potrebné zistiť syntax tabuliek v Lua (Reference manual)

  - Možné použitie nejakého voľne dostupného PHP parsera na javascript

  - syntax je podobná systému kľúč – hodnota (angl. key - value) napr. externé závislosti (external dependecies)

- Vytvoriť generátor dist.manifest súboru – vysoká priorita

Po odchode pedagogického vedúceho sme si rozdelili úlohy a ukončili sme stretnutie.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Exec vymeniť za php parser. + generátor dist.info | Jakub Marton | 4. 3. 2009 |
| 52 | Upraviť dizajn wiki – generovanie prednastavenej wiki stránky k novému balíčku | Michal Dávid | 4. 3. 2009 |
| 53 | Plán na letný semester | Karol Marton | 4. 3. 2009 |