Zápisnica zo stretnutia č. 12

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.03.2009 | 15:00 - 16:00 | Labss | Bc. Marián Halaš | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Implementácia funkcionality

Pedagogický vedúci: 	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 51 | Exec vymeniť za php parser. + generátor dist.info | Jakub Marton, Miloš Cibulka | 4. 3. 2009 | splnená |
| 52 | Upraviť dizajn wiki – generovanie prednastavenej wiki stránky k novému balíčku. | Michal Dávid | 4. 3. 2009 | začatá |
| 53 | Plán na letný semester | Karol Marton | 4. 3. 2009 | posunutá |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu. Hlavnou náplňou stretnutia bolo podať správu o napĺňaní identifikovaných úloh, ktoré nás čakajú v letnom semestri a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Jakub Marton spravil funkčnú verziu paresera pre dist.info, ďalej sa bude venovať jeho optimalizácii pomocou Jason a Regexp. Ing. Drahoš nám zabezpečí webový server, kde budeme môcť náš produkt testovať. Miloš Cibulka dokončil skript na generovanie stránky pre nový balíček.

Treba ešte prerobiť dizajn stránok (možnosť použiť CSS zo stránky projektu LuaDist) a dorobiť funkcie na napĺňanie DB informáciami z dist.info a generovanie stránok z týchto informácií (teda neparsovať znova balíček ale rovno použiť dáta z DB). Prioritou bude nasadiť produkt na testovanie na server, keď bude tento pripravený, dovtedy vyvýjame na localhoste a prezentujeme z Jakubovho notebooku.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Plán na letný semester | Karol Marton | 11. 3. 2009 |
| 54 | Pripraviť webový server pre nasadenie projektu | Ing. Drahoš | 11. 3. 2009 |
| 52 | Upraviť dizajn wiki | Michal Dávid | 11. 3. 2009 |
| 55 | Generovanie dist.info z databázy | Miloš Cibulka | 11. 3. 2009 |
| 56 | Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB | Karol Marton | 11. 3. 2009 |