Zápisnica zo stretnutia č. 13

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2009 | 15:00 - 16:00 | Labss | Bc. Miloš Cibulka | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Implementácia funkcionality

Pedagogický vedúci: 	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 53 | Plán na letný semester | Karol Marton | 11. 3. 2009 | Splnená |
| 54 | Pripraviť webový server pre nasadenie projektu | Ing. Drahoš | 11. 3. 2009 | Posunutá |
| 52 | Upraviť dizajn wiki | Michal Dávid | 11. 3. 2009 | Čiastočne splnená |
|  | Na stretnutí prebehli ďalšie doplňujúce pripomienky k úpravám. |  |  |  |
| 55 | Generovanie dist.info z databázy | Miloš Cibulka | 11. 3. 2009 | Posunutá |
| 56 | Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB | Karol Marton | 11. 3. 2009 | Posunutá |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu. Na úvod stretnutia sme prezentovali dosiahnuté výsledky našej práce a konzultovali ich s Ing. Drahošom. Karol Marton prezentoval náš plán na letný semester, Michal Dávid predviedol zmeny v dizajne stránok. Niektoré z nich budú ešte počas nasledujúceho týždňa inovované kvôli lepšej prehľadnosti. Miloš Cibulka predviedol generovanie stránok pre nové balíčky a upozornil na ďalšie postupy, ktoré ohľadom generovania stránok ešte treba uskutočniť. Taktiež Ing. Drahoš doplnil aké ďalšie údaje sa budú automaticky na tieto stránky pridávať.

Našou hlavnou úlohou do ďalšieho stretnutia bude nasadiť projekt na virtuálny server, ktorý sprístupní Ing. Drahoš aby sme na nasledujúcich stretnutiach mohli prezentovať výsledky práce prostredníctvom neho. Popri tom bude pokračovať implementácia vkladania údajov o balíčkoch do DB a následne generovanie manifestu z týchto údajov.

Karol Marton taktiež informoval o novšej verzii wiki, ktorú jej tvorcovia vydali a rozhodli sme sa aktualizovať našu wiki touto novou verziou. Následne vznikla debata o potrebe changelog-u (záznamy zmien), do ktorého budeme zaznamenávať všetky zmeny, ktoré sme vykonali do zdrojového kódu wiki stránok, čím sa tento changelog stane základným návodom na budúce aktualizovanie wiki na novšie verzie. Zabráni sa tým prepisovaniu zmien, ktoré sme vo wiki urobili.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Pripraviť webový server pre nasadenie projektu | Ing. Drahoš | 18. 3. 2009 |
| 52 | Upraviť dizajn wiki | Michal Dávid | 18. 3. 2009 |
| 55 | Generovanie dist.info z databázy | Miloš Cibulka | 18. 3. 2009 |
| 56 | Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB | Karol Marton | 18. 3. 2009 |
| 57 | Prerobiť funkciu unzip na PHP | Jakub Marton | 18. 3. 2009 |
| 58 | Vytvoriť changelog | Marián Halaš | 18. 3. 2009 |
| 59 | Doplniť generovanie stránok o ďalšie údaje | Miloš Cibulka | 18. 3. 2009 |
| 60 | Aktualizovať wiki na novú verziu | Karol Marton | 18. 3. 2009 |