Zápisnica zo stretnutia č. 18

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.04.2009 | 15:00 - 15:30 | Labss | Bc. Michal Dávid | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Michal Dávid |

Téma stretnutia:		Ukončenie implementácie

Pedagogický vedúci: 	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 66 | Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako uploadnúť balíček. | Michal Dávid | 15. 4. 2009 | splnená |
| 78 | Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie | Marián Halaš | 8. 4. 2009 | splnená |
| 80 | Spraviť utilitu na hromadný upload balíčkov na stránku cez http | Jakub Marton | 15.4.2009 | splnená |
| 81 | Poslať Ing. Drahošovi mail aby nastavil práva a doinštaloval sendmail na serveri | Karol Marton | 15.4.2009 | splnená |
| 82 | Vytvoriť SNAPSHOT wiki a databázy po ukončení testovania | Karol Marton | 22.4.2009 | splnená |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa odohralo v Labss a malo hlavne informačný charakter o nasadení nášho systému do reálnej prevádzky. Ing. Drahoš nasadil systém na verejne dostupný server a po nastavení všetkých práv za začala napĺňať databáza reálnymi údajmi. Našou úlohou zostáva len údržba systému a prípadná oprava chýb, ktoré neboli odhalené pri testovaní.

Týmto sme vývoj systému úplne ukončili a nechali sme ho bežať v reálnej prevádzke.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | V prípade chýb pri prevádzke systému zabezpečiť ich nápravu | Karol Marton | 31. 6. 2009 |