Zápisnica zo stretnutia č.2

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2008 | 18:00-20:00 | Labss2 | Bc. Marián Halaš | Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Hlbší úvod do problematiky LuaDist

Pedagogický vedúci:		Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 1 | Poslať e-mail Ing. Drahošovi s pripomenutím poslania odkazov na predstavované web stránky | Karol Marton | 7.10.2008 | splnená |
|  | - kvôli nastaveniu na groups.google.com nebolo možné prijať odpoveď na mail. |  |  |  |
| 2 | Dohodnúť sa na mene tímu | Michal Dávid | 10.10.2008 | splnená |
|  | - meno tímu: Lu(a)zeri bolo jednohlasne schválené |  |  |  |
| 3 | Preštudovať referenčný manuál o jazyku Lua spolu s príručkou k programovaniu | Miloš Cibulka | 28.10.2008 | začatá |
| 4 | Vytvoriť plagát tímu na základe mena tímu | Michal Dávid | 21.10.2008 | splnená |
|  | Mišo plagát vytvoril, ešte ho treba vytlačiť |  |  |  |
| 5 | Zistiť možnosť vytvorenia webovej prezentácie v JAVE na adrese soft. štúdia | Jakub Marton | 14.10.2008 | nesplnená |
|  | - Jakub napíše mail Lackovi čím skôr |  |  |  |
| 6 | Založiť si projektový denník | Karol Marton | 14.10.2008 | splnená |
| 7 | Preštudovanie odkazov od Ing. Drahoša a vniknutie do problematiky okolo jazyka Lua | Jakub Marton | 28. 10. 2008 | ešte nezačatá |
|  | - linky boli poslané až 14.10. čiže nebolo kedy ich študovať |  |  |  |
| 8 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia | Marián Halaš | 13. 11. 2008 | začatá |
|  | - začali sme analýzou problémovej oblasti |  |  |  |
| 9 | Predbežný cieľ na Letný semester: Doprogramovanie používateľského rozhrania pre inštalátor | Karol Marton | dlhodobá |  |

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia nám Ing. Drahoš predviedol inštaláciu a funkcionalitu jazyku Lua a projektu Luadist. Spresnil svoje požiadavky na systém:

- opis základnej funkcie systému – nahrávanie a sťahovanie balíčkov pomocou protokolu http

- predstavenie požiadavky minimálnych obmedzení pre používateľa – použiť nejaký funkčný wiki systém

Naša úloha by sa dala rozdeliť na dve časti. V prvej implementujeme web pre repozitár modulov a v druhej doprogramujeme používateľské rozhranie pre už existujúci inštalátor.

Po vysvetlení príncípu Luadist aj na základe analógie s nástrojom Maven pre Javu sme zostali sami a diskutovali sme o ďalšom postupe. Dohodli sme sa na rozdelení nových úloh, na základe ktorých sa budeme môcť lepšie rozhodnúť v niektorých kľúčových veciach, predbežne sme sa dohodli na tom, že použijeme nejaké už existujúce PHP Wiki. Takisto sme sa predbežne dohodli, že súbory rozširujúcich modulov nebudeme ukladať do databázy, len relatívne cesty k nim, samotná súborová štruktúra je ešte otázna. Nakoniec sme si rozdelili úlohy do ďalšieho stretnutia.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Spraviť prehľad existujúcich wiki a navrhnúť nejakých favoritov | Karol Marton Jakub Marton | 21. 10. 2008 |
| 11 | Workflow diagram server side, UseCases | Michal Dávid Miloš Cibulka | 21. 10. 2008 |
| 12 | Vytlačiť plagát | Michal Dávid | 21. 10. 2008 |