Zápisnica zo stretnutia č. 7

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11.2008 | 18:30 - 20:00 | Internát Mladosť pri vrátnici na C-D blokoch | Bc. Marián Halaš | Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton |

Téma stretnutia:		Dokumentácia, posudok a funkcionalita systému

Členovia tímu: 		Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |
| 8 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia | Marián Halaš | 13. 11. 2008 | splnená |
| 19 | Poslať Ing. Drahošovi draft verziu dokumentácie. | Marián Halaš | 10. 11. 2008 | splnená |
| 20 | Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť | Jakub Marton Karol Marton | 18. 11. 2008 | skoro ukončená |
|  | - chýba už len vyriešiť zdieľanie databázy |  |  |  |
| 21 | Upraviť zistené formálne nedostatky v dokumentácii | Marián Halaš | 12. 11. 2008 | splnená |
|  | - vyhodiť logo na úvodnej strane príp. vymeniť za aktuálne - preštylizovať krátke holé vety na úvodných stranách - odkazy a zdroje dať na koniec dokumentu v minimálnom počte 10 (podľa zaslaných linkov od Ing. Drahoša) - prepísať v celom dokumente Luadist na LuaDist - nahodiť do výsledného dokumentu veci, ktoré ostatní členovia tímu spravia - slovník pojmov prerobiť na tabuľku |  |  |  |
| 25 | Do plánu doplniť zodpovednosti a k semestrálnym týždňom doplniť reálny dátum | Michal Dávid | 12. 11. 2008 | splnená |
| 26 | Napísať záver do dokumentácie | Karol Marton | 12. 11. 2008 | splnená |
| 27 | Prerobiť zápisnice podľa návrhov z cvičenia MSI | Karol Marton | 12. 11. 2208 | splnená |
| 28 | Spísať kroky, ktoré vykonáva LuaDist pri inštalácii balíčka | Jakub Marton | 12. 11. 2008 | splnená |
| 29 | Prerobiť obrázok č. 1 z dokumentácie | Jakub Marton | 12. 11. 2008 | splnená |
| 30 | Nakresliť workflow diagram podľa Jakubovho popisu inštalácie balíčka | Miloš Cibulka | 12. 11. 2008 | splnená |
| 31 | Doplniť popis modulu do dokumentácie | Marián Halaš | 12. 11. 2008 | splnená |
| 32 | Aktualizovať webové sídlo tímu o súbor výslednej dokumentácie – po odovzdaní | Michal Dávid | 14. 11. 2008 | splnená |
| 33 | Zaslanie opraveného draftu dokumentácie na posledné pripomienkovanie Ing. Drahošovi | Marián Halaš | 12. 11. 2008 | splnená |

Priebeh stretnutia:

Tentokrát sme sa stretli bez nášho pedagogického vedúceho, pretože takmer všetko potrebné už vieme. Hlavnou náplňou stretnutia bola diskusia o dokumentácii, priebehu jej tvorby, zhodnotili sme, že systém rozdelenia jednotlivých častí dokumentácie ľuďom podľa ich schopností a skúseností sa ukázal ako veľmi efektívny. Podobne sa ukázala ako vhodná dvojitá kontrola formátovania dvomi členmi tímu.

Ďalej sme sa bavili o veciach potrebných pre efektívny vývoj podľa zvolených technológií, hlavne systém zdieľanej databázy. Túto úlohu naďalej rieši Karol Marton. Diskutovali sme o funkciách systému, ktoré by bolo vhodné zahrnúť do prototypu, s ktorými sa predpokladajú ťažkosti. Dohodli sme sa, že do prototypu bude vhodné implementovať aspoň rozšírenie dátového modelu WikkaWiki a systém spracovania požiadavky na repozitár od LuaDistu. Na záver sme diskutovali o novej verzii LuaDistu, aby sme mali všetci jasno, čo sa zmenilo a čo zostalo nezmenené.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť | Jakub Marton Karol Marton | 18. 11. 2008 |
|  | - vybaviť vzdialený prístup k databáze MySQL na serveri labss2.fiit.stuba.sk |  |  |
| 34 | Napísať posudok na dokumentáciu tímu č. 20 | Marián Halaš | 20. 11. 2008 |
| 35 | Nainštalovať si wikka wiki na lokálne počítače | Karol Marton | 25. 11. 2008 |
| 36 | Vybaviť prebratie dokumentácie od tímu č. 20 a zabezpečiť preberacie protokoly. | Marián Halaš | 20. 11. 2008 |