- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 6

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 10.11.2009, 9:30

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu: Peter Abelovský,  Peter Basár, Marián Hraško, Dušan 		Torda, Ján Zdechovan, Kamil Bartal

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Peter Abelovský

Overil: Kamil Bartal

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | DT | zobrazenie grafu a zabudovanie do prototypu (v nejakej miere napojenie ) | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 5.2 | PB | Vyhladavanie - pracovať na logike | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 5.3 | KB | google api – preskúmať možnosti pre kreslenie objektov do mapy, premyslieť komunikáciu so serverom | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 5.4 | JZ | manazment objektov a prepojenie s manazmentom mapy | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 5.5 | JZ | Architektúra - Doplniť popis k modulom do dokumentácie | 28.10.2009 | 30.11.2009 |
| 5.6 | PB | Realizovať záťažový test | 28.10.2009 | 5.11.2009 |
| 5.7 | MH | Pracovať na databázovom rozhraní | 28.10.2009 | 4.11.2009 |
| 5.8 | PA | UI pracovať na používateľskom rozhraní |  |  |
| 5.9 | všetci | Poskytnúť v termíne svoju časť v rozsahu potrebnom pre realizáciu záťažového testu | 28.10.2009 | 4.11.2009 |

- 5.1 – z veľkej časti splnené

- 5.2 – z veľkej časti splnené

- 5.3 – nesplnené

- 5.4 – na úlohe sa pracuje

- 5.5 – na úlohe sa pracuje

- 5.6 – úloha splnená, ostatní členovia oboznámený s výsledkami testu

- 5.7 – úloha splnená, databázové rozhranie sa používa

- 5.8 – z veľkej časti splnené

- 5.9 – úloha splnená

- Opis stretnutia:

- Diskusia k výsledkom testovania a dohoda ďalšieho postupu v rámci testovania výkonnosti systému

- Vysvetlenie opravenej architektúry a nového spôsobu komunikácie a synchronizácie modulov

- Opis spôsobu akým funguje spojenie grafu a databázy

- Opis spôsobu vyhľadávania, algoritmu parsera vyhľadávaných reťazcov

- Pridávanie a editácia objektov ešte nebolo vyriešené

- Začiatok práce na dokumentovaní modulov systému – technológie, rozhrania

- Opis a predvedenie nového používateľské rozhrania

- Predvedenie nového spôsobu vyhľadávania, gui a komunikácie medzi grafom a mapou

- Diskusia k možnosti komunikácie s inými aplikáciami výsledkom bude poskytnutie jednoduchého api

- Server je prístupný, nainštalovaný databázový server a svn - prístup zvonku 147.175.159.183

- Diskusia k právam pridávania objektov (skupiny používateľov) – bude podrobnejšie rozpracované neskôr

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | MH | Komunikácia s facebookom, získanie priateľov používateľa, celkové možnosti komunikácie | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.2 | PA, PB | Opis vyhľadávania, zlepšenie centrovania a zobrazovania primeraného množstva objektov | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.3 | DT, PA | Komunikácia medzi grafom a mapou, zobrazovanie objektov | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.4 | KB | Pokračovať v pridávaní objektov a kreslenia do mapy | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.5 | JZ | Manažment objektov, opis modulov, upravenie organizácie solution | 10.11.2009 | 17.11.2009 |