- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 7

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 24.11.2009, 9:30

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu: Peter Abelovský, Peter Basár, Dušan Torda, Ján Zdechovan

- Neprítomní:

Kamil Bartal, Marián Hraško

- Zapisovateľ: Peter Basár

- Overil: Peter Abelovský

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | MH | Komunikácia s facebookom, získanie priateľov používateľa, celkové možnosti komunikácie | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.2 | PA, PB | Opis vyhľadávania, zlepšenie centrovania a zobrazovania primeraného množstva objektov | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.3 | DT, PA | Komunikácia medzi grafom a mapou, zobrazovanie objektov | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.4 | KB | Pokračovať v pridávaní objektov a kreslenia do mapy | 10.11.2009 | 17.11.2009 |
| 6.5 | JZ | Manažment objektov, opis modulov, upravenie organizácie solution | 10.11.2009 | 17.11.2009 |

- 6.1 – ???

- 6.2 – čiastočne splnené, na úlohe sa pracuje

- 6.3 – z veľkej časti splnené, na úlohe sa pracuje

- 6.4 – ???

- 6.5 – čiastočne splnené, na úlohe sa pracuje

- Opis stretnutia:

- Diskusia k vyhladavaniu a zobrazovaniu objektov

  - cielom je rozsirit autocomplete vo vyhladavani na viacslovne dopyty

  - zobrazovat informaciu o spracovani dopytu

- Boli vymenovane scenare vyhladavania

  - hlada sa konkretna vec

    - informacia o tom co sa naslo – mesto, koncept, objekt

    - grafu

  - hlada sa koncept + oblast

    - mesto, koncept + ziskat zatial prve 3 objekty

  - hlada sa oblast

    - clustrovanie, prip. To nechame na google

- uprava GUI...posunutie vyhladavania dolava a vytvorenie miesta pre zobrazenie vyhodnotenia hladaneho dopytu

- personalizacia – treba porozmyslat a zacat riesit

- bude potrebne zacat robit na dokumentacii

- dokumentaciu a prototyp je potrebne odovzdat 8.12.2009 – treba v predstuhu dopracovat jednotlive ulohy

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | DT + PA | Graf – ine vztahy - zobrazenie | 24.11. | 1.12.2009 |
| 7.2 | JZ | Uprava GUI – doplnit label pod vyhladavanie kde budu priebezne vysledky dopytu | 24.11. | 1.12.2009 |
| 7.3 | PB | Uprava autocompletu – vylepsit + komunikacia(sluzby) | 24.11. | 1.12.2009 |
| 7.4 | PA +pb | Clustrovaci algoritmus | 24.11. | 1.12.2009 |
| 7.5 | KB | Ulohy z minula |  | 1.12.2009 |
| 7.6 | MH | Ulohy z minula |  | 1.12.2009 |