- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 9

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 23.2.2009, 9:15

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

Peter Abelovský, Peter Basár, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Peter Basár

- Overil: Kamil Bartal

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | KB | Trasy, polygony – zaklad splneny | - | 23.2.2010 |
| N/A | DT | Graf – pracuje sa na tom | - | 23.2.2010 |
| N/A | MH | Session, logy, odporucania – zaklad splneny | - | 23.2.2010 |
| N/A | PA | Koncepty – zmena kategorii - splnene | - | 23.2.2010 |

- Marian doriesi odporucania, navrh rozhrania, algoritmy pouzit z minulorocneho riesenia

- DT upravil graf

- DT + peto – klasicky strom – naplneny staticky – zatial bez vzhladu

- Zapisovatel zabezpeci zaslanie vykazov za cely tim Petovi Bartalosovi

- Treba odstranit pretrvavajuce nedostatky

- Moznost nastavit prava – pri pridavani objektu – vlastnik, grupa...

- Koncept -> Kategoria

- Oblast - > Miesto

- Pod kategoriou zobrazovat konkretne objekty ktore by boli vyplute po vyhladani

- Farbicky:

  - Opajcnut z inych apps

- Riesili sme GUI:

  - zrolovanie ovladacieho panelu

  - adaptivna sirka panelu

  - sipka na panel, nech je jasne zrolovanie a odrolovanie

  - Zarovnanie, zagulatenie prvkov GUI lebo: „trend je Gulaty“

  - highlighting jednotlivych casti hover

  - ikonecky intuitivne na vsetko

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | KB | Google directions | 23.2.2010 |  |
| 9.2 | DT + PA | Strom – dokoncit | 23.2.2010 |  |
| 9.3 | MH | Odporucania – rozhranie, logika, implementovat algoritmy | 23.2.2010 |  |
| 9.4 | PB + PA | Testovat sprostosti | 23.2.2010 |  |
| 9.5 | JZ | GUI – dashboard najst nejake, ikonky, farby | 23.2.2010 |  |
| 9.6 | KB +MH | Metadata o oblektoch + prava | 23.2.2010 |  |
| 9.7 | PB | Zobrazovanie a vyhladavanie tras | 23.2.2010 |  |