- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 9

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 3.3.2010, 16:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

Peter Abelovský, Peter Basár, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško, Ján Zdechovan

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Kamil Bartal

- Overil: Peter Basár

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | KB | Google directions | 23.2.2010 |  |
| 9.2 | DT + PA | Strom – dokoncit | 23.2.2010 |  |
| 9.3 | MH | Odporucania – rozhranie, logika, implementovat algoritmy | 23.2.2010 |  |
| 9.4 | PB + PA | Testovat sprostosti | 23.2.2010 |  |
| 9.5 | JZ | GUI – dashboard najst nejake, ikonky, farby | 23.2.2010 |  |
| 9.6 | KB +MH | Metadata o oblektoch + prava | 23.2.2010 |  |
| 9.7 | PB | Zobrazovanie a vyhladavanie tras | 23.2.2010 |  |

- Pristupove prava

  - 4 flagy

  - skupina = priatelia na fb, update raz denne / za urc. Obdobie

- Hinty

  - max 10 veci limit

- Metadata

  - automaticky brat adresu

- Trasy

  - treba vyskusat zobrazovanie cez JS cez standardne gmaps api

  - ak nie, tak nakodit vlastny directions panel

- Zobrazovanie tras

  - kategorie Trasy - na najvyssej urovni

  - trasy budu mat zvlast kategorie, napr. Cyklisticke trasy, rodicovska kategoria bude zobrazovat iba objekty z child kateg.

- Graf – strom

  - zistit odchytenie praveho tlacitka – pre menu

- Farby

  - panel s vyhl. bude obsahovat login link

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | KB | metadata – automaticka adresa | 3.3.2010 |  |
| 10.2 | KB | directions – panel bud JS (overit) alebo nakodit | 3.3.2010 |  |
| 10.3 | KB | overit – html linka na odporucaniach ma zobrazit marker | 3.3.2010 |  |
| 10.4 | PB | autocomplete – farebne odlisit typy konceptov (mesto 1 farbou, ulica inou...) | 3.3.2010 |  |
| 10.5 | MH | hinty – pri vsetky udalostiach reagovat | 3.3.2010 |  |
| 10.6 | MH | zapis prav | 3.3.2010 |  |
| 10.7 | MH | vyhl. konceptov – metodu na zistenie child konceptov | 3.3.2010 |  |
| 10.8 |  |  | 3.3.2010 |  |
| 10.9 |  |  | 3.3.2010 |  |
| 10.10 |  |  | 3.3.2010 |  |
| 10.11 |  |  | 3.3.2010 |  |