- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 11

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 10.3.2010, 16:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

Peter Abelovský, Peter Basár, Dušan Torda, Kamil Bartal,, Ján Zdechovan

- Neprítomní:  Marián Hraško

- Zapisovateľ: Kamil Bartal

- Overil: Peter Basár

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | KB | metadata – automaticka adresa | 3.3.2010 |  |
| 10.2 | KB | directions – panel bud JS (overit) alebo nakodit | 3.3.2010 |  |
| 10.3 | KB | overit – html linka na odporucaniach ma zobrazit marker | 3.3.2010 |  |
| 10.4 | PB | autocomplete – farebne odlisit typy konceptov (mesto 1 farbou, ulica inou...) | 3.3.2010 |  |
| 10.5 | MH | hinty – pri vsetky udalostiach reagovat | 3.3.2010 |  |
| 10.6 | MH | zapis prav | 3.3.2010 |  |
| 10.7 | MH | vyhl. konceptov – metodu na zistenie child konceptov | 3.3.2010 |  |

  - KB splnil vsetko, navrhol nerobit directions , treba este to poskusat

  - PA a PB novy autocomplete, je v pohode, dorobit formatovanie

  - MH splnil vsetko

  - DT graf dokonceny

  - JZ ukazal navrh gui, v pohode, dopracovat

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | KB | Skusat komunikaciu s mapou v ramci google directions | 10.3.2010 | 17.3.2010 |
| 11.2 | PA PB | Formatovanie autocomplete a nadviazanie na funkcionalitu | 10.3.2010 | 17.3.2010 |
| 11.3 | JZ | Dopracovat gui |  |  |
| 11.4 | DT | Suviace uzly k aktualnemu uzlu doplnit do db a do grafu | 10.3.2010 | 17.3.2010 |