- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 14

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 31.3.2010, 16:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

Peter Abelovský, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško, Ján Zdechovan

- Neprítomní:  Peter Basár

- Zapisovateľ: Kamil Bartal

- Overil: Peter Basár

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | JZ | Do konca týždňa dopracovať gui aby sa dalo predvádzať (naštýlovanie scrollbarov) | 24.3.2010 | 26.3.2010 |
| 13.2 | JZ | Integracia fotografii z fb do aplikacie | 24.3.2010 | 26.3.2010 |
| 13.3 | JZ | Kontextové menu nad autocomplete vecami | 24.3.2010 | 26.3.2010 |
| 13.4 | PA | Aktualne oznaceny v autocomplete musi byť inac vyfarbeny | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.5 | PA | Editacia uz napisanych veci v autocomplete | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.6 | PA | AutoComplete - Nemoze sa pridat dvakrat to iste | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.7 | PA | Odstranenie chyby * | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.8 | PA | Vyhladavanie a diakritika | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.9 | DT | Nove vygenerovanie obrazkov bez bielych rohov | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.10 | DT | Okresanie vztahov | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.11 | DT | Add to favorites na kategoriu v grafe, strome | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.12 | KB | Oddelenie modov pre pridavanie objektov (sipka) | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.13 | KB | Dokoncit directions | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.14 | KB | Prave tlacidlo + kontextove menu, v lavom panely zmena | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.15 | KB | Na jednom mieste aby nebolo mozne pridavat (optional or mandatory) | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.16 | MH | Pri google vetve klik na marker pravym tlacidlom vyvola kontextove menu (pridat medzi svoje objekty, pri existujucich objecktohc pridat medzi odporucene) | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.17 | MH | Okno odporucit kamaratom na fb | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.18 | MH | Pridavanie do kategorie oblubenych | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.19 | PB | GUI vrstva kontextoveho menu | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.20 | PB | Zakodovanie udajov do url | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.21 | PB | Pridanie vrstiev Wiki, Panoramy | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.22 | PB | Aby fungoval enter na spustenie vyhladavania | 24.3.2010 | 31.3.2010 |
| 13.23 | PB | Ukladanie oblubenych oblasti | 24.3.2010 | 31.3.2010 |

- je treba do stredy mat v svnku hotovu integrovanu verziu

- do dalsieho tyzdna dokoncime dokumentaciu

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | KB | integracia dokumentacie | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.2 | kazdy | svoju cast dok. | 31.3.2010 | 6.4.2010 |
| 14.3 | kazdy | poopravovat chyby | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.4 | MH | data o priateloch docasne | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.5 | PA, PB | asistovat JZ s fotoalb., GUI | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.6 | JZ | fotoalbumy | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.7 | kazdy | navrh chybajucich ikoniek | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.8 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.9 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.10 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.11 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.12 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.13 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.14 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.15 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.16 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.17 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.18 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.19 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.20 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.21 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.22 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| 14.23 |  |  | 31.3.2010 | 7.4.2010 |

–––––––––––

*Chyba:

Stu + bratisalva

Zmazanie Bratislava krizikom a dalsie pisanie neslo