- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 16

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 14.4.2010, 16:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

- Peter Abelovský, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško, Ján Zdechovan, Peter Basár

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Marian Hraško

- Overil: Kamil Bartal

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DT | poster inspirovany z minuleho roku |  |  |
|  | DT | pouzivatelska prirucka – ok |  |  |
|  | KB | dokumentacia instalacia – ok |  |  |
|  | PA | dokumentacia server side – ok |  |  |
|  | MH | odporucania – ok |  |  |
|  | JZ | gui – ok |  |  |

- poster analyzovany, rozobrane plus nasho projektu:

  - podpora vyhladavania s vztahmi objektov

  - autocomplete

  - personalizacia, prepojenie s Facebookom

  - clustrovanie(prehladna prezentacia) vysledkov vyhladavania

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | DT | zachytit plusy nasho projektu v posteri | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.2 | Vsetci | dokumentacia | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.3 | JZ | dotiahnut gui (zvyraznit tabkyyyyyy) | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.4 | MH | po prihlaseni zobrazit odporucania (chce nove objekty pridane inymi usermi........) | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.5 | PB | opravit search –„prkotiny“ | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.6 | PB | zobrazit priatelov z FB na mape | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.7 | PA | zadanie trasy odkial kam cez kontext. menu | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.8 | KB | navigacia z oblubenych - objekty | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.9 | DT | navigacia z oblubenych - koncepty | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.10 | KB | asistencia PA | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.11 | KB | zmena markrov (trasy, objekty, plochy) |  |  |
| 16.12 |  |  |  |  |