- Zápisnica stretnutia tímu č. 2

- Stretnutie č.: 18

Téma stretnutia:

Dátum a čas stretnutia.: 28.4.2010, 16:00

- Miesto stretnutia:

Prítomní:

- Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu:

- Peter Abelovský, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško, Ján Zdechovan, Peter Basár

- Neprítomní:

- Zapisovateľ: Kamil Bartal

- Overil: Marian Hraško

- Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | DT | zachytit plusy nasho projektu v posteri | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.2 | Vsetci | dokumentacia | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.3 | JZ | dotiahnut gui (zvyraznit tabkyyyyyy) | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.4 | MH | po prihlaseni zobrazit odporucania (chce nove objekty pridane inymi usermi........) | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.5 | PB | opravit search –„prkotiny“ | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.6 | PB | zobrazit priatelov z FB na mape | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.7 | PA | zadanie trasy odkial kam cez kontext. menu | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.8 | KB | navigacia z oblubenych - objekty | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.9 | DT | navigacia z oblubenych - koncepty | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.10 | KB | asistencia PA | 14.4.2010 | 21.4.2010 |
| 16.11 | KB | zmena markrov (trasy, objekty, plochy) |  |  |
| 16.12 |  |  |  |  |

- Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ## Č. | Osoba | Úloha | Dátum Zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | PB, MH | zobrazovanie fotiek priatelov, list priatelov, ak su z 1 mesta | 28.4.2010 | 5.5.2010 |
| 18.2 | KB | navigacia z oblubenych - objekty (opravenie cesty v linke) | 28.4.2010 | 5.5.2010 |
| 18.3 | DT | navigacia z oblubenych - koncepty | 28.4.2010 | 5.5.2010 |
| 18.4 | MH | vyber fotiek z DB aj pre priatelov, ulozenie fotiek | 28.4.2010 | 5.5.2010 |
| 18.5 | JZ | fotoalbumy | 28.4.2010 | 5.5.2010 |
| 18.6 | KB, PA | dotiahnut kontextove menu ohladom tras | 28.4.2010 | 5.5.2010 |
| 18.7 |  |  |  |  |
| 18.8 |  |  |  |  |
| 18.9 |  |  |  |  |