Zápis 10. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Dátum: 7. 12. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Mihalovič |
| Chýbajú: Všetci prítomní | Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Dokončenie protorypu a dokumentácie pre tento semester.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Implementácia vyhľadávania cesty | Martin | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 8.8 | Modelovanie prvkov navigácie | Martin Uhel | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.1 | Opravenie odkazov na stránke | Peťo | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.2 | Dokončenie implementácie informačného panelu | Peťo | 7. 12. ‘09 | Čiastočne splnená |
| 9.3 | Odstrániť informácie o miestnosti z navigačného módu | Peťo | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.4 | Opraviť picking neviditeľných hrán | Ľubo | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.5 | Implementovať posúvanie modelu | Ľubo | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.6 | Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT | Martin | 7. 12. ‘09 | Čiastočne splnená |
| 9.7 | Skomponentovanie miestností | Uhel | 7. 12. ‘09 | Splnená |
| 9.8 | Nahrať prototyp na server | Paľo | 7. 12. ‘09 | Splnená |

Opis stretnutia

- Martin, Uhel a Ľubo prezentovali súčasný stav modelu a navigácie.

- Peťo prezentoval stav informačných panelov, treba upraviť veľkosti na relatívne.

- Dohodli sme sa na preferovanom čase prezentácie prototypu na pondelok 14.12. o 13:00. Konkrétny čas je potrebné dohodnúť s tímom č. 1.

- Uhel oboznámil Martina so zmenami v postupe pri modelovaní. Je potrebné znovu upraviť metodiku.

- Mgr. Kovárová nám poskytla najnovšie upravené plány novej budovy FIIT.

- Dohodli sme sa, že od ďalšieho semestra bude zapisovateľ na stretnutiach zadávať úlohy do JIRY.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Vyriešenie kalendára na stránke tímu, pridanie odkazu na prototyp | Peťo | 14. 12. ‘09 | Upravená stránka |
| 10.2 | Dohodnutie dátumu prezentácie s tímom číslo 1 | Paľo | 14. 12. ‘09 | Dátum a čas prezentácie |
| 9.2 | Dokončenie implementácie informačného panelu | Peťo | 11. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 10.3 | Upraviť veľkosti prvkov z absolútnych na relatívne | Peťo | 11. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 10.4 | Upraviť stránku produktu tak, aby používateľ vždy vedel, v akom je práve móde | Peťo, Martin | 11. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 10.5 | Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT - dokončiť | Martin | 7. 12. ’09 - večer | Ddokončený dokument |
| 10.6 | Poslať Saxane rozbor vynaloženého úsilia (analýza projektového denníka) | Všetci | 11. 12. ‘09 | Excelovské súbory |
| 10.7 | Vloženie úloh do JIRY | Saxana | 14. 12. ‘09 | Úlohy v JIRE |
| 10.8 | Kompletizácia a finalizácia dokumentácie pred odovzdaním | Saxana | 11. 12. ‘09 | Dokumenty |
| 10.9 | Napísať dokumentáciu k implementácii | Ľubo, Uhel, Martin, Peťo | 11. 12. ‘09 | Dokumenty |
| 10.10 | Zistiť rozdiely medzi starými a novými plánmi | Uhel | 14. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 10.11 | Príprava prezentácie (súbor aj slovná prezentácia) | Paľo | 14. 12. ‘09 | Prezentácia |
| 10.12 | Pozrieť sa na kompatibilitu projektu v rôznych browseroch | Ľubo | 14. 12. ‘09 | Prezentácia |

Prílohy

Žiadne prílohy.