Zápis 5. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) | Dátum: 3. 11. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 13:00 – 15:00 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Mihalovič |
| Chýbajú: Všetci prítomní | Zápis overil: Bc. Pavol Nágl |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Finalizácia dokumentácie riadenia a projektovej dokumentácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Loadovanie veľkých scén a kontrola správania sa pamäte pri ich načítavaní | Ľubo | 3. 11. '09 | Splnená |
| 3.2 | Socializácia – Špecifikácia a návrh 2D časti | všetci | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.2 | Odoslanie dokumentov o predošlých úlohách Saxane na zapracovanie do dokumentácie | Peťo, Paľo | 27. 10. '09 | Splnená |
| 4.3 | Napísanie manuálu k šablóne, doplnenie štýl obrázok, doplnenie príkladov ku štýlom | Saxana | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.4 | Vytvoriť finálnu dokumentáciu na odovzdanie | Saxana, Peťo | 3. 11. '09 | V rámci možností splnená |
| 3.4 | Pokúsiť sa importovať model z minuloročnej bakalárky do O3D | Martin | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.5 | Vytvoriť diagramy prípadov použitia aj s opisom | Martin, Uhel, Ľubo | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.6 | Špecifikácia požiadaviek a grafický návrh | Peťo | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.7 | Vytvorenie architektúry systému (Ľubo dohliada) | Martin | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.8 | Podpora Saxany v dokumentácií | Peťo | 3. 11. '09 | Splnená |
| 4.9 | Vytvorenie návrhu dátového modelu (Ľubo dohliada) | Paľo | 3. 11. '09 | Splnená |

Opis stretnutia

- Ľubo prezentoval výkonnosť O3D pri načítavaní veľkej scény s množstvom komponentov.

- Mgr. Kovárová prezrela projektové denníky.

- Marcela prezentovala stav dokumentácií. Dokumentácia riadenia je takmer dokončená, projektová dokumentácia bude doplnená o ďalšie časti.

- Martin prezentoval jednoduché načítanie komponentov vytvorených v programe 3DS Max, navrhuje používať tento nástroj počas celého vývoja.

- Kontrola úloh z minulého stretnutia.

- Rozdelili sme si úlohy dokončenia dokumentácie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Vypracovať dokument o nástroji na riadenie projektu, dokončenie dokumentácie riadenia | Paľo, Saxana | 4. 11. '09 | Písomný |
| 5.2 | Napísať dokumentáciu k nástroju na modelovanie 3D komponentov | Martin | 4. 11. '09 | Písomný |
| 5.3 | Proces modelovania 3D komponentov od modelovania k použitiu v stránke s pužitím 3DS Max (jednoduchý modul použiteľný pri navigácii) | Martin | 10. 11. ‘09 | Prezentácia |
| 5.4 | Spísanie aplikácií zameraním podobných VFIIT | Ľubo, Peťo | 4. 11. ‘09 | Písomný |
| 5.5 | Napísať zhodnotenie analýzy, ktoré nástroje a postupy sa budú používať počas vývoja | Martin, Saxana | 4. 11. ‘09 | Písomný |
| 5.6 | Dokončiť špecifikáciu požiadaviek – hardvérové (server) a softvérové nároky | Peťo | 4. 11. ‘09 | Písomný |
| 5.7 | Určenie priorít pri implementácii funkcionálnych požiadaviek | Uhel | 4. 11. ‘09 | Písomný |
| 5.8 | Spustiť prostredie 3DS Max a naučiť sa základné akcie (modelovanie, export, …) | Všetci | 10. 11. '09 | Vlastné dojmy |
| 5.9 | Rozbehanie nástroja JIRA | Paľo | 10. 11. '09 | Prezentácia |
| 5.10 | Naučiť sa pracovať s SVN, Saxana upload dokumentácie, ostatní stiahnuť dokumentáciu | Všetci | 10. 11. '09 | Vlastné dojmy |

Prílohy

žiadne