Zápis 2. stretnutia tímu č. 3

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 14. 10. 2009 Miestnosť: CD35 Čas: 17:00 – 19:30 hod. |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Marcela Polerecká |
| Chýbajú: Bc. Pavol Nágel | Zápis overil: Bc. Martin Uhlík |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

Analýza softvérových riešení

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Znenie úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Spraviť 3 návrhy pre logo a plagát229 | Peťo | 10.10. 20:00 | Splnená |
| 1.2 | Prečítať rozdelené bakalárske práce po dvojiciach | Všetci | 14.10. | Splnená |
| 1.3 | Analýza kolaboračných prostriedkov, prístupu na server a do softvérového štúdia | Paľo | 14.10. | Čiastočne splnená |
| 1.4 | Spraviť prototyp stránky podľa templatu č. 6 | Peťo | 14.10. | Splnená |
| 1.5 | Analýza O3D, prezentovanie výhod, obmedzení | Ľubo | 14.10. | Splnená |
| 1.6 | Analyzovanie možných 3D alternatív k O3D | Martin | 14.10. | Splnená |
| 1.7 | Analýza tajných dokumentov – 2D plánov o novej budove FIIT | Uhel | 14.10. | Splnená |
| 1.8 | Analýza riadenia IS | Saxana | 14.10. | Splnená |
| 1.9 | Dokumentácia projektu a riadenia projektu | Saxana | 14.10. | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

- Mgr. Kovárová spripomienkovala zápisnicu

- Kontrola projektových denníkov

- Analýza predchádzajúcich bakalárskych prác

- Spripomienkovanie internetovej stránky

- Pripojenie na server

- O3D – analýza, diskusia o jeho použití

- Alternatívy k O3D

- Martin a Uhel – socializácia ohľadom plánov, rez budov 

- Plán riadenia, šablóny dokumentácie

- Rozdelenie rolí:

Vedúci tímu			Peťo

Manažér vývoja		schvaľuje architektúru prototypu- Ľubo

Manažér plánovania		Saxana (deadliner, dokumentarista)

Manažér kvality		zodpovedný za testovanie, za prototyp - Martin

Manažér podporných činností ako SVN, .PROJECT, ICQ, socializácia - Paľo

Manažér riadenia		Uhel (dohodnutie sa na počiatočných veci-

jednotný zdrojový kód...)

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Analýza kolaboračných prostriedkov, prístupu na server a do softvérového štúdia | Paľo | Predĺžený 21.10. '09 | Prezentácia |
| 1.9 | Dokumentácia projektu a riadenia projektu | Saxana | Predĺžený 21. 10. '09 | Fungujúca šablóna |
| 2.1 | Aktualizovanie stránky – fotky členov tímu, dátum, termíny | Peťo | 21. 10. '09 | Aktualizovaná stránka |
| 2.2 | Odskúšať prototyp v O3D otvárania dverí na veľkom modeli s mnohými dverami | Ľubo, Martin | 21. 10. '09 | Prezentácia, ukážka prototypu |
| 2.3 | Naštudovanie diplomovej práce – Gabriel Braniša | Peťo | 21. 10. '09 | Prezentácia |
| 2.4 | Loadovanie – návrh priestorov, plánov | Uhel, Martin | 21. 10. '09 | Prezentácia |

Prílohy

Analýza O3D.doc– autor Ľubo

Analýza 2D plánov novej FIIT.doc – autor Uhel