

**Zápis z 11. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 25. 2. 2010

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 04. 5. 2010

**Účasť:**

 **Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

 **Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | áno |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | áno |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | áno |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

 Úvodné stretnutie tímu, diskusia o dosiahnutých výsledkoch, naznačenie plánov na letný semester.

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

**Opis stretnutia**

1. diskutovali sme celkovo o dosiahnutých výsledkoch v zimnom semestri
2. ohodnotili čo sme dosiahli a čo nie
3. diskutovali sme o dátovom modeli, ktoré časti treba doplniť alebo spresniť
4. naznačili sme hrubé plány, do kedy by sme mali ktoré moduly implementovať
5. Mišo H. diskutoval s vedúcim projektu ohľadom dokumentácie, že ktoré časti treba dorobiť, doplniť alebo spresniť
6. naplánovali sme témy stretnutí na ďalšie týždne

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 11.1 | Vytvorenie zápisnice | Juro | 04. 3. 2010 |
| 11.2 | Zapracovanie úprav do dátového modelu | LMB | 18. 3. 2010 |
| 11.3 | Doplnenie dokumentácie | MH | 18. 3. 2010 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bc. Zoltán Harsányi