

**Zápis z 15. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 25. 03. 2010

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 01. 04. 2010

**Účasť:**

**Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

**Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | áno |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | nie |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | áno |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

pokrok v implementácii, diskusia o problémoch pri implementácii

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

Neboli doplnené všetky zápisnice od začiatku letného semestra.

**Opis stretnutia**

1. Števo a Zoli doniesli vypracované zápisnice z 13. a 14. stretnutia, zápisnice z 11. a 12. stretnutia, ktoré mali vypracovať Laco a Juro neboli dodané
2. Diskutovalo sa o revíziach databázy a problémoch pri implementácii
3. Diskusia o performance testovani, keďže existuje veľa IS, ktoré sú pomalé a ich vyladeniu nebola venovaná dostatočná pozornosť
4. Prezreli sme si doteraz implementované časti a ich kód

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 15.1 | Vypracovať zápisnicu | MH | 01.04.2010 |
| 15.2 | Dodať chýbajúce zápisnice | JS, LMB | 01.04.2010 |
| 15.3 | Doplniť dokumentáciu o zápisnice | MH, Zoli | 01.04.2010 |
| 15.4 | Doplniť stránku tímu | Zoli | 01.04.2010 |
| 15.5 | Pokračovať v implementácii | všetci | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Michal Hošak