

**Zápis zo 18. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 15. 04. 2010

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 27. 04. 2010

**Účasť:**

 **Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

 **Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | nie |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | áno |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | nie |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

 Prezentácia systému

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

 Systém pripravený na prezentáciu, niektoré moduly nie sú použiteľné kvôli neochote členov, čo sa týka implementácie.

**Opis stretnutia**

1. Števo odovzdal zápisnicu zo stretnutia č. 17
2. Prítomní členovia zhodnotili a prezentovali vedúcemu súčasný stav rozpracovania projektu, teda každý prezentoval svoje moduly na lokálnom počítači, pritom dáta boli zobrané z prenosného počítača Zoliho
3. Diskusia s vedúcim o chýbajúcich moduloch, spresneniach implementačných detailov

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 18.1 | Vypracovať zápisnicu | Mišo J. | 22. 04. 2010 |
| 18.2 | Pokračovať v implementácii obrazoviek | všetci | 22. 04. 2010 |
| 18.3 | Vytvoriť používateľskú dokumentáciu | všetci | 22. 04. 2010 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Zoltán Harsányi