

**Zápis z 20. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 29. 04. 2010

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 06. 05. 2010

**Účasť:**

**Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

**Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | nie |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | nie |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | nie |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

Riešenie personálnych problémov, prerozdeľovanie zvyšných úloh, konzultácia k projektu.

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

Úlohy majú časový sklz, je potrebné prerozdeliť úlohy tak, aby boli hlavné časti ukončené do dátumu odovzdania.

**Opis stretnutia**

1. Jednotliví zúčastnení prezentovali pokroky za posledný týždeň.
2. Stanovili sa úlohy, ktoré je potrebné do budúceho týždňa ukončiť.
3. Spolu s vedúcim sa tím dohodol, že miera príspevkov jednotlivých členov sa vyhodnotí na najbližšom stretnutí.
4. Diskusia ohľadom odovzdania a prezentovania projektu, spresnil sa dátum odovzdania.

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 20.1 | Vypracovať zápisnicu | ŠS | 06. 05. 2010 |
| 20.2 | Pokračovať v dokumentácii projektu | JS | 06. 05. 2010 |
| 20.3 | Zdokumentovať implementované časti | všetci | 06. 05. 2010 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Štefan Sabo