Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

# Zápis z 4. stretnutia tímu č. 4

Dátum:

Miestnosť: D07b

## Prítomní:

Vedúci: Ing. Ján Lang, PhD.

## Členovia tímu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | Áno |
| Bc. Michal Hošak | Nie |
| Bc. Michal Jesenský | Áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | Áno |
| Bc. Štefan Sabo | Áno |
| Bc. Juraj Spusta | Áno |

## Téma stretnutia podľa harmonogramu

diskusia o vytvorených modeloch, návrh na vypracovanie celkového dátového modelu,

finalizácia dokumentácie

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

* vznikli konflikty medzi čiastkovými dátovými modelmi, potreba ďalšieho stretnutia
* bola podpísaná zápisnica z minulého stretnutia
* ukážka dokumentácie zadanej na predchádzajúcom stretnutí
* ukážky čiastkových dátových modelov

## Opis stretnutia

1. Diskutovali sme o forme dokumentácie
2. Definovali sme požiadavky na prototyp
3. Navrhli sme požadovaný rozsah prototypu
4. Identifikovali sme potrebu navrhnúť grafického prostredia
5. Naplánovali sme neformálne stretnutie (29.10.2009), na ktorom vytvoríme celkový dátový model systému
6. Definovali sme úlohy do ďalšieho stretnutia

## Úlohy do ďalšieho stretnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| **4.1** | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | Juro | 4.11.2009 |
| **4.2** | Finalizácia čiastkových dátových modelov | Všetci | 29.10.2009 |
| **4.3** | Vytvorenie celkového logického dátového modelu | Všetci | 29.10.2009 |
| **4.4** | Finalizácia celej dokumentácie k prvej etape projektu | Mišo H. | 4.11.2009 |

## Poznámky

Všetky vytvorené dokumenty treba dať na Google Groups tímu. Treba definovať, ktoré prípady použitia sa budú navrhovať a implementovať.

Vypracoval: Overil:

Juraj Spusta Michal Hošak

V Bratislave

4.11.2009