Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

# Zápis z 5. stretnutia tímu č. 4

Dátum: 04.11.2009

Miestnosť: D07b

## Prítomní:

Vedúci: Ing. Ján Lang, PhD.

## Členovia tímu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | Áno |
| Bc. Michal Hošak | Áno |
| Bc. Michal Jesenský | Áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | Áno |
| Bc. Štefan Sabo | Áno |
| Bc. Juraj Spusta | Áno |

## Téma stretnutia podľa harmonogramu

odovzdávanie dokumentácie k prvej etape projektu, diskusia k používateľským obrazovkám

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

* zápisnica bola úspešne vytvorená, avšak až priamo na stretnutí; v tlačenej podobe bude dostupná na stretnutí č. 6
* celková dokumentácia bola vytvorená, chýbala dokumentácia k riadeniu
* modely finalizované, ale stále je potrebné ich spresnenie

## Opis stretnutia

1. celková dokumentácia prešla pripomienkovaním členmi tímu a následne bola upravená
2. dorobená bola dokumentácia k riadeniu projektu podľa pokynov na stránke predmetu
3. diskusia s vedúcim projektu ohľadne funkcionality
4. načrtnutie možností pre použitie PHP frameworku

## Úlohy do ďalšieho stretnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| **5.1** | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | Mišo H. | 11.11.2009 |
| **5.2** | Navrhnúť dizajn obrazoviek | Števo, Juro | 11.11.2009 |
| **5.3** | Vytvoriť class diagram | Zoli | 11.11.2009 |
| **5.4** | Vytvoriť databázu v dbDesigner 4 | Laco | 11.11.2009 |
| **5.5** | Spísať funkcionalitu jednotlivých stránok podľa používateľských pohľadov | Všetci | 11.11.2009 |
| **5.6** | Spresniť dátové modely | Všetci | 11.11.2009 |
| **5.7** | Naštudovať PHP framework Zend | Mišo J. | 11.11.2009 |
| **5.8** | Naštudovať PHP framework Symfony | Mišo H. | 11.11.2009 |

## Poznámky

Vypracoval: Overil:

Michal Hošak Ladislav Malacký-Bakay

V Bratislave

10.11.2009